甘州区石岗墩天然植被管护站2022年度

项目绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

甘州区石岗墩天然植被管护站，隶属甘州区林业和草原局，在职在编人员11人，系财政全额拨款事业单位；主要职责：负责区域内天然植被的封护、管理、规划建设，承担227线4.2公里林木绿化管护、机场路绿化面积532亩的提升改造，黑河生态园二期建设、一期提升改造、退化林分修复等重大任务，落实落细营林生产工作，持续做好绿化环境治理。本单位在时限要求以内，制定出描述清晰、指向明确、客观可行、要素齐全的项目支出目标情况，并同步预算一并公开。

（二）部门收支情况

根据上级要求和本单位预算绩效管理制度，2022年我站管理的各项收入和支出都按预算目标完成。我站支出包括基本支出、项目支出，其中：基本支出有人员经费148.99万元、公用经费161.72万元，项目支出有2022年机场路管护费10万元。林木管护费4万元。

（三）部门工作任务

1．在机场路新覆土1200方，补植补栽侧柏苗30000株，丁香16000株，欧洲玫瑰11000株，紫叶矮樱10000株，金叶榆球600株，红瑞木球1000株，萱草20000株，景天20000株，矮牵牛50000株，并清理了绿化带内的枯枝杂草，机场路景观效果以凸显。

2．完成227线4.2公里绿化管护任务，全年对绿化带灌水8轮次，松土除草4次，修枝抹芽2次、防虫防治3次，对绿化带内缺株断带、枯死苗木进行全面补植补栽。

（四）部门绩效目标

依托财政项目资金，紧抓绿化提升改造的有利时机，保质保量的完成补植补造栽植任务，加强绿色通道及林网、林带的灌水、病虫害防治、冬季防火等各个环节的管理工作，努力提高树木的成活率及保存率，提升绿化管护水平，增强环境美化及资金利用效益。

二、自评工作开展情况

2022自评项目个数有两个。1．在机场路绿化管护项目中完成管护532亩，苗木成活率达到93％，保存率96％。预算资金10万元，预算电费3万元，预算管护费3万元，预算花卉苗木费1.5万元。人工补植费1.5万，其他费用1万、总得分98.95分，自评等级为良好。2．在227线完成对绿色通道林木管护4.2公里，完成苗木10万株的修剪及防虫，预算管护费4万元，全年执行数4万元，资金完成率100％，总得分98分，自评等级为良好。

三、自评结果概述

使用项目资金加大循环经济示范园区绿化美化管护力度，对周边环境、227线，机场路制定整治提升方案、定期开展全方位无死角环境卫生整治工作，集中清理辖区内垃圾，国道227线重要节点、塘坝、机场道路两侧及场区四周、林带边缘的垃圾清理工作；同时，按照不同地段分别安排保洁人员常态化管理，确保环境卫生整治常态化。

主要存在的问题是：绿化管护面积大，土壤沙化严重，蓄水能力差，生长季节所有机井连续不停的运转，才能满足树木灌溉需求，而财政资金削减，后续养护管理和改造提升的经费不足，不利于项目的延续发展。

四、下一步工作措施

2023年，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，成立绩效目标专项评价小组，严格资金支付管理、监控，做到项目资金年初有预算，实施过程有记载，年终有验收。同时将自评结果全单位通报反馈、预算基金利用情况与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度，积极高效利用项目资金和财政资金，发挥重大项目支撑优势，解决管护站资金困缺情况，助力绿化向好、向快发展。

甘州区石岗墩天然植被管护站

2023年11月26日