目录

第一章 总则	- 1 -

一、规划背景	- 1 -

（一）国家战略导向：建筑垃圾污染防治是绿色转型的必然要求	- 1 -

（二）区域使命担当：建筑垃圾污染防治是筑牢西部生态屏障的现实责任​	- 1 -

（三）地方现实需求：建筑垃圾污染防治是破解发展痛点的紧迫任务​	- 1 -

二、指导思想	- 1 -

三、规划原则	- 2 -

（一）统筹协调，系统治理	- 2 -

（二）源头控制，减量化优先	- 2 -

（三）创新驱动，科技支撑	- 2 -

（四）依法监管，严格执法	- 2 -

（五）公众参与，共建共享	- 2 -

四、规划依据	- 2 -

（一）法律法规​​	- 2 -

（二）标准规范​	- 3 -

（三）政策文件及相关规划​	- 3 -

五、规划范围	- 4 -

六、规划对象	- 4 -

七、规划期限	- 4 -

第二章 现状分析与规模预测	- 5 -

一、现状分析​	- 5 -

（一）产生现状​	- 5 -

（二）处理设施现状​	- 5 -

（三）管理现状​	- 5 -

二、现状综合分析	- 6 -

（一）治理基础与优势	- 6 -

（二）突出短板与问题​	- 6 -

（三）面临的挑战​	- 6 -

（四）潜在的发展机遇​	- 6 -

三、建筑垃圾规模预测​	- 7 -

（一）预测依据​	- 7 -

（二）预测结果​	- 8 -

第三章 规划目标	- 9 -

一、总体目标​	- 9 -

二、近期目标（2025—2030年）​	- 9 -

（一）减量化目标	- 9 -

（二）资源化目标	- 9 -

（三）无害化目标	- 9 -

（四）管理目标	- 9 -

三、远期目标（2031—2035年）​	- 9 -

（一）减量化目标	- 9 -

（二）资源化目标	- 10 -

（三）无害化目标	- 10 -

（四）管理目标	- 10 -

四、控制指标	- 10 -

第四章 源头减量	- 11 -

一、源头减量目标​​	- 11 -

二、源头减量措施​	- 11 -

（一）责任体系构建​	- 11 -

（二）技术标准推广​	- 11 -

（三）政策激励引导​	- 11 -

（四）监督考核强化​	- 11 -

三、分类源头减量措施​	- 11 -

（一）工程渣土减量措施​	- 11 -

（二）工程垃圾减量措施​	- 12 -

（三）拆除垃圾减量措施​	- 12 -

（四）装修垃圾减量措施​	- 12 -

第五章 收集运输	- 13 -

一、收运模式	- 13 -

二、收运要求	- 13 -

（一）核准资质	- 13 -

（二）分类收集	- 13 -

（三）密闭运输	- 13 -

（四）运输路线	- 13 -

三、分类收运	- 13 -

（一）工程渣土、工程泥浆、工程垃圾和拆除垃圾	- 13 -

（二）装修垃圾	- 14 -

四、收运设施设备	- 14 -

（一）装修垃圾分类投放点	- 14 -

（二）收运车辆	- 14 -

（三）垃圾中转站	- 15 -

第六章 利用及处置	- 18 -

一、建筑垃圾利用	- 18 -

（一）直接利用	- 18 -

（二）资源化利用	- 19 -

二、建筑垃圾处置	- 19 -

（一）处置原则	- 19 -

（二）处置方式​	- 19 -

（三）处置过程监管	- 20 -

三、设施提质改造​	- 20 -

四、历史遗留建筑垃圾处置​	- 20 -

第七章 存量治理	- 21 -

一、治理工作目标​	- 21 -

（一）基础排查与台账建设目标​	- 21 -

（二）重点区域整治与设施建设目标​	- 21 -

二、治理工作重点​	- 21 -

（一）重点区域管控​​	- 21 -

（二）风险点位分级处置​	- 21 -

三、治理工作方式​	- 22 -

（一）排查评估机制​	- 22 -

（二）分类处置路径​	- 22 -

（三）监管执法措施​	- 22 -

第八章 环境影响与污染防治​	- 23 -

一、总体要求​	- 23 -

二、环境影响分析​	- 23 -

（一）施工期环境影响​	- 23 -

（二）运营期环境影响​	- 23 -

三、污染防治对策​	- 24 -

（一）大气污染防治​	- 24 -

（二）水污染防治​	- 24 -

（三）噪声污染防治​	- 25 -

（四）土壤污染防治​	- 25 -

四、环境监测​	- 25 -

（一）监测计划制定​	- 25 -

（二）监测点位与项目​	- 25 -

（三）监测数据管理与应用​	- 27 -

第九章 监督管理	- 28 -

一、制度机制建设	- 28 -

（一）处理收费制度和费用结算机制	- 28 -

（二）扶持制度	- 28 -

（三）源头责任机制	- 28 -

（四）运输监督机制	- 28 -

（五）联合执法制度	- 28 -

（六）生态补偿机制	- 28 -

（七）许可备案机制	- 28 -

（八）清运备案卡制度	- 28 -

（九）执法检查制度	- 28 -

（十）投诉举报制度	- 29 -

二、部门职责分工	- 29 -

（一）发展改革部门	- 29 -

（二）自然资源部门	- 29 -

（三）生态环境部门	- 29 -

（四）住建部门	- 29 -

（五）城市管理部门	- 29 -

（六）交通运输部门	- 30 -

（七）公安部门	- 30 -

三、数字化管理	- 30 -

（一）建筑垃圾全过程监管体系	- 30 -

（二）建筑垃圾综合信息管理平台	- 30 -

（三）在线交易服务和资金监管平台	- 30 -

（四）资源化利用综合评价系统	- 30 -

四、突发事件应急预案	- 30 -

（一）制定原则	- 30 -

（二）响应程序	- 31 -

（三）应急保障措施	- 31 -

（四）善后处置	- 31 -

第十章 近期规划及实施计划	- 32 -

一、近期工作规划	- 32 -

（一）严格落实建筑垃圾分类管理	- 32 -

（二）规范建筑垃圾收运车辆	- 32 -

（三）加快建筑垃圾资源化利用和处置设施建设	- 32 -

（四）推动建筑垃圾资源化利用产业化发展	- 32 -

（五）推进建筑垃圾监督管理信息化建设	- 32 -

二、近期建设内容	- 33 -

（一）完善建筑垃圾堆倒场建设	- 33 -

（二）建设固定建筑垃圾资源化利用厂	- 33 -

（三）推进建筑垃圾收集系统建设	- 33 -

三、近期重点项目	- 33 -

第十一章 规划实施保障	- 34 -

一、政策保障	- 34 -

（一）完善政策法规体系	- 34 -

（二）强化日常监督考核	- 34 -

（三）营造良好发展环境	- 34 -

二、组织保障	- 34 -

三、资金保障	- 34 -

（一）统筹安排资金的来源和分配	- 34 -

（二）纳入本级政府年度财政预算	- 35 -

（三）市场化运营机制拓展资金来源	- 35 -

四、土地保障	- 35 -

五、技术保障	- 35 -

（一）推进建筑垃圾治理数字化	- 35 -

（二）提升从业人员专业化水平	- 35 -

（三）强化科技支撑与标准化管理	- 35 -

附图	- 37 -

# 第一章 总则

# 一、规划背景

## （一）国家战略导向：建筑垃圾污染防治是绿色转型的必然要求

我国已进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效的关键时期，党的二十大报告明确提出“推进美丽中国建设，协同推进降碳、减污、扩绿、增长”，将生态优先、绿色低碳发展纳入国家发展全局。建筑垃圾污染防治作为生态文明建设的重要环节，既是污染防治攻坚战的重点任务，也是破解城乡生态环境建设短板的关键举措。

当前，建筑垃圾治理仍存在精细化分类覆盖不足、资源化利用技术滞后、全链条管理体系不健全等突出问题，这些问题已成为制约经济社会发展全面绿色转型、阻碍生态环境质量实现“量变到质变”突破的核心瓶颈。在此背景下，亟须通过系统性规划构建科学治理框架，推动建筑垃圾治理能力与治理体系现代化升级，为国家绿色发展战略落地提供有力支撑。​

## （二）区域使命担当：建筑垃圾污染防治是筑牢西部生态屏障的现实责任​

甘州区地处河西走廊中部、黑河沿岸，作为张掖市政治经济文化中心，在国家西部生态安全屏障建设中具有不可替代的战略地位。2023年5月习近平总书记在甘肃考察时强调“加强生态环境保护，推动绿色发展崛起”，为区域发展指明方向。甘州区始终将生态保护作为核心使命，将绿色发展理念贯穿经济社会发展全过程，在统筹高质量发展与高水平保护中，持续推进环境污染治理重点任务。建筑垃圾作为环境治理的“硬骨头”，其污染防治成效直接关系区域生态系统稳定、黑河流域生态安全及城乡环境品质提升，更是甘州区践行国家生态战略、扛起西部生态屏障建设责任的必然举措。​

## （三）地方现实需求：建筑垃圾污染防治是破解发展痛点的紧迫任务​

近年来，甘州区投入大量资金人力推进人居环境整治，在垃圾治理、污染防治等方面取得一定成效，但建筑垃圾处置能力不足、资源浪费严重、全流程监管存在漏洞等问题仍未得到根本解决，成为制约区域可持续发展的突出痛点。当前，随着新型城镇化建设、城市更新改造及产业园区扩容提速，建筑垃圾治理压力持续加大。

《张掖市关于推进建筑垃圾资源化利用工作的实施意见》《张掖市生态环境保护“十四五”规划》等政策文件，既为甘州区建筑垃圾治理提供了明确方向，也提出了“资源化利用率提升、处置成本下降、环境风险可控”的更高要求。破解建筑垃圾“产生－运输－处置－利用”全链条短板迫在眉睫。因此，建立健全建筑垃圾综合处理体系，加强全流程精细化管理，推进资源化利用，是解决问题的现实需要，也是提升城乡人居环境、优化发展环境、建设美丽家园的客观要求。

# 二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记关于生态文明建设和生态环境保护的重要论述，特别是习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局。坚持以人民为中心，以推动高质量发展为主题，以降碳、减污、扩绿、增长为总要求，将建筑垃圾污染防治工作融入甘州区经济社会发展全局。紧紧围绕筑牢西部生态安全屏障这一核心使命，秉持“源头减量、过程控制、末端利用”的全过程治理理念，强化法治保障、科技支撑、制度创新，着力破解建筑垃圾产生量大、资源化利用率低、环境污染风险高等突出问题，推动建筑垃圾治理体系和治理能力现代化，实现建筑垃圾减量化、资源化、无害化目标，为建设经济繁荣、生态宜居、社会和谐、人民幸福的现代化新甘州提供坚实的环境支撑。

# 三、规划原则

## （一）统筹协调，系统治理

加强部门联动，整合资源，将建筑垃圾污染防治与城市建设、生态环境保护、产业发展等进行统筹规划。从建筑垃圾产生、运输、处置到资源化利用的全流程入手，建立健全全过程、全链条的协同治理机制，形成防治工作合力，实现建筑垃圾治理与区域经济社会发展的有机融合。

## （二）源头控制，减量化优先

把源头减量作为建筑垃圾污染防治的首要任务，在城市规划、工程设计、施工管理等各个环节，通过优化建筑设计方案、推广绿色建筑标准、提高施工工艺水平等措施，最大程度减少建筑垃圾的产生量，从源头上降低后续处理压力。​

## （三）创新驱动，科技支撑

积极引入新技术、新工艺、新设备，鼓励建筑垃圾资源化利用企业开展技术研发和创新应用。加强与科研院校、专业机构的合作，推动建筑垃圾处理技术的升级换代，提高资源化利用效率和污染防治水平，以科技创新引领建筑垃圾治理模式变革。​

## （四）依法监管，严格执法

严格执行国家和地方关于建筑垃圾管理的法律法规，完善地方配套制度和标准规范。加强执法队伍建设，加大执法监管力度，严厉打击建筑垃圾非法倾倒、运输撒漏、违规处置等违法行为，确保建筑垃圾污染防治工作在法治轨道上有序推进。​

## （五）公众参与，共治共享

强化宣传教育，提高公众对建筑垃圾污染防治重要性的认识，增强公众环保意识和参与意识。建立健全公众参与机制，鼓励社会组织、企业和居民积极参与建筑垃圾治理，形成政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的共建共享格局。

# 四、规划依据

## （一）法律法规​​

1.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）​

2.《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

3.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）

4.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）

5.《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）

6.《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年）

7.《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修订）

8.《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）

9.《甘肃省固体废物污染环境防治条例》（2022年修订）​

10.《甘肃省城市市容和环境卫生管理办法》（2023年修订）

## （二）标准规范​

1.《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019）​

2.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）​

3.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）​

4.《再生骨料应用技术规程》（JGJ/T 240-2011）​

5.《再生骨料混凝土非承重预制构件及制品技术标准》（DB62/T 4345-2020）​

6.《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T 23485-2023）​

7.《建筑垃圾转运处理电子联单管理标准》（T/CECS 1210-2022）

8.《环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2012）

9.《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337-2018）

10.《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）

11.《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

## （三）政策文件及相关规划​

1.《国务院办公厅转发住房城乡建设部〈关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见〉的通知》（国办函〔2025〕57号）​

2.《住房和城乡建设部等部门关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》（建城函〔2018〕65号）​

3.《国家发展改革委关于印发〈“十四五”循环经济发展规划〉的通知》（发改环资〔2021〕969号）

4.《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》（国办函〔2022〕7号）

- 5.《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）

6.《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）

7.《甘肃省建筑垃圾减量化工作实施方案》（甘建办〔2020〕278号）

8.《甘肃省住房和城乡建设厅关于规范城市建筑垃圾处置核准有关事项的通知（试行）》甘建城规〔2025〕5号

9.《张掖市推进城镇环境基础设施建设实施方案》（张政办发〔2022〕152号）​

10.《张掖市城市建筑垃圾治理三年行动方案（2025—2027年）》（征求意见稿）​

11.《张掖市关于推进建筑垃圾资源化利用工作的实施意见》（张住建发〔2022〕74号）​

12.《张掖市国土空间总体规划（2021—2035年）》

13.《张掖市生态环境保护“十四五”规划》​

14.《甘州区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》​

15.《甘州区国土空间总体规划（2021—2035年）》

# 五、规划范围

本规划范围为张掖市甘州区全域，具体包括甘州区中心城区（甘州区主城区、滨河新区范围和国土空间规划城镇开发边界划定范围），甘州区东街街道、西街街道、南街街道、北街街道、火车站街道5个街道以及梁家墩镇、上秦镇、乌江镇、大满镇等18个乡镇。其中甘州区中心城区是甘州区建筑垃圾产生、收运、处置及资源化利用的核心区域，也是本次污染防治工作的重点实施范围。

# 六、规划对象

规划对象为甘州区建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物，具体包含工程渣土、工程垃圾、拆迁垃圾和装修垃圾四类。

# 七、规划期限

规划基期年为2024年，近期：2025—2030年；远期：2031—2035年。

# 第二章 现状分析与规模预测

# 一、现状分析​

## （一）产生现状​

近年来，甘州区依托新型城镇化建设，城市更新、房地产开发、市政基础设施建设等项目持续推进，建筑垃圾的产生已成为区域环境治理与城市管理的重点议题。

从产废源头来看，城市建成区是建筑垃圾的主要产出区域：旧城改造工程中，既有建筑拆除与新建同步推进，在改造区域，废弃混凝土、砖石类建筑垃圾呈现集中式产出特征，部分拆除项目曾因清运不及时出现临时堆积问题；市政基础设施建设领域，227线出城口改造、地下管网更新等工程持续开展，道路挖掘、工程建设过程中产生大量工程渣土，仅梁家墩镇227线出城口改造项目单次就清运历史遗留建筑垃圾500余吨。此外，房地产开发项目也产生了一定量的建筑废料，进一步加剧了处置压力。

当前，甘州区建筑垃圾以工程渣土、废弃混凝土、砖石类为主要类型，且产出具有明显的阶段性、区域性特征。随着城乡融合发展与全域旅游品质提升工程的推进，建筑垃圾“及时清运、规范处置”的需求日益迫切，对治理工作的精细化、高效化提出了更高要求。

## （二）处理设施现状​

1.资源化利用设施：截至2024年底，甘州区范围内（含市级统筹布局）暂未建成建筑垃圾资源化利用厂，城市建成区产生的废弃混凝土、砖石等可资源化建筑垃圾，需依托周边县区资源化利用设施处置，或通过临时破碎加工用于简易路基填充等低端场景，资源化利用能力存在空白，难以满足建筑垃圾减量化、资源化治理要求。

2.消纳处置设施：现共有3处建筑垃圾堆倒场，但2处已封场，现仅1处运行，位于张掖市经开区循环经济园区，距离城区约13公里，距离最近的居民点约2.5公里。消纳场容量有限，且在长期使用过程中，已逐渐显现分区规划不清晰、防渗设施老化、扬尘防控措施覆盖不足等问题，若未及时优化升级，后续可能面临消纳能力饱和、环境污染风险加剧的挑战。

## （三）管理现状​

### 1.管理机制

甘州区建立了以城市管理部门为牵头单位，住建、生态环境、交通运输、自然资源等部门协同的建筑垃圾管理工作机制，明确由城市管理部门负责建筑垃圾产生、运输、处置许可及违法行为查处，住建部门负责建筑工地源头减量与分类处置管控，生态环境部门负责污染防治监督，公安部门负责运输车辆道路通行监管。2024年，累计核发建筑垃圾运输许可16份。​

### 2.信息化建设

甘州区建筑垃圾信息化管理处于实践探索阶段，核心依托“智慧城管”平台构建监管体系，已接入50路监控球机、1架无人机及100部手持执法终端，形成多维度监测网络，可对城区建筑垃圾堆放点、施工工地等关键区域实施全天候监控；在运输监管方面，已核准6家建筑垃圾运输企业所属的190辆运输车辆均安装GPS定位及视频监控系统，实现建筑垃圾排放、运输、消纳全流程动态追踪。

# 二、现状综合分析

## （一）治理基础与优势

1.管理体系初步成型：构建“城管牵头、多部门协同”机制，明确城管（产生、运输、处置许可、违法查处）、住建（源头管控）、生态环境（污染监督）、公安（车辆监管）职责。

2.重点环节有管控抓手：聚焦城市建成区旧城改造、市政建设等重点产废场景，识别工程渣土、废弃混凝土等主要垃圾类型；通过人工巡查、许可管理，初步把控运输合规性，为主动防控积累经验。​

## （二）突出短板与问题​

1.处置能力失衡：资源化利用能力空白，可资源化垃圾需跨区域处置或低端利用；3处堆倒场设计容量已用75%，剩余容量仅够1～2年，且存在分区、防渗、扬尘防控问题，污染风险突出。

2.管理效能不足：建筑垃圾管理涉及住建（源头管控）、生态环境（环保监管）、公安（车辆监管）、乡镇（属地管理）等多部门，但常态化协同机制作用发挥不明显，存在“多头管、管不好”现象。涉及多主体、多部门，缺乏市场激励与跨部门数据共享、联合执法机制，治理合力不足。​

3.源头管控薄弱：部分建设单位未将减量化、分类化纳入施工设计，材料浪费突出；住建部门缺乏技术支撑，无法实时监管源头，“前端减量不足、分类不彻底”加剧后端压力。

## （三）面临的挑战​

1.供需矛盾加剧：建筑垃圾处置需求与现有保障能力间的匹配度持续收紧，既有消纳场剩余容量逐步逼近饱和，在资源化利用环节尚未形成规模化支撑，导致整体处置能力难以充分覆盖实际需求，处置缺口呈扩大趋势，进而增加了非法倾倒、违规堆放等行为发生的概率。

2.标准落地配套不足：消纳场运营虽符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，但本地建筑垃圾资源化技术路径仍待探索，缺乏成熟的再生产品生产标准与市场推广机制，再生产品应用场景狭窄。​

3.协同治理难度大：涉及多主体、多部门，缺乏市场激励与跨部门数据共享、联合执法机制，治理合力不足。

## （四）潜在的发展机遇​

1.政策支撑有力：根据国务院办公厅转发住房和城乡建设部《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》的通知（国办函〔2025〕57号）相关内容，可争取资金、技术与试点，推动设施及信息化升级。​​

2.区域需求可观：城市更新、市政项目持续推进，对路基填料、再生砖等需求稳定，补齐资源化短板可实现“本地产、本地用”，降低成本并形成良性循环。​

3.技术升级可行：现有台账、监控、定位数据为智慧监管奠定基础，引入大数据分析可提升预警能力；周边县区资源化项目经验可参考，降低技术探索成本。​

# 三、建筑垃圾规模预测​

## （一）预测依据​

### 1.上位规划导向

依据《张掖市国土空间总体规划（2021—2035年）》，甘州区2025—2035年将重点推进三大类建设任务，为建筑垃圾产生量增长提供支撑，具体如下：

中心城区扩容：围绕“西拓、东优、南控、北限”发展思路和“一主一副、双轴多点”结构规划开展中心城区扩容，同步实施土地平整、路网配套等工程；

产业园区升级：推进张掖经开区循环经济园区、智能制造产业园区扩区提质，实施厂房新建与基础设施改造，将产生工程垃圾与工程渣土；

交通基础设施完善：结合甘州区“十五五”期间16个交通谋划项目的建设方向，城市道路新建过程中的开挖、路基施工等环节将产生工程渣土。​

### 2.数据估算说明

基础数据来源：以甘州区住建局相关项目管理资料、城管局备案信息及统计局公开数据为基准，2024年核心基础数据如下：

| 表2-1 基础数据来源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 核心变量 | 2024年数据 | 数据来源 |
| 房屋竣工面积 | 158.18万平方米 | 甘州区国民经济和社会发展统计公报 |
| 房屋拆迁面积 | 20.85万平方米 | 中项网、甘州区人民政府网 |
| 城镇常住人口 | 29.74万人 | 甘州区人民政府网 |
| 城镇家庭户数 （户均2.62人） | 11.25万户 | 数据推算 |
| 装修需求户数 | 3554户 | 甘州区国民经济和社会发展统计公报及数据推算 |

产废系数应用：严格参考《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）及甘州区2022—2024年典型项目实测数据，确定分类产废系数与修正系数，具体如下：

| 表2-2产废系数应用表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾类型 | 产废系数 | 修正系数 | 系数说明 |
| 工程渣土 | 0.75万吨/平方公里（新增建成区）、0.9万吨/公里（新建道路） |  | 结合甘州区砂壤土地质，基坑开挖渣土系数1.3吨/平方米，折算为区域综合系数 |
| 工程垃圾 | mg=0.05万吨/万平方米（新增建筑面积） | kg=0.9 | 因装配式建筑占比30%，较传统施工减少10%垃圾，故取0.9（2030年降至0.85） |
| 拆迁垃圾 | mc=2.06吨/平方米（拆迁面积） |  | 基于甘州区老城区砖混结构建筑实测（2023年棚户区改造项目平均2.1吨/平方米，取整为2.06） |
| 装修垃圾 | mz=0.7吨/户（装修需求户数） | kz=0.9 | 全装修房占比30%，减少业主二次装修垃圾10%，故取0.9（2030年降至0.8） |

预测逻辑：按“分类测算、动态调整”原则，结合建设项目节奏设定分阶段增速，具体增速依据如下：

工程渣土：2025—2030年（中心城区扩容与道路建设集中期）增速约5%，2031—2035年（建设放缓）增速约-1%；

工程垃圾：2025—2030年（产业园区与新建项目集中期）增速约3%，2031—2035年（新增建筑面积下降）增速约-3%；

拆迁垃圾：2025—2030年（50个老旧小区改造）增速约8%，2031—2035年（30个老旧小区改造）增速约-4%；

装修垃圾：随城镇化率增速放缓（2024年58.57%→2030年63.37%→2035年65.87%），增速从3%逐步降至2%.

## （二）预测结果​

基于上述依据，甘州区2025—2035年建筑垃圾产生量预测如下表所示。

| 表2-3 建筑垃圾产生量预测（单位：万吨） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 工程渣土产生量 | 工程垃圾产生量 | 拆迁垃圾产生量 | 装修垃圾产生量 | 合计 |
| 2024 （基准） | 27.00 | 1.65 | 8.25 | 1.72 | 38.62 |
| 2025 | 28.60 | 1.71 | 8.91 | 1.77 | 41.00 |
| 2026 | 30.30 | 1.77 | 9.62 | 1.83 | 43.52 |
| 2027 | 32.10 | 1.83 | 10.39 | 1.88 | 46.20 |
| 2028 | 34.00 | 1.89 | 11.22 | 1.94 | 49.05 |
| 2029 | 36.00 | 1.95 | 12.12 | 1.99 | 52.06 |
| 2030 | 37.20 | 1.98 | 12.35 | 2.03 | 53.56 |
| 2031 | 38.00 | 2.00 | 12.60 | 2.08 | 54.68 |
| 2032 | 37.50 | 1.90 | 11.80 | 2.13 | 53.33 |
| 2033 | 37.00 | 1.80 | 11.00 | 2.18 | 51.98 |
| 2034 | 36.50 | 1.70 | 10.20 | 2.23 | 50.63 |
| 2035 | 36.00 | 1.60 | 9.40 | 2.28 | 49.28 |

- 第三章 规划目标

# 一、总体目标​

- 全面落实国家及甘肃省关于加强建筑垃圾污染防治、推进资源化利用的决策部署。紧密围绕甘州区城市发展定位，以实现建筑垃圾“减量化、资源化、无害化”为核心目标，通过完善管理体系、优化设施布局、推广先进技术、强化监督执法等一系列举措，构建全过程、全链条的建筑垃圾污染防治长效机制。到2035年，建成系统完备、科学高效、绿色环保的建筑垃圾污染防治体系，显著降低建筑垃圾对环境的负面影响，有效提升资源利用效率，为甘州区打造天蓝、地绿、水美的生态宜居城市筑牢坚实基础。

# 二、近期目标（2025—2030年）​

## （一）减量化目标

- 中心城区新建建筑全面执行绿色建筑标准，装配式建筑占比达到30%以上，建筑工地主材损耗率控制在3%以内，建筑垃圾产生量增速较2024年放缓至4%以下。结合甘州区作为国家新型城镇化试点的实际情况，在城市更新过程中，可充分利用相关政策和项目支持，推动建筑减量化工作。

## （二）资源化目标

- 新增建筑垃圾资源化利用厂1处，全区资源化利用总设计能力提升至40万吨/年，实际年处理量达到18万吨以上，资源化利用率突破50%；建立再生骨料、再生砖等再生产品地方标准，推动再生产品在市政道路、公园绿地、保障性住房等项目中的应用比例不低于30%；培育2—3家规模化建筑垃圾资源化利用企业，形成“产生—处理—应用”闭环产业链。考虑到甘州区的产业发展基础，可依托当地的建筑企业和相关产业，逐步培育资源化利用企业。

## （三）无害化目标

- 完成现有1处建筑垃圾堆倒场提质改造；按照《张掖市国土空间总体规划（2021－2035年）》要求，在城南新增规范化建筑垃圾处理场1处，总容量增加100万立方米，满足2030年后5年需求；城乡接合部历史遗留建筑垃圾堆放点整治完成率达到80%，消除土壤、地下水污染风险。根据甘州区的地理环境和生态保护要求，在消纳场建设和整治过程中，要特别注重生态环境保护。

## （四）管理目标

- 建成甘州区建筑垃圾智慧监管平台，实现建筑工地源头申报、运输车辆轨迹追踪、处置场计量监管全流程信息化，非法倾倒案件发现率提升至90%以上；开展建筑垃圾治理专项培训，覆盖建设、施工、运输、处置企业负责人及管理人员，培训覆盖率达到100%。利用甘州区“智慧城市”高效运行的优势，加快建筑垃圾智慧监管平台的建设，提高管理效率。​

# 三、远期目标（2031—2035年）​

## （一）减量化目标

- 中心城区装配式建筑占比达到40%以上，绿色建筑实现新建项目全覆盖，建筑工地材料损耗率控制在2%以内，建筑垃圾产生量实现“零增长”；全区建筑垃圾产生总量较2030年减少10%。随着甘州区新型城镇化的推进，建筑行业将不断发展，要持续加强减量化工作，实现建筑垃圾的有效控制。​

## （二）资源化目标

- 全区建筑垃圾资源化利用率稳定在60%以上，再生产品种类完成重点突破，逐步拓展至再生混凝土、再生砖等领域；完成产业园区的基础设施建设，整合破碎、加工环节资源，形成产业聚集效应，实现年产值1000万元-2000万元，而后进一步完善研发、应用等环节，加大技术创新投入，与本地高校、科研机构合作，攻克技术难题，提升产品质量与生产效率，逐步发挥产业园区对区域经济与建筑垃圾资源化利用的推动作用。​

## （三）无害化目标

- 历史遗留建筑垃圾堆放点全部整治完成，建立建筑垃圾处置场长效运维机制，确保长期稳定达标运行；探索建筑垃圾协同处置模式，与生活垃圾焚烧厂、工业固废处理设施联动，实现难处理建筑垃圾（含危废成分混合垃圾）无害化处置率100%；全区土壤、地下水环境质量受建筑垃圾污染影响的风险降至最低，生态环境安全得到全面保障。根据甘州区的环境承载能力和生态保护需求，探索适合当地的建筑垃圾协同处置模式。

## （四）管理目标

- 形成“政府主导、企业主责、公众参与”的建筑垃圾治理长效机制；建立建筑垃圾治理信用评价体系，对企业实行分级分类管理，信用等级与项目招投标、许可审批直接挂钩；实现建筑垃圾治理与城市更新、生态保护深度融合，打造全省建筑垃圾“减量化、资源化、无害化”治理示范县区。充分发挥甘州区作为全省城市生活垃圾分类示范城市的引领作用，推动建筑垃圾治理工作的全面提升。

# 四、控制指标

- 本次规划目标包括近远期两个阶段，构建包含减量化、 资源化、无害化、数字化等四大类、11个规划控制目标的指标体系，详见下表。

- ​表3-1 控制指标

| 序号 | 类别 | 主要指标 | 近期目标 | 远期目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减 量 化 | 新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）（吨/万m2） | ≤300 | 满足国家和地方政策要求 | 约束性 |
| 2 |  | 装配式建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）（吨/万m2） | ≤200 | 满足国家和地方政策要求 | 约束性 |
| 3 |  | 装配式建筑面积占建筑比例（%） | ≥30 | ≥40 | 约束性 |
| 4 | 资 源 化 | 建筑垃圾综合利用率（%） | ≥60 | ≥65 | 约束性 |
| 5 |  | 工程渣土、工程泥浆垃圾资源化再生利用率 （%） | ≥50 | ≥50 | 预期性 |
| 6 |  | 拆除、工程、装修垃圾综合利用率（%） | ≥50 | ≥70 | 约束性 |
| 7 | 无 害 化 | 建筑垃圾收运率（%） | ≥90 | 100 | 约束性 |
| 8 |  | 建筑垃圾密闭化运输率（%） | 100 | 100 | 约束性 |
| 9 |  | 建筑垃圾无害化处置率（%） | ≥90 | 100 | 约束性 |
| 10 | 数 字 化 | 运输车辆车载卫星定位装置接入率（%） | 100 | 100 | 约束性 |
| 11 |  | 施工工地、填埋消纳场监控接入率（%） | 100 | 100 | 预期性 |
| 注释 |  | 1.约束性指标是为实现规划目标，在规划期内不得突破或必须实现的指标。 2.预期性指标是指按照经济社会发展预期，在规划期内努力实现或不突破的指标。 |  |  |  |

- 第四章 源头减量

# 一、源头减量目标​​

建立健全建筑垃圾减量化工作机制，推动工程建设生产组织模式转变，从源头上预防和减少工程建设过程中建筑垃圾的产生，有效减少工程全寿命期的建筑垃圾排放，不断推进工程建设可持续发展和城乡人居环境改善。​

到2030年底，建筑垃圾减量化工作机制进一步完善，实现新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于300吨，装配式建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于200吨；新开工装配式建筑面积占新建建筑比例不低于30%。

到2035年底，新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量以及装配式建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）每万平方米排放量均需满足国家和地方政策要求。新开工装配式建筑面积占新建建筑比例不低于40%。装配式建筑成为新建建筑主流形式，全装修交付住宅项目实现全覆盖，从根本上遏制建筑垃圾增量，构建“源头严控、过程优化、减量高效”的源头管理体系。

# 二、源头减量措施​

## （一）责任体系构建​

建立“政府主导、部门协同、企业主责、社会参与”的责任机制，明确住建、城管、发改、自然资源等部门的监管职责，将建筑垃圾源头减量纳入部门年度绩效考核。未按要求落实减量措施的，不予通过项目竣工验收。​

## （二）技术标准推广​

强制要求新建项目采用标准化设计、模块化施工，减少非标准构件使用。推广BIM（建筑信息模型）技术在设计、施工全过程的应用，通过三维建模优化施工方案，减少设计变更和材料浪费，2027年BIM技术在新建项目中的应用率达到50%，2035年实现全覆盖。

## （三）政策激励引导​

对采用装配式建筑、全装修交付的项目，给予容积率奖励、城市基础设施配套费减免等优惠政策，降低项目建设成本，提升企业采用绿色建设模式的积极性。强化金融赋能力度，鼓励金融机构参照“GEP 质押+信用担保”模式，为绿色建筑及建筑垃圾减量项目创新开发专项信贷产品，提供低息贷款支持。​

## （四）监督考核强化​

建立“双随机、一公开”监督检查制度，住建部门每季度对在建项目开展建筑垃圾减量专项检查，将检查结果纳入企业信用评价体系，对失信企业实行联合惩戒。​

推行建筑垃圾减量“红黑榜”制度，定期在政府官网公示表现突出的企业（红榜）和违规企业（黑榜），强化社会监督。​

# 三、分类源头减量措施​

## （一）工程渣土减量措施​

分考虑地形地貌和地质条件，优先利用场地内开挖渣土进行场地回填、路基铺设等，严禁超挖、超填，对因地质条件需外运的渣土，明确运输路线和处置场地，避免随意倾倒。在项目施工中，加强土方开挖和回填的施工管理，可推广基坑支护、土方开挖智能化管控技术，使用无人挖掘机、精准定位设备控制开挖深度和范围，减少渣土产生量；对工程渣土进行分类堆放，可利用部分（如碎石、砂土）优先用于临时道路铺设、场地硬化，提高再利用率。

## （二）工程垃圾减量措施​

优先使用绿色建材，采用钢结构、木结构等轻量化建筑结构，减少混凝土、砖块等传统建材使用；推广可拆卸、可循环的建筑节点设计，便于后期维护和材料回收。在施工过程中，可推行“工厂化预制+现场装配”模式，加强施工现场材料管理，实行“限额领料”制度，对钢筋、混凝土等主要材料的损耗率进行严格管控。

## （三）拆除垃圾减量措施​

以“分类拆除、源头回收”为核心优化拆除作业流程，在拆除工程立项阶段同步制定拆除垃圾减量与分类方案，明确不同类型构件的拆除顺序与回收利用路径，优先对门窗、管线、钢结构构件等可循环利用部件进行保护性拆除，避免破坏性拆除造成的资源浪费。加强拆除现场管理，配备专业分类设备与人员，对拆除垃圾按“可回收物（金属、木材、塑料）、可资源化利用物（混凝土块、砖石）、不可利用物”三类实时分拣，分类堆放、分类运输；引入专业建筑垃圾资源化企业提前介入拆除环节，对混凝土块、砖石等可资源化垃圾现场破碎加工为再生骨料，直接用于场地回填、路基铺设等，减少清运量与消纳量。​

## （四）装修垃圾减量措施​

推广全装修房，改善施工工艺，提高施工水平。全装修项目采用模块化装修、干法施工工艺，减少涂料、胶粘剂等挥发性材料使用，降低装修垃圾产生量。

鼓励使用绿色环保、可循环的装修材料（如再生地板、装配式墙板），建立装修材料余料回收机制，对未使用的涂料、瓷砖等余料，由建设单位统一回收再利用或协调至其他项目使用。通过统筹工程策划、设计、施工等阶段，从源头上预防和减少工程建设过程中建筑垃圾的产生。

- 第五章 收集运输

# 一、收运模式

规划甘州区建筑垃圾收运为“分类堆放、密闭运输、双限收运、智慧监管”模式。工程渣土、工程泥浆、工程垃圾和拆除垃圾在工地进行分类堆放，装修垃圾进行定点投放，并实施二次分拣；建筑垃圾收集车在限定的时间内按限定的路线进行沿线收集，直到收集的建筑垃圾达到运输车辆的最大承载量，则按指定路线返回建筑垃圾处置场所，清空垃圾后再次出发按照既定路线继续收集。通过跟踪运输车辆轨迹，执行“三联单”制度（产生、运输、处置三方签字），确保从产生到处置的全流程追溯。

# 二、收运要求

## （一）核准资质

建设单位或施工单位需在开工前办理《城市建设垃圾处置许可证（产生）（运输）（处置）》，同时提交建筑垃圾处置方案、运输合同等材料，企业且须进入《甘州区建筑垃圾运输企业名录》。企业须具备独立法人资格、固定办公场所及停车场地。

## （二）分类收集

建筑垃圾实行分类收集、运输、处置全面管控，确保无管理漏洞现象的发生。为便于实现无害化、资源化处理，建设施工、房屋拆迁等场所产生的建筑垃圾应对其种类、性质、产量、利用等建立台账，并进行分别堆放、分类收运、分类处理。

## （三）密闭运输

建筑垃圾转运实现100%密闭化运输。为避免运输过程中掉落尘土或随风飘浮，建筑垃圾运输车要求全部采用密闭式车厢，将建筑垃圾完全封闭进行运输，不得超载，途中不得抛撒滴漏。为保持建筑垃圾运输车的美观性，应定期对运输车进行全面清洗。

## （四）运输路线

建筑垃圾运输一般采用建筑垃圾收集点—次要道路/主要道路—建筑垃圾专用道路—建筑垃圾处置场/建筑垃圾资源化利用中心的路线，运输路线需经相关部门批准。照其指定的区域、路线、时段进行运输。所有建筑垃圾运输车辆应按照规定向甘州区城市管理局进行申报。收运车辆必须按照公安交通管理部门有关规定进行车辆登记、车厢密闭改装年检、办理城区《通行证》。收运车辆通过加装行驶装卸记录仪装置接入“集运系统”实现信息化的管理和监控。

另外，建筑垃圾收运线路应遵循以下原则：

1.收运路线应尽可能紧凑，避免重复或断续。

2.收运路线应能平衡工作量，使每个作业阶段、每条线路的收集和运输时间大致相等。

3.收运路线应避开交通拥挤的高峰时间段。

4.收运路线起始点最好位于工地或停车场附近。

5.收运路线应尽量避免穿越城区，尽量减少对城市环境的影响。

# 三、分类收运

## （一）工程渣土、工程泥浆、工程垃圾和拆除垃圾

1.现场收集：工地开工后，工程渣土、工程泥浆、工程垃圾和拆除垃圾均应分类堆放。所有工程必须做到封闭施工和降尘施工，建设主管部门和执法部门不定期到工地进行巡查。

2.运输阶段：工程渣土、工程泥浆、工程垃圾和拆除垃圾产生后，由承运单位进场进行清运。建筑垃圾运输车辆的行驶路线和时间，由公安交管部门和执法部门确定。严厉查处超载超限、无证运输、带泥行驶、抛洒滴漏等行为。

## （二）装修垃圾

1.现场收集：完善前端装修垃圾收集点设置，各乡镇（街道）设置相对集中的临时堆放点，用于老旧小区、公共区域等不具备设置临时堆放点的装修垃圾的集中堆放。新建居住小区，应在规划建设时同步配套设置若干场地作为装修垃圾收集点，并与小区一并投入使用；精装修成品住房应在工地施工场地内单独设置装修垃圾收集点；商场、企业内部划出区域作为装修垃圾临时堆放场地。

2.运输阶段：产生单位或物业公司事先进行申请或委托，由运输企业在装修垃圾收集点进行收集，再运至建筑垃圾分选场进行临时堆放和分拣，并由具体分选企业运至各类处置场所。

# 四、收运设施设备

## （一）装修垃圾分类投放点

装修垃圾分类投放点主要用于收集居民装饰、维修及拆除过程中产生的装修垃圾。每个小区、行政村（社区）原则上都应设置1处装修建筑垃圾分类投放点，新建居住小区应在规划建设时同步配套设置若干场地作为分类投放点，并与小区一并投入使用，可与生活垃圾收集点、大件垃圾收集点等设施合并设置；新建公用区域的分类投放点可在工地临时设置。居民将装修垃圾进行分类装袋捆扎后，堆放到指定的分类投放点，由居民或物业公司定期收运至转运站或资源化利用场进行处理。

参照《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）规定，装修垃圾收集点用地面积不宜小于80平方米，同时需对场地进行平整和硬化，配置上下水设施，装卸垃圾时应洒水降尘。无物业的居住区和门店，由属地主管部门设置相对集中的建筑垃圾转运调配场，可结合老城区的拆建改造或利用暂不使用地块设置。

## （二）收运车辆

### 1.技术要求

运输车辆，工程渣土、工程垃圾和拆除垃圾的运输采用大型密闭化运输车辆，工程泥浆运输应采用密闭式罐车；装修垃圾从收集点至转运调配场或资源利用厂阶段采用小型密闭化运输车辆。收运单位的运输车辆应具有行驶证和营运证，并取得《建筑垃圾车辆运输许可》，建筑垃圾收运车辆应采用列入工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》内的产品车辆的特征应与产品公告、出厂合格证相符，应满足国家、行业对机动车安全、排放、噪声、油耗的相关法规及标准要求。

车辆驾驶室顶部应设置标志性顶灯，灯箱应固定牢固，同一运输单位的运输车辆颜色宜统一。应根据自身情况统一车辆车身及车厢主体颜色；车辆后厢板应使用反光材料喷涂牌号；驾驶室两侧车门应喷涂清运企业名称；车辆侧身及后厢板应喷涂监督举报电话且车身应设置一定数量的反光贴。

新购置的建筑垃圾清运车辆应符合国家工业和信息化部相关技术要求，车厢顶部宜采用刚性密闭装置，且宜安装闭合限位传感器，并与车载终端连接，车厢主体不宜采用外表面易残留建筑垃圾的外露加强筋结构，车厢内表面平顺光滑，改装车辆车厢顶部宜采用纵向开闭柔性结构篷布覆盖密闭装置。

建筑垃圾清运车辆应安装监控系统。监控系统由车载卫星定位系统和车载影像系统等组成，并应能接入建筑垃圾全过程信息化监管平台。监控系统可实时查询每台车辆的精确位置、运输时间、行驶速度、行驶路线等信息，且可设置电子围栏，进行线路控制；并可预设车速，实现车辆超速报警功能，实现精准管理。

### 2.管理要求

统一密闭改装。推动执行建设（拆迁）工地“两不进、两不出”制度，即“无备案登记手续的车辆不许进入施工工地，无密闭装置或密闭装置破损的车辆不许进入施工工地；超量装载的车辆不许驶出施工工地，遮挡污损号牌、车身不洁、车轮带泥的车辆不许驶出施工工地”。

运输车辆须保持整洁、密闭装载，不得沿途泄漏、遗撒，不得超载运输，禁止车轮、车厢外侧带泥行驶；上路行驶的建筑垃圾运输车辆必须遵守道路交通法律法规；随车携带城市建筑垃圾转运证件，承运经批准排放的建筑垃圾；

严格规范建筑垃圾收运车辆管理，推进建筑垃圾收集运输实行公司化、规模化、专业化运营管理，强化建筑垃圾收运单位按照城市管理部门规定的运输路线、运行时间开展建筑垃圾收运工作，严格处罚丢弃、遗撒建筑垃圾以及超出核准范围承运建筑垃圾等行为。建筑垃圾清运单位应在清运时间内，自行或采取其他方式做好车辆沿途线路的污染清理、保洁工作；

严格要求收集运输车辆安装定位和监控系统，实现与建筑垃圾信息共享平台和运输监控系统互联互通，推动信息共享和部门执法联动。建立收集运输车辆技术档案管理，并实行动态更新管理。建立多联单制度，记录完整的多单会签信息并存档。

严格管控个人或未经核准备案单位开展建筑垃圾运输，实行建筑垃圾运输企业和运输车辆核准备案登记资质，确保运输车辆必须达到“三统一”标准，即统一安装顶灯、统一车辆标识、统一安装定位系统。

## （三）建筑垃圾中转站

建筑垃圾中转站主要用于建筑垃圾（包括工程渣土）的集中、前端分拣，及暂时无法进行利用的建筑垃圾和运输距离远、需要中转的建筑垃圾的临时堆放。中转站场内设置分拣场地，将进场垃圾中可利用的物质粗拣出来进行分类堆放，有价值的物质进入废品回收体系，其他可资源化利用的建筑垃圾运输至建筑垃圾资源化利用厂，危险废弃物及有害垃圾进入危险废物处理设施。

### 1.布局原则

统筹设置。应综合考虑街道、乡镇及周边区域建筑垃圾产生量、收（转）运能力及运距、处置方式、环境影响、群众意愿等因素，科学选点，按“服务半径适配、覆盖区域均衡”原则确定场地规模与数量，力求设置数量与建设实际需要基本匹配，与本区域国土空间总体规划及乡镇详细规划协调衔接，做好场地出入口与乡村主干道、市政设施的衔接。

严格控制。严格遵守国家、甘肃省、张掖市有关法律法规、政策文件等相关规定，按规定要求开展报批管理，经审核、批准后方可设置。

安全运行。遵循“安全第一”原则，严格按照法律法规、规定的安全管理要求。建设运行主体单位必须制定安全、环保事故处置预案，明确现场管理安全环保责任，落实场所安全环保管理措施，常态化组织安全环保隐患排查及整改，严防发生安全生产事故和环境污染。

### 2.建设标准

应符合法律法规、标准规范等要求，满足住房建设、自然资源、生态环境、行政执法等部门的有关规定，按照张掖市国土空间规划要求，不占用生态保护红线、永久基本农田，尽量少占用耕地。建筑垃圾中转站可以在符合相关标准的情况下，可结合原有城市生活垃圾中转站扩建。

具有健全的环境卫生、安全管理、建筑垃圾消纳台账、行政管理等制度，符合建筑垃圾中转站管理要求。选址不受洪水、潮水、内涝与地震的威胁，应有可靠的防洪排涝措施，防洪标准应符合现行国家防洪标准，场地标高高于周边地面3m，垃圾堆放高度不超过3m。

在建筑垃圾中转站出入口及堆放点应安装符合规定要求与监控系统相配套的科技监控设备，能实时传输相关信息数据应具有符合规定的围墙（栏）设施，出入口道路经硬化处理，配有洒水等防尘设施。

接纳的建筑垃圾应分类堆放、规范处置，对进场的消纳车辆有专人进行指挥，应设置分类分拣场地，并设立标识牌。

临时用地区块仅用于收集存放，不得涉及处置利用。存放物品不得涉及有毒、有害及危险品。

分拣点应及时清运处置装修垃圾，不得长期堆放，不得混入生活垃圾、危险固体废弃物等其他垃圾，并做好建筑垃圾出入场地的处置台账。

具有建筑垃圾中转站土地的用途证明和土地租赁协议、建筑垃圾中转站平面图、进场路线图、监控服务协议。

### 3.布局规划

规划通过现状调研分析区域建设活动规模、既有建筑垃圾产生与处置格局，测算出规划期内建筑垃圾总产生量将增长，现有转运能力已无法满足未来需求，亟须完善中转站布局以填补处置缺口。结合乡镇建设实际，本次规划在偏远乡镇共设置4处建筑垃圾中转站，分别服务周边1—3个行政村，实现偏远区域建筑垃圾就近中转、高效处置。

当前布局规划面临核心矛盾：一方面，区域内偷倾偷倒建筑垃圾的现象较为突出，根源在于部分偏远乡镇距离现有建筑垃圾消纳场路途遥远，运输成本极高，导致相关单位及个人前往合规消纳场处置垃圾的意愿低、可行性差；另一方面，受限于乡镇土地资源现状，部分区域暂未找到可用于新建场地的闲置土地，且《张掖市国土空间总体规划（2021—2035年）》等上位规划中，针对偏远乡镇建筑垃圾中转站的建设用地规划不足，导致新增场地的选址与落地存在现实障碍，形成供需错配的困境。为缓解当前矛盾，暂按“优化现有、补齐空白、预留未来”的思路推进布局工作。

优先对现有乡镇垃圾中转设施进行功能升级，通过划分工程渣土区、废弃混凝土区、装修垃圾分类堆放区，新增移动式破碎设备、密闭转运车等设施，提升现有场地的中转效率与分类处理能力；针对4处新建偏远乡镇中转站，重点强化基础功能与实用属性，确保快速落地投用。同步向相关部门提出用地需求建议，推动将偏远乡镇建筑垃圾中转站建设用地纳入后续上位规划调整范畴，为未来设施扩容预留空间，逐步解决供需矛盾。

4处偏远乡镇建筑垃圾中转站需同步建设适配乡镇场景的环保配套设施，近期实现“实用高效、经济适配”的建设目标，具体“三必配”要求如下：一是每处站配备1套高压喷淋系统（覆盖分拣区及堆放区核心范围）、3000平方米防风抑尘网，结合乡镇主导风向优化布设，有效抑制扬尘污染；二是建设小型渗滤液收集池（配套1套小型一体化处理设备，处理能力3吨/日），避免污水渗入土壤污染农田；三是设置1个噪声监测点，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）中乡村声环境功能区要求。

调度配套设施方面，近期4处乡镇中转站全部接入甘州区城市智慧管理平台，每处配备2路高清视频监控（分别覆盖进出口及分拣区）及1台小型地磅（精度±0.2吨），实现基础信息化管理；远期结合乡镇发展需求，为规模较大的中转站加装PM2.5监测设备1台，增设无人值守闸机（1进1出），结合GPS轨迹追踪功能优化转运车辆路线规划，减少空驶率，实现偏远乡镇建筑垃圾高效中转。​

- 第六章 利用及处置

# 一、建筑垃圾利用

## （一）直接利用

### 1.直接利用方式

（1）工程渣土、工程泥浆（固化后）直接利用方式：回填工程、地基加固、路基填垫、建筑材料原料、垃圾填埋场覆盖层材料、自密实材料等。

①回填工程：渣土可以作为回填材料使用，在房心土回填和深基础施工完成后，采用流态自密实固化土进行回填。不仅适用于房建领域，还可广泛应用于市政管廊的回填等。

②地基加固：在地基加固过程中，可以将工程渣土，经过机械破碎、筛分、预拌，形成流态自密实固化土浆，再灌入或压入地基中，进而增强地基的稳定性和承载力。

③路基填垫：经过处理的建筑垃圾再生骨料可以与石灰或水泥结合制成结石层，作为半刚性或刚性基层材料使用于道路工程中。

④建筑材料原料：固化后的泥浆可以作为建筑材料的原料，如砖、瓦等。

⑤垃圾填埋场覆盖层材料：在填埋场覆盖层上使用固化处理后的泥浆可以覆盖垃圾坑内部，保护地下水资源免受污染。

⑥自密实材料：以拆房、装修垃圾细粉料、工程泥浆为原料，加入软土固化剂、水泥、掺合料、外加剂生产而成的工程填筑材料，可用于市政管线沟槽、基坑肥槽回填、地基处理与路基换填等工程。

（2）工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾直接利用方式：混凝土块、石块和碎砖块用于加固软土地基；拆除垃圾中完整尺寸的砖块经收集整理用于建筑施工工地的围墙、公路防护墙建设等；混凝土块、石块和碎砖块用于城市兴建大型建筑、广场、市政设施的回填料；拆除垃圾中完整钢筋、钢材和其他金属材料可用于一些工程项目。

用作渣土桩填料：通过一定的动力设备将重锤拉高到适当高度后，失去拉力向下冲击地基，在地基坑中放入适量的以建筑垃圾为主要原料的混凝土，经过夯实处理后能够满足加固地基的要求。

用作夯扩桩填料：采用细长锤在护筒通过打击而下沉，然后在护筒内将处理好的建筑垃圾等材料放入并夯实，形成负荷载体，最后放入钢筋并且浇筑为混凝土桩。这种由建筑垃圾构成的桩基本上能够满足现在建筑的各种要求。

### 2.直接利用要求

工程泥浆直接利用之前需进行固化处理。工程渣土和工程泥浆（固化后）进行直接利用之前需进行土壤环境质量检测，需符合相应用地条件下的土壤环境质量标准。

直接利用钢筋、钢材和其他金属材料应符合工程相应施工材料的质量要求。直接利用混凝土块、石块和碎砖块等材料不得影响工程项目的质量。

施工场地表土清理过程中，表土应单独收集和堆放，符合条件的优先用于土地复垦、土壤改良、建筑绿化和矿坑修复等生态建设修复工程。建筑渣土回填过程中应采用分层回填的方式，控制每层回填土的厚度和压实度有助于确保回填土的均匀性和稳定性。且应采取有效措施防止渣土对周围环境的污染。例如，可以采用防尘网覆盖、洒水等措施减少扬尘污染。回填完成后，应对回填土进行压实度检测。这可以通过使用压实度计等设备进行快速准确地检测，以评估回填质量。

## （二）资源化利用

建筑垃圾资源化利用是指将建筑垃圾作为资源化产品生产原料，通过资源化技术手段用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生景观石、再生混凝土、再生稳定碎石、再生预拌砂浆等资源化产品。各类建筑垃圾资源化利用方式如下：

1.工程渣土：用作路基土、种植屋面回填土、地下室顶板及侧壁回填土等，利用时应符合相关技术规范要求。其余质量较好的工程渣土进入资源化企业，将其掺杂进再生建材生产线，制造再生烧结砖等再生建材。规划远期加大工程渣土的资源化利用比例。

2.工程泥浆：源头脱水干化后，泥饼可用作回填、场地覆盖或制备再生产品，废弃泥饼可随同工程渣土合并外运至建筑垃圾终端处置设施处理，施工单位需统计废弃泥饼产生量。

3.工程垃圾：采用“资源化利用为主，消纳为辅”的处理模式，最大化实现资源化利用。经中转站分拣后，废弃混凝土优先用于生产再生骨料，废弃沥青混合料优先用于生产再生混合料：废弃模板根据材质分类回收，竹木材质宜用作再生板材、纸张或生物质燃料等的原材料。

# 二、建筑垃圾处置

## （一）处置原则

以“安全规范、生态优先、长效管控”为原则，聚焦甘州区建筑垃圾处置设施短板与环境风险隐患，分类型明确处置方式，分阶段推进处置体系建设，确保需处置的建筑垃圾100%无害化处置。

## （二）处置方式​

1.工程渣土处置：针对建筑施工、道路开挖产生的工程渣土（占全区需处置建筑垃圾总量的40%～45%），采用“合规调配+规范填埋”结合方式。可用于城市绿化用土、河道清淤回填、低洼地块垫高（如城区东部未开发地块平整）的渣土，经检测符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600）后，直接调配至对应项目；其余工程渣土运输至规范化消纳场，采用分层压实填埋工艺（压实密度≥1.8吨/立方米），填埋后及时覆盖防尘网或HDPE膜，防止扬尘与水土流失。​

2.废弃混凝土、砖石处置：此类建筑垃圾（占需处置总量的30%～35%）中，因成分混杂（如附着大量杂质）或运输成本过高需直接处置的，先在转运调配场进行分拣除杂，去除塑料、木材等异物后，运输至消纳场单独分区填埋，避免与其他垃圾混填影响场地后续利用；城郊乡镇区域少量此类建筑垃圾，可就地用于农村田间道路基层铺设、宅基地平整，实现就近规范处置。​

3.混合建筑垃圾处置：包含装修垃圾、拆除垃圾中的混合成分（含木材、塑料、金属等，占需处置总量的20%～25%），需先在转运调配场进行分类分拣，去除可回收物资后，剩余不可利用部分（如混杂涂料的建筑垃圾）运输至消纳场专用填埋区，采用“黏土隔离层+HDPE膜防渗”双重防护措施，防止有害物质渗入土壤；对疑似含危险废物的混合垃圾（如含有害涂料、胶粘剂的装修垃圾），需先由生态环境部门委托第三方检测，确认无危险成分后再按规范填埋，若含危险成分则移交有资质单位处置。​

4.工程泥浆处置：建筑桩基施工产生的工程泥浆（占需处置总量的5%以内），采用“脱水干化+规范填埋”方式，在施工现场或转运调配场通过压滤设备脱水，干化泥饼经检测合格后运输至消纳场填埋，产生的废水经处理达标后排入市政污水管网，严禁未经处理直接排放至河道、农田。​

## （三）处置过程监管

近期建立建筑垃圾处置“入场核验－分区填埋－离场登记”制度，所有消纳场配备智能地磅（精度±0.1吨）、视频监控（覆盖进场口、填埋作业区、渗滤液处理区）及环境监测设备（监测指标含渗滤液pH值、COD、氨氮及场界PM2.5、噪声），数据实时上传至甘州区建筑垃圾智慧监管平台，严禁生活垃圾、危险废物混入建筑垃圾填埋；加强处置作业规范管理，要求填埋作业采用“分层压实－覆膜覆盖”工艺（压实密度≥1.8吨/立方米，每日作业结束后覆盖HDPE膜或防尘网），减少扬尘与异味扩散。远期进一步强化监管能力，在消纳场周边布设地下水监测井（每处3口，分别位于上游、下游及场地内），开展地下水水质检测；引入第三方机构对消纳场运营情况进行年度评估，评估结果与运营单位资质挂钩；建立消纳场闭场后管护机制，闭场前完成终场覆盖（铺设黏土防渗层+植被层），闭场后持续开展5年环境监测，确保生态恢复效果稳定。

# 三、设施提质改造​

针对仍在运营使用的、位于循环经济产业园的1处建筑垃圾消纳场启动全域提质改造工程，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）完善防渗系统（采用“HDPE膜+膨润土防水毯”双层防渗结构，膜厚度≥1.5mm）、渗滤液处理系统（每处新增1套日处理能力20吨的一体化设备，出水水质达到《地下水质量标准》GB/T14848的Ⅲ类标准）及导气系统（每5000平方米布设1套导气管，降低甲烷聚集风险），改造后单场填埋容量提升10%～15%，全部达到规范化运营标准。​

# 四、历史遗留建筑垃圾处置​

全面排查甘州区城乡接合部、河道沿岸等区域历史遗留建筑垃圾堆放点，建立“一点一档”台账（含位置、规模、成分、环境风险等级等信息），优先处置环境风险高的点位：对城区外围3处大型堆放点（总规模约5万吨），采用“筛分分类+规范填埋”模式，经分拣去除异物后，剩余部分转运至规范化消纳场，场地平整后复绿或用于市政设施建设用地。远期完成全部历史遗留堆放点整治，同步建立“动态排查－及时处置”机制，每年度开展1次全域排查，确保新增遗留堆放点“发现即处置”，消除土壤、地下水及大气污染风险，恢复区域生态功能。​​

- 第七章 存量治理

# 一、治理工作目标​

## （一）基础排查与台账建设目标​

- 牵头单位：甘州区住建局、张掖市自然资源局甘州分局；配合单位：甘州区生态环境局、梁家墩镇政府、新墩镇政府、上秦镇政府、长安镇政府。

- 2026年底前，完成老城区、滨河新区及4个城郊镇（梁家墩镇、新墩镇、上秦镇、长安镇）全域存量建筑垃圾拉网式排查，采用“卫星遥感+现场核查”技术手段，形成1:5000比例尺《甘州区存量建筑垃圾分布图谱》。同步建立“一点一档”电子台账，明确每处堆放点属地责任主体（镇政府/街道办），确保建筑垃圾数量统计误差≤5%（以第三方测绘数据为准），清晰标注成分（混凝土块/砖瓦/渣土等占比）及环境风险等级（按高、中、低三级划分，依据《建筑垃圾环境风险评估技术指南》判定）。​

## （二）重点区域整治与设施建设目标​

- 牵头单位：甘州区住建局；配合单位：张掖市自然资源局甘州分局、生态环境局、交通运输局、相关镇政府。

- 2026年12月底前，完成生态敏感区存量建筑垃圾清理处置，其中耕地、永久基本农田范围内堆放点实现全部清零，自然保护地、自然灾害风险区内堆放点清理完成率≥95%；完成临近市政管网、交通干线、居民区的23处高风险堆放点（依据排查台账确定）全部清理，高速、高铁、国道和省道沿线等重点区域治理完成率达100%。同时，依靠垃圾中转站和垃圾处理项目建设，在乌江镇、龙渠乡各建成1个临时中转贮存点（单个占地面积≥0.05公顷，配备防尘抑尘设施）。​

# 二、治理工作重点​

## （一）重点区域管控​​

- 1.城市建成区：重点治理老城区拆迁遗留地块、滨河新区未开发闲置地块的存量堆放点，优先保障城市更新项目用地需求。

- 2.城郊结合部：聚焦梁家墩镇、新墩镇、上秦镇和长安镇等与城区接壤村组，清理高速、高铁、国道和省道沿线500米范围内的存量建筑垃圾，消除视觉污染及道路安全隐患。

- 3.生态管控区：对黑河湿地自然保护区外围保护地带等区域，依法拆除违规贮存设施，将建筑垃圾全部转运至指定处置场所，同步开展原场地土壤修复及植被恢复。​

## （二）风险点位分级处置​

- 根据环境风险等级实施“红黄绿”三色管控：​

- 1.红色风险点：主要为占用永久基本农田、存在滑坡坍塌隐患的堆放点，由市自然资源局甘州分局、区应急管理局牵头，2025年底前完成全部清理，同步组织地质灾害隐患排查。​

- 2.黄色风险点：主要为产生扬尘污染、影响周边居民生活的堆放点，由区住建局、区生态环境分局负责，2026年6月底前完成覆盖防尘网、设置围挡及清运处置。​

- 3.绿色风险点：主要为远离居民区、无明显环境影响的堆放点，纳入常态化监管，结合周边建设项目需求优先资源化利用，2027年底前完成处置。​

# 三、治理工作方式​

## （一）排查评估机制​

- 1.部门联动：由区住建局牵头，联合市自然资源局甘州分局、区生态环境分局、区交通运输局及相关乡镇（街道），组建专项排查工作组，明确分工及时间节点。​

- 2.技术支撑：采用“卫星遥感+无人机航拍+现场核查”模式，对存量堆放点进行定位、测量，委托第三方机构开展成分分析及环境风险评估，形成《甘州区存量建筑垃圾排查评估报告》。​

- 3.台账管理：建立电子台账系统，包含堆放点位置、面积、数量、成分、责任主体、治理措施及进度等信息，每月更新并向社会公开（涉及保密信息除外）。​

## （二）分类处置路径​

- 1.资源化利用：对废混凝土、废砖石等，由具备资质的企业加工为再生骨料，用于市政道路基层、基坑回填等；对废钢筋、废金属等，由合规回收企业回收再利用，2026年底前实现可回收成分利用率达90%以上。​

- 2.无害化处置：对无法资源化利用的建筑垃圾，转运至甘州区城市垃圾处理厂（符合规划要求的建筑垃圾填埋区），严格按照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134）实施填埋，防止二次污染。​​

## （三）监管执法措施​

- 1.日常监管：建立“乡镇（街道）巡查+部门抽查”机制，每月开展不少于1次巡查，重点检查治理进度、扬尘防控及转运规范，发现问题限期整改。​

- 2.执法检查：对擅自倾倒、堆放存量建筑垃圾的单位或个人，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市建筑垃圾管理规定》等法规，依法予以处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。​

- 3.信用监管：将建筑垃圾处置企业及相关责任单位的违法违规行为纳入信用评价体系，实行“黑名单”制度，限制其参与政府投资项目投标，实施联合惩戒。​

- 第八章 环境影响与污染防治​

# 一、总体要求​

坚持问题导向、系统治理，将推进建筑垃圾污染防治工作作为生态文明建设、城市精细化管理和基层治理的重要抓手，坚持生态优先，建立健全建筑垃圾处置体系，完善建筑垃圾全过程管理制度，规范建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置行为，推进综合利用，加强建筑垃圾的全流程精细化管理，防止环境污染，强化建筑垃圾收集、贮存、利用、处置等设施的选址和实施过程中对生态、大气、水和声环境的影响及污染控制与治理，制定切实可行的预防或减轻实施过程以及实施后不良环境影响的对策和措施，不断提升城乡环境质量和人民生活质量，建设资源节约型、环境友好型社会​

# 二、环境影响分析​

## （一）施工期环境影响​

1.大气环境影响：建筑垃圾运输、装卸及处理设施建设施工过程中，易产生扬尘污染。土方开挖、物料堆放等作业环节，在风力作用下，大量颗粒物逸散至空气中，增加空气中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）浓度，影响区域大气环境质量，尤其对周边居民聚集区、学校等环境敏感点影响较大。长期暴露易诱发呼吸道疾病，增加心血管健康风险。​

2.水环境影响：施工废水若未经有效处理直接排放，其中含有的泥沙、油污及少量建筑材料残留化学物质，可能会污染地表水及土壤，进而影响周边水体水质。如排入雨水管网，可能造成管网堵塞；渗入地下，可能污染地下水，改变地下水化学组分，影响地下水水质。人体接触或饮用受污染水体，会损害肝肾功能，增加患病概率。​

3.声环境影响：施工机械设备（挖掘机、装载机、破碎机等）运行以及运输车辆往来会产生高强度噪声，噪声值可达70-100分贝，对施工场地周边一定范围内的居民生活、学校教学、医院医疗等活动产生干扰，长期暴露在高噪声环境下，可能对人群听力造成损害。​

4.生态环境影响：建筑垃圾消纳场、资源化利用设施等建设可能涉及土地平整、植被清除等活动，改变原有地形地貌，破坏地表植被，造成水土流失，影响区域生态系统的稳定性和生物多样性。尤其在生态敏感区域周边施工，可能对珍稀动植物栖息地、生态廊道等造成破坏，并引发过敏与传染病风险。​

## （二）运营期环境影响​

1.大气环境影响：建筑垃圾在堆放、分拣、破碎、筛分等处理过程中，会持续产生扬尘，粉状物料的装卸、运输环节也易造成粉尘无组织排放。此外，若资源化利用过程涉及焚烧、热解等工艺，可能产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、二噁英等污染物，对区域大气环境质量产生长期不利影响，增加雾霾天气发生频率，危害居民身体健康。

2.水环境影响：建筑垃圾处理过程中产生的冲洗废水、车辆清洗废水等，含有大量悬浮物、重金属离子（铅、汞、镉等）以及油类物质。若处理不当，废水直接排入地表水体，将导致水体浑浊、富营养化，重金属在水体中积累，通过食物链传递，对水生生物和人体健康构成威胁。同时，废水渗入地下，可能污染地下水，导致地下水水质恶化。

3.声环境影响：建筑垃圾处理设备（破碎机、筛分机、压缩机等）运行时产生的机械噪声，以及运输车辆往来形成的交通噪声，会对周边声环境造成持续影响。尽管处理设施所在的产业园周边基本无居民分布，噪声对居民生活休息的直接干扰较小，但长期高强度噪声仍可能对产业园内部工作人员造成健康影响，同时也可能对产业园周边少量野生动物的栖息环境与行为模式产生一定干扰。

4.土壤环境影响：建筑垃圾长期堆放，其中的有害物质（重金属、有机污染物等）会随雨水淋溶渗入土壤，改变土壤理化性质，导致土壤酸碱度失衡、肥力下降，影响土壤微生物活性和土壤生态系统功能。受污染土壤种植的农作物可能吸收积累有害物质，通过食物链进入人体，危害人体健康。此外，建筑垃圾占用大量土地，导致可耕地面积减少，影响农业生产和土地资源合理利用。

5.生物及微生物环境影响：建筑垃圾堆放区易形成潮湿、阴暗的局部环境，为蚊虫滋生提供适宜条件；同时，建筑垃圾中残留的有机物在降解过程中，可能滋生细菌、霉菌等有害微生物。蚊虫叮咬可能传播登革热、疟疾等传染病，有害微生物通过空气扩散或接触传播，易引发人体皮肤感染、呼吸道感染等健康问题。

# 三、污染防治对策​

## （一）大气污染防治​

施工期：施工现场设置连续、密闭的硬质围挡，高度不低于2.5米；对施工场地内的土方、物料等采取覆盖、固化、洒水降尘等措施，定期洒水抑尘，每天洒水次数不少于4次；运输建筑垃圾的车辆采用密闭式运输，安装卫星定位装置，按规定路线行驶，出场前对车辆进行冲洗，确保车身、轮胎干净整洁，严禁带泥上路；施工现场禁止焚烧各类废弃物，配备专门的喷雾降尘设备，在土方开挖、物料装卸等易产生扬尘的作业时段开启。​

运营期：建筑垃圾处理设施的物料堆放区设置封闭的料仓或采用防尘网覆盖；破碎、筛分等产尘环节安装高效的集气罩和布袋除尘器等除尘设备，确保粉尘达标排放；运输车辆采取密闭措施，在厂区进出口设置车辆清洗平台，对进出车辆进行冲洗；定期对厂区道路进行清扫、洒水，增加厂区绿化面积，种植具有吸尘降噪功能的植被，减少扬尘逸散。​

## （二）水污染防治​

施工期：在施工现场设置临时沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，去除泥沙等悬浮物后，回用于施工现场洒水降尘、车辆冲洗等环节，严禁施工废水未经处理直接排放；在施工营地设置环保厕所，定期清运粪便污水；对施工场地内的油污进行收集处理，防止其进入水体，可采用吸油毡等材料吸附油污，集中收集后交由有资质的单位处理。​

运营期：建筑垃圾处理厂建设完善的污水处理系统，对冲洗废水、车辆清洗废水等进行集中处理。采用“沉淀+过滤+吸附”等工艺，去除废水中的悬浮物、重金属离子和油类物质，处理达标后的废水优先回用于生产环节，如物料冲洗、设备冷却等，回用率不低于80%；对无法回用的达标尾水，排入市政污水管网，进入污水处理厂进一步处理；定期对污水处理设施进行维护和检修，确保其正常运行，安装在线监测设备，实时监测废水水质。​

## （三）噪声污染防治​

施工期：选用低噪声的施工机械设备和工艺，对高噪声设备采取降噪措施，如安装消声器、设置减震基础等；合理安排施工时间，避免在居民休息时间（夜间22:00－次日6:00）进行高噪声作业，因工艺要求需连续施工的，需提前向生态环境部门申请并公告周边居民；在施工场地边界设置隔音围挡，采用吸声材料制作，降低噪声向外传播。

运营期：对建筑垃圾处理设备进行合理布局，将高噪声设备布置在远离厂界和环境敏感点的区域；对破碎机、筛分机等设备采取密闭隔音措施，安装隔音罩、减震垫等；对运输车辆加强管理，限制车速，禁止在厂区内鸣笛，在厂界周围种植高大乔木，形成绿化隔音带，降低噪声对周边环境的影响；定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行，减少因设备故障产生的异常噪声。

## （四）土壤污染防治​

施工期：对施工过程中产生的建筑垃圾进行分类收集，妥善存放，避免有害物质泄漏污染土壤；施工结束后，及时清理施工现场的建筑垃圾和杂物，对施工扰动的土地进行平整、复垦和绿化，恢复土壤原有生态功能；对施工场地内可能受污染的土壤进行监测，若发现土壤污染，及时采取修复措施。​

运营期：在建筑垃圾处理厂内设置专门的危险废物暂存间，对含有重金属等有害物质的建筑垃圾进行单独收集、存放，并交由有资质的单位进行处理，防止有害物质渗入土壤；加强对厂区地面的硬化和防渗处理，对废水处理设施、物料堆放区等重点区域进行重点防渗，铺设防渗膜，确保防渗效果；定期对厂区周边土壤进行监测，监测项目包括重金属、有机污染物等，建立土壤环境质量档案，及时掌握土壤环境质量变化情况，若发现土壤污染，立即采取相应的修复措施。​

（五）噪声污染防治

运营期：定期清理建筑垃圾中废弃木材、织物等有机物，同时优化场地排水避免积水，从根本上减少滋生条件。环境层面每月至少开展 2 次消杀，用低毒杀虫剂对堆放区、排水沟等关键区域喷洒，还需在场地周边设置防蚊网，并增加通风设备，以此抑制蚊虫和微生物繁殖扩散。人员防护上要为工作人员配备驱蚊液、防护口罩，定期开展预防知识培训，一旦发现局部区域有大量蚊虫或微生物滋生，立即启动应急消杀措施。

# 四、环境监测​

## （一）监测计划制定​

由建筑垃圾处理设施建设单位负责，在建设期根据环境影响评价文件要求，制定项目自主验收环境监测计划，明确执行的标准和内容，开展各项污染物检测，确保项目建成投产通过自主验收和审核备案，建设单位不具备条件的可委托环境影响评价机构开展。建筑垃圾处理设施运营单位，根据排污许可管理办法规定，向生态环境部门申请排污许可证，并根据排污许可证要求制定排污单位自行监测方案，开展自行监测并及时公布监测结果。运营单位不具备条件的可委托环境检测机构开展。生态环境部门负责对建筑垃圾处理设施项目审批和项目自主验收的审核备案；负责运营单位自行监测方案的审核、监督自行监测方案的实施及数据结果完成率的公布，确保各项污染物排放达到排污许可证规定的相关要求。

## （二）监测点位与项目​

1.大气环境监测：大气环境由建设/运营单位根据自主验收监测计划或自行监测方案分别开展，重点覆盖三类区域，分别是建筑垃圾处理设施周边500米范围内、运输道路两侧200米内，以及居民区、学校等环境敏感点，确保全面捕捉大气污染扩散范围。监测项目包含常规污染物与特征污染物两类，常规污染物涵盖PM10、PM2.5、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧等，特征污染物主要为二噁英等。建设期环境监测内容具体按照建设单位自主验收方案的监测计划开展。运营期自行监测具体内容根据生态环境部门审批的排污许可证的要求执行。

2.水环境监测：水环境监测由建设/运营单位根据自主验收监测计划或自行监测方案分别开展。分为地表水与地下水两类，地表水监测覆盖处理厂雨水排放口、周边河流、沟渠等地表水体，地下水监测则聚焦厂区内及下游的地下水监测井，形成“源头－过程－下游”的全链条覆盖。监测项目针对水体特性设置，地表水需监测pH值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、重金属离子（铅、汞、镉、铬等）、石油类，地下水监测项目主要为pH值、氨氮、重金属离子（铅、汞、镉、铬）等。建设期环境监测内容具体按照建设单位自主验收方案的监测计划开展。运营期自行监测具体内容根据生态环境部门审批的排污许可证的要求执行。​

3.声环境监测：声环境监测由建设/运营单位根据自主验收监测计划或自行监测方案分别开展。选取两类关键区域，一是建筑垃圾处理厂厂界，需在东、南、西、北四侧分别设点，全面反映厂界噪声排放情况；二是周边200米内的环境敏感点，包括居民区、医院等对噪声敏感的区域。建设期环境监测内容具体按照建设单位自主验收方案的监测计划内容开展。运营期自行监测具体内容根据生态环境部门审批的排污许可证的要求执行。​

4.土壤环境监测：2.土壤环境监测：土壤环境由建设/运营单位根据自主验收监测计划或自行监测方案分别开展。分为厂区内与厂区外两类，厂区内重点覆盖填埋区、原料堆存区等污染风险较高的区域，厂区外则聚焦下游500米内的土壤敏感区，避免污染扩散至周边土壤。监测项目包含三大类，分别是重金属（铅、汞、镉、铬、铜、锌等）、有机污染物（多环芳烃、农药残留等），以及土壤理化性质（pH值、土壤质地、有机质含量等），全面评估土壤环境质量。建设期环境监测内容具体按照建设单位自主验收方案的监测计划内容开展。运营期自行监测具体内容根据生态环境部门审批的排污许可证的要求执行。

## （三）监测数据管理与应用​

建设/运营单位分别建立项目环境影响自主验收环境监测数据档案和排污单位自行监测台账。建设单位对建设期各项监测数据进行整理分析，准确掌握项目建设期环境状况变化情况，及时有效改进建设期环境管理和污染防治各项措施，确保项目自主验收符合环境影响评价各项标准要求。运营单位根据排污许可证要求制定并落实自行监测方案，建立自行监测台账，定期向社会公开，接受公众监督，确保自行监测结果完成率达到省市下达的要求，对比分析监测数据结果，分析判断建筑垃圾处理设施各项环境保护措施落实情况，若监测数据出现异常，及时向主管部门和生态环境部门报告，组织开展污染源排查，开展异常原因分析，并及时采取相应的措施，降低或消除环境污染，确保各项设施设备正常运行，各项措施有效落实，确保环境质量安全。​

- 第九章 监督管理

# 一、制度机制建设

## （一）处理收费制度和费用结算机制

按照“谁产生、谁污染、谁负责”的原则，产生建筑垃圾的单位和个人具有规范清运和处置的主体责任，需缴纳相关清运处置费。

## （二）扶持制度

税务部门按照国家有关规定落实企业所得税和增值税的减免优惠政策；对装修垃圾的收集、运输和处理处置进行必要的补贴；给予建筑垃圾再利用企业一定的政策扶持。

## （三）源头责任机制

明确规定建设单位为工地建筑垃圾管理处置的主要责任人，对于不执行相关规定的工地，一律追究建设单位的责任。

## （四）运输监督机制

从事建筑垃圾运输的企业应具有合法的道路运输证、车辆行驶证以及建筑垃圾主管部门规定的自有运输车辆数量、荷载吨位及密闭化、分类运输的各项要求；建筑垃圾主管部门对申请建筑垃圾运输行政许可的企业经营者以及取得建筑垃圾运输行政许可的企业的从业人员（包括车辆驾驶员、现场作业人员等），应进行相关法规、标准及操作规程方面的培训。

## （五）联合执法制度

各相关部门要按照各自职能，对建筑垃圾产生源头、运输过程、消纳渠道等各个环节落实严密的措施，实施严格的监管。

## （六）生态补偿机制

按照“谁受益、谁补偿，谁受损、谁受偿”的原则，建立建筑垃圾跨区域处置生态保护补偿机制，实行生态补偿机制，制定按量定补方案。

## （七）许可备案机制

对建筑垃圾资源化利用运输和生产企业进行许可经营，鼓励有实力的企业进入建筑垃圾资源化领域，对具备一定规模的建筑垃圾资源化利用的企业进行财政鼓励补贴提高企业生产的积极性；由政府发放经营许可，每五年进行一次资质评估，规范市场监管；对建筑垃圾再生产品在应用层面建立相关制度或政策，保证再生产品能用尽用。

## （八）清运备案卡制度

建立全区统一的建筑垃圾清运备案卡制度，注明建筑垃圾的种类、数量、排放方式、装载和消纳地点、行驶线路、运输时间及有效期限，对建筑垃圾运输企业和运输车辆核准备案登记资质，严格管控个人或未经核准备案单位开展建筑垃圾运输。

## （九）执法检查制度

建立案件查处抄告制度，及时梳理造成重大事故及严重违法行为的工程渣土运输车辆等有关信息，并抄告相关部门做好衔接，从重查处。依法倒查违法源头，针对污染严重、情节恶劣、数额巨大的案件要做好案件情节评估，将相关线索及时移交公安部门严肃处理。严肃查处在建筑垃圾消纳处置中不作为、乱作为的单位和个人。建立健全建筑垃圾治理执法检查计划，明确检查的频次、范围、对象和内容，确保对建筑垃圾产生、收集、运输、处置等各个环节的全面监管。对检查发现的违法违规行为和问题，依法予以处理，包括责令停止违法行为、限期整改、处以罚款等措施，并建立违法违规行为的记录和档案，对严重违法违规行为的单位和责任人予以严肃处理。建立监督督导和检查结果反馈机制，加强对执法检查工作的监督和指导，及时向相关部门和单位反馈检查结果和问题，促使整改落实到位。

## （十）投诉举报制度

城市管理部门应设立建筑垃圾管理违规行为的举报电话和网址，鼓励群众对建筑垃圾偷倒乱倒等违法行为进行监督。

# 二、部门职责分工

## （一）发展改革部门

在建筑垃圾资源化利用项目立项方面给予积极支持。

## （二）自然资源部门

将建筑垃圾消纳场地的规划和布局纳入国土空间规划及专项规划中。

## （三）生态环境部门

负责对建筑垃圾处理项目进行环境影响评价的审批；将建筑垃圾治理工作纳入本区域生态环境保护规划；对建筑垃圾处理项目环境污染防治情况进行监督检查，依法查处未经审批或备案跨省（市）际转移建筑垃圾的违法行为，以及土壤检测监管等工作。加快办理符合政策要求和环保准入规定的项目环评审批手续。

## （四）住建部门

建筑工地施工管理的主管部门。负责对未取得施工许可证进行土石方工程施工的违法行为进行查处；负责对建设工地施工现场的安全文明施工管理，对城区内建设工程施工现场未落实安全文明施工措施的施工单位，依法予以查处；负责对土石方工程施工单位、拆除工程施工单位的资质审查；加强对在建项目建设单位、施工单位和城区住宅小区物业服务企业的管理，告知并督促有建筑垃圾处置需求的单位将建筑垃圾交于名录中的企业运输。配合城管部门对违法违规处置建筑垃圾的单位和个人进行查处。做好建筑垃圾收纳场管理，配合街道社区建设居民小区建筑垃圾中转站，加强小区建筑类垃圾的处置管理。针对商铺装饰装修垃圾管理难点，协同市场监管部门，共同加强对限额以下企业、门店装饰装修活动的监管，明确其垃圾处置责任，避免装修垃圾乱堆乱倒。

## （五）城市管理部门

建筑垃圾处置管理的主管部门。负责对处置建筑垃圾的单位进行建筑垃圾处置申请的行政许可，依法对擅自处置和超出核准范围处置建筑垃圾的行为进行查处；负责对运输建筑垃圾的企业进行核准，对施工单位将建筑垃圾运输交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位，依法予以查处；负责对处置建筑垃圾的单位在运输过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾行为的查处；负责对将建筑垃圾混入生活垃圾、将危险废物混入建筑垃圾、擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行为依法查处；负责对建筑垃圾乱倾倒行为的查处；负责对建筑垃圾运输车辆进行密闭改装和安装行驶及装卸记录仪的审查。

## （六）交通运输部门

建筑垃圾营运车辆运输管理的主管部门。负责协调张掖市交通运输综合行政执法队对建筑垃圾营运车辆的驾驶员、建筑垃圾运输车辆和运输企业道路运输经营资质的审核，对未依法获得道路运输经营许可证、道路运输证从事建筑垃圾运输经营活动的建筑垃圾运输企业、运输车辆实施查处，对未依法获得道路运输管理机构颁发的货运从业资格证驾驶建筑垃圾营运车辆的驾驶员实施查处；对建筑垃圾营运车辆经营活动的监督管理，依法对不按规定维护和检测建筑垃圾营运车辆、擅自改装已取得道路运输证的建筑垃圾营运车辆等行为进行查处。

## （七）公安部门

建筑垃圾运输车辆及驾驶人资格审查的主管部门。为城管部门核准的合规公司化运营车辆，统一外观标识、分配专用号段并监督放大号牌；在路面执法时核验设备状态。牵头实行城区运输通行证制度，凭城管部门资质证明，结合交通流量设定禁限行路段、审核运输时间路线后核发证件。路面执法中，查处车辆不按规定行驶、遗洒载物等行为，管理动态超载问题；同时与城管、交通部门共享车辆资质、通行证及违法记录，形成管理合力。​

# 三、数字化管理

## （一）建筑垃圾全过程监管体系

建立健全动态、闭合的建筑垃圾及存量建筑垃圾治理全过程监管制度，构建建筑垃圾的智能监管系统。实行排放、运输、资源化和消纳处置行为的核准，企业网上申报资料，住建、城市管理、交警、交通运输、自然资源、生态环境等相关部门在线办公、联审联批。

## （二）建筑垃圾综合信息管理平台

采集相关企业、运输车辆和处置设施等静态信息，以及建筑垃圾产生、收集、分类、运输、资源化及消纳处置全过程的动态信息，将其进行储存和大数据分析、处理，构建建筑垃圾云数据中心。建设综合信息管理平台，为企业提供产品宣传、服务通道。

## （三）在线交易服务和资金监管平台

提供建筑垃圾和再生产品的网上供需交易服务，通过市场调节建筑垃圾排放和再生产品种类，供需平衡，减少多次运输造成的污染。同时建立建筑垃圾产生方、运输方、处置方和监管方的联动机制。产生方将建筑垃圾处置费纳入工程预算并预交到监管方开设的专用账户，运输方或处置方承担运输或处置业务后，经产生方、监管方审核同意后将费用支付给运输方或处置方。

## （四）资源化利用综合评价系统

确定不同阶段的评价指标，建立评估模型。对甘州区资源化利用不同阶段的建设情况和成效进行数据分析及跟踪评价，指导地方对标检查、改进提升。开展安全风险和环境影响评估，进行风险评估和预警系统的研发，对各个阶段的环境污染和安全隐患进行持续监测和预警，实现全过程无害化的跟踪服务。

# 四、突发事件应急预案

## （一）制定原则

以人为本，预防为主。加强对建筑垃圾处理突发事件的风险源的监督管理，落实企业主体责任，提高防范和处置能力。统一领导，分级负责。建立区、街道（乡镇）两级建筑垃圾处理突发事件应急指挥体系，形成统一指挥、分级负责、综合协调、逐级提升的突发事件应对机制。快速反应，科学处置。建立健全建筑垃圾处理突发事件应急预案，确保在突发事件发生时，能够迅速采取有效措施，最大限度地减少损失。

## （二）响应程序

按照“发现事故和事故征兆—报警—接报—发出命令—开始救援—现场处置—结束紧急状态”的程序进行响应。事故应急处理和抢险基本结束后，应急指挥中心应立即做好受伤人员的救治、慰问和善后处理工作，并配合相关部门对事故进行调查分析，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故现场应急指挥中心批准后，现场应急结束。

## （三）应急保障措施

1.建立协调统一的应急机制。构建全社会统一的应急指挥、协调机制，建立应急处理队伍。在遇到突发事件时，能及时、准确地进行预报，并提出相应防范措施。

2.健全专业的应急队伍。加大资金投入，配置必要的建筑垃圾应急处理专业装备，逐步开展多层次的突发事件应急培训。根据应急预案，加强业务演练，定期进行培训和演习，增强反应和处理能力，建设一支高素质的建筑垃圾污染突发事件应急队伍。

3.加强应急物资储备。制订应急物资的储备计划，保障建筑垃圾处置突发事件时的物资供应和后勤支援。应急物资和设备要处于良好的待用状态，并指派专人定期检查、使用、维护与管理。安全事故应急常用物资和设备有：常备药品、消毒药品、急救物品等；抢险工具，铁锹、撬棍、千斤顶、麻绳、切割工具、电工常用工具等；应急器材，安全帽、安全带、防毒面具、应急灯、对讲机、水泵、灭火器等；应急设备，推土机、挖掘机、装载机、车辆等。

## （四）善后处置

配合政府相关职能部门做好善后工作，做好事故分析，查找原因，防止类似事件再次发生。查明事故性质和责任，总结事故教训。提供整改措施，并对事故责任人提出处理意见。

- 第十章 近期规划及实施计划

# 一、近期工作规划

近期规划至2030年，重点围绕“严格落实建筑垃圾分类管理制度、规范建筑垃圾收运车辆、加快建筑垃圾资源化利用和处置设施建设、推动建筑垃圾资源化利用产业化发展、推进建筑垃圾监督管理信息化建设”五个方面规划工作。

## （一）严格落实建筑垃圾分类管理

健全建筑垃圾分类处理制度，加强建筑垃圾产生、转运、调配、消纳处置以及资源化利用全过程管理，实现工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等不同类别建筑垃圾分类收集、运输、处理和资源化利用。实行建筑垃圾分类管理，建立建筑垃圾分类管理指导目录，明确分类要求，加强分类收运处置管理。加快建筑垃圾分类投放场所建设，保障处置安全，减少环境污染。

## （二）规范建筑垃圾收运车辆

严格规范建筑垃圾收运车辆管理，推进建筑垃圾收集运输实行公司化、规模化、专业化运营管理，强化建筑垃圾收运单位按照管理部门规定的运输路线、运行时间开展建筑垃圾收运工作，严格处罚丢弃、遗撒建筑垃圾以及超出核准范围承运建筑垃圾等行为。严格规范不同建筑垃圾车辆执行不同管理标准，推动实行工程泥浆运输车辆采用密闭罐车，其他建筑垃圾运输车采用密闭厢式货车，对建筑垃圾散装运输车表面进行有效遮盖，防止裸露和散落。严格要求收集运输车辆安装定位和监控系统，实现与建筑垃圾信息共享平台和运输监控系统互联互通，推动信息共享和部门执法联动。建立收集运输车辆技术档案管理，并实行动态更新管理。严格规定以车辆的额定荷载和有效容积为标准核定垃圾装运量，严禁超重、超高运输。实行收集运输车辆管理标识管理，明确规范分类收集、运输标识。

## （三）加快建筑垃圾资源化利用和处置设施建设

新建建筑垃圾资源化利用和处置设施应满足《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）等有关标准要求，依法推动建筑垃圾处理场地加装监控探头、执行分区作业、遵守堆填高度要求等，规范作业管理。运用经济手段营造利益驱动机制，创造良好的投资环境，积极推动建筑垃圾填埋场、处理中心建设管理企业化、市场化、建设投资多元化，逐步将建筑垃圾处理设施建设由社会公益事业行为转变为以企业为主体的市场行为和经济行为，由政府履行监管责任。

## （四）推动建筑垃圾资源化利用产业化发展

运用信息化手段推进建筑垃圾源头减量，促进建筑垃圾就近利用，促进工地和项目业主间的垃圾自行消化处理，提高建筑垃圾的综合利用和资源集约节约，积极推进城区建筑垃圾循环化利用项目布局规划；逐步实现智能新能源运输车实用化、产业化，鼓励支持运输企业将老旧车型变更为新型智能新能源渣土运输车辆；建立健全建筑垃圾资源化循环化利用政策资金引导、支撑配套体系。

## （五）推进建筑垃圾监督管理信息化建设

建立甘州区建筑垃圾运输车在线监管系统功能，依法推动在本区范围内作业的建筑垃圾运输车上安装道路运输车辆卫星定位模块、视频监控模块，通过“互联网+车联网综合应用”实现建筑垃圾运输车定位信息与管理信息的有效结合，同时引入施工工地消纳场出入口监控信息，形成建筑垃圾运输车辆从施工工地到建筑垃圾消纳场的监管闭环。

# 二、近期建设内容

## （一）完善建筑垃圾堆倒场建设

规划在张掖市甘州区城市垃圾处理厂内生活垃圾填埋场西侧、东侧及东南侧（位于张掖市经开区循环经济园区，距城区约13公里、距最近居民点约2.5公里），设立建筑垃圾堆倒场，总占地面积165243平方米，规划总库容600万m³。

## （二）建设固定建筑垃圾资源化利用厂

该厂选址与建筑垃圾堆倒场一致，近期建设内容包括计量设施、再生处理系统、资源化利用系统、原料及成品贮存系统、环保设施等。近期建筑垃圾处理规模为50万吨/年（1370吨/天），远期将提升至80万吨/年（2192吨/天）。

## （三）推进建筑垃圾收集系统建设

为提高建筑垃圾分类收集率，优先开展市区建筑垃圾收集系统建设，尽早完善建筑垃圾收运体系。

# 三、近期重点项目

根据近期规划目标，结合甘州区经济产业发展、建筑垃圾产生量等因素，规划建设一批重点项目，具体情况如下表：

| 表10-1 近期重点项目一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 主体 | 建设规模 | 建设 性质 | 建设年限 | 资金来源 |
| 1 | 建筑垃圾分类投放场所优化建设项目 | 城区旧城改造片区、乡镇农村公路沿线项目区 | 甘州区住建局（城区）、乡镇政府（城郊） | 新建20个分类投放点（配分类容器） | 新建 | 2025—2028年 | 财政资金 （区级+乡镇配套） |
| 2 | 建筑垃圾收运车辆规范化改造项目 | 甘州区内汽车维修厂 | 甘州区交通运输局、收运企业配合 | 对全区现有60辆合规收运车辆（含工程渣土车、装修垃圾车）进行密闭性修复+定位监控系统加装；淘汰10辆老旧超标车辆 | 改造 + 淘汰 | 2025—2028年 | 企业自筹 （70%） 财政补贴 (30%) |
| 3 | 小型建筑垃圾资源化利用站建设项目 | 甘州区城郊（靠近国道227线） | 甘州区兴达城建投资开发有限责任公司 | 建设1座年处理能力2万吨的小型资源化利用站，配备简易破碎、筛分设备 | 新建 | 2026—2028年 | 国企投资 （60%） 专项债券 (40%) |
| 4 | 现有建筑垃圾消纳场提质项目 | 现有东部、南部消纳场 | 甘州区城市管理局 | 对现有消纳场进行防渗层修补、增设喷淋降尘设备、完善分区填埋标识 | 提质 改造 | 2025—2028年 | 财政资金 |
| 5 | 建筑垃圾运输车辆新能源试点项目 | 甘州区内收运企业停车场 | 甘州区工信局、收运企业 | 引导2家本地主力收运企业各更新5辆新能源渣土车（共10辆），用于短途建筑垃圾转运 | 更新 试点 | 2028—2030年 | 企业自筹 （80%） 财政补贴 （20%） |
| 6 | 建筑垃圾简易监管系统建设项目 | 甘州区城市管理局指挥中心、重点工地/消纳场 | 甘州区城市管理局 | 开发区级监管平台，为30辆重点收运车辆安装定位终端，接入10个重点工地、2处消纳场出入口监控 | 新建 | 2028—2030年 | 财政资金 |

- 第十一章 规划实施保障

# 一、政策保障

## （一）完善政策法规体系

将建筑垃圾污染环境防治工作规划的内容转化为具有指导性和操作性的政府文件，包括行政法规、规章、政策文件等形式，完善建筑垃圾消纳管理、处置及综合利用等方面的法律法规及实施细则，用法律规范相关单位和政府的管理行为，明确规划目标、任务和责任，界定各相关部门的职责和权限，指导和推动建筑垃圾资源化利用工作的实施。积极探索建立建筑资源化利用产品应用技术标准、扶持办法、技术导则、资格认定办法等政策，通过各种措施鼓励社会力量参与建筑垃圾的再生利用。

## （二）强化日常监督考核

建立建筑垃圾污染防治工作定期督查通报机制，定期组织专项检查，对建筑垃圾管理的重点区域、重点环节进行深入检查，确保各项措施得到有效落实。不定期对全区建筑垃圾管理工作进行督查，采取明察暗访的模式，加强对建筑垃圾排放、运输、综合利用等处置活动的监督。利用大数据、物联网等科技手段，对建筑垃圾的产生、运输、处置等环节进行实时监控和数据分析，提高监管效率和准确性。鼓励公众参与建筑垃圾管理的监督，建立举报奖励机制，对举报违规行为的人员给予奖励，形成全社会共同参与的良好氛围。

## （三）营造良好发展环境

积极拓宽投融资渠道，鼓励和引导建筑垃圾资源化利用企业延伸产业链条，参与建筑垃圾分类收集、分类运输、分类利用、分类处置等全过程。鼓励国有

大型企业参与建筑垃圾资源化利用项目建设运营，共同做大做强建筑垃圾综合利用产品生产和利用市场。开展建筑垃圾资源化利用示范企业和示范项目培育，培育一批技术装备水平高、产品市场竞争力强、运营管理水平高的建筑垃圾资源化利用示范企业和示范项目。

# 二、组织保障

加强党的集中统一领导，完善执行有力的组织体系，确保规划部署有效落实。各单位、各部门要进一步提高思想认识，主动担当作为，围绕目标任务和工作重点，积极协调各相关部门，形成工作合力，构建层级协同、条块结合、职能完整、责任清晰的管理体制，对目标任务细化、量化，建立制度化的规划跟踪、督导、推进、评价体系，组织开展规划实施年度监测分析和总结评估，使治理工作衔接有序、统筹推进，推动甘州区建筑垃圾污染防治工作全面开展。

# 三、资金保障

## （一）统筹安排资金的来源和分配

工作资金来源包括政府财政资金、社会资本投入、专项资金等渠道。在确定资金来源的同时，合理分配资金用于建设项目、技术创新、政策推广等方面，确保资金使用的有效性和合理性。建立和完善企业、社会等多元化投融资体系，引导社会资金参与城市管理基础设施和社会化服务项目建设运营，形成多元化、可持续的资金投入机制。加强对专项资金的监管，对专项资金使用情况进行跟踪检查，确保资金使用的合规性和有效性，同时落实绩效管理要求，将绩效评价结果纳入财政分配考虑范围。

## （二）纳入本级政府年度财政预算

建筑垃圾治理工作中所涉垃圾收集、转运与处置设施、设备的采购、发放、配置安装费用，以及由于垃圾分类增加的人员培训、宣传督导、奖励补助及设施设备运行成本应纳入本级政府年度财政预算。

## （三）市场化运营机制拓展资金来源

部分建筑垃圾的收运处置都具有市场属性，可通过市场化模式引入社会资本参与，特别是在处理设施的建设投资方面，应多渠道、多层次地筹集资金，改变单一的资金来源。同时完善投资政策，本着“谁投资、谁运营、谁收益”的原则，充分发挥市场作用，加快建筑垃圾处理产业化进程。

# 四、土地保障

自然资源部门在国土空间规划、土地利用规划和城乡建设详细规划中应落实建筑垃圾处理设施的布局、选址和用地规模需求，在土地出让和审批中应明确相关设施的配置标准。适宜采用灵活用地的设施，可通过租赁、先租后让、租让结合、弹性年期出让等方式落实用地保障。相关建筑垃圾转运设施、处理设施的规划建设或改造提升方案，应征求环境卫生、综合执法等牵头管理部门的意见。大中型垃圾转运设施、处理设施的建设单位应在设施建设前到生态环境部门办理相关审批手续。

# 五、技术保障

## （一）推进建筑垃圾治理数字化

搭建建筑垃圾智慧监管系统模块，运用建筑垃圾大数据管理信息平台工具，对经审批的建筑垃圾排放、运输、处理单元数据进行统计、分析。将建筑垃圾源头分类、运输和末端处置全部纳入管理信息平台，整合现有视频监控、渣土车北斗车辆定位系统，实现源头分类、中端运输和末端处置监控全覆盖。基于数字地图的定位系统，通过电子联单对全区建筑垃圾排放、运输、中转、回填、收纳、利用等过程进行全流程监管，实现建筑垃圾闭环管理。

## （二）提升从业人员专业化水平

充实建筑垃圾治理岗位专业技术人员或管理人员，建立一线作业人员的作业技能培训、作业资格认证、等级评定等制度，保障人员专业操作技能。定期组织从业人员参加建筑垃圾污染防治的专业培训，包括政策法规、处理技术、资源化利用等方面的内容，通过培训，使从业人员掌握最新的行业动态和技术进展。成立建筑垃圾污染防治行业协会或组织，加强行业自律和监管，通过行业协会，推动从业人员之间的交流和合作，共同提升行业的整体水平。

## （三）强化科技支撑与标准化管理

鼓励引进并推广建筑垃圾综合利用产品新技术、新材料、新工艺、新设备，加快推进建筑垃圾资源化利用工艺和产品标准化、规范化，扩大建筑垃圾综合利用产品应用范围，提高产品附加值。制定与建筑垃圾污染环境防治工作规范实施相配套的技术标准，涵盖建筑垃圾分类、处理、利用等方面的技术要求和操作规程。根据规划目标和产业发展需求，确保建筑垃圾污染环境防治工作的科学性、规范性和可操作性，为实施规划提供技术支持和保障。

- 附图

01 甘肃省在全国的地理区位图

02 张掖市在甘肃省的地理区位图

03 甘州区区位分析图

04 甘州区行政区划图

05 规划范围图

06 建筑垃圾收运处理设施现状图

07 建筑垃圾收运处理设施规划图

08 建筑垃圾堆倒场功能分区现状图

09 建筑垃圾堆倒场近期建设规划图

10 东北郊建筑垃圾环境污染监测井规划图