甘州区“十五五”林业草原保护

发展规划（2026-2030）

甘州区林业和草原局

二〇二六年四月

目  录

第一章“十四五”发展回顾	- 1 -

第二章“十五五”林草发展形势	- 22 -

第一节 有利条件和机遇	- 22 -

第二节 困难和挑战	- 24 -

第三章“十五五”林业草原保护和发展规划	- 27 -

第一节 指导思想	- 27 -

第二节 基本原则	- 28 -

第三节 发展战略	- 29 -

第五节 总体布局	- 31 -

第四章 主要建设任务	- 33 -

第一节 扩绿：推进国土绿化全域覆盖	- 33 -

第二节 护绿：提升森林资源管护质效	- 41 -

第三节 兴绿：深化林草领域改革创新	- 59 -

第四节 活绿：构建产业融合发展格局	- 67 -

第六章 甘州区林果产业发展专项规划	- 78 -

第一节 产业发展现状	- 79 -

第二节 林果产业发展前景分析	- 89 -

第三节 甘州区林果产业高质量发展五年规划建议	- 91 -

第七章 甘州区林下经济高质量发展专项规划	- 102 -

第一节 规划期限和目标	- 102 -

第二节 主要发展模式	- 105 -

第三节 重点任务	- 110 -

第四节 投资估算	- 128 -

第五节 效益评估	- 133 -

第八章 重点项目	- 137 -

第九章 支撑体系建设	- 143 -

第十章 保障措施	- 146 -

甘州区“十五五”林业草原保护发展规划

（2026-2030）

第一章“十四五”发展回顾

“十四五”期间，我区认真贯彻习近平生态文明思想和国家发展林业的一系列方针、政策，践行绿水青山就是金山银山的发展理念，坚决贯彻区委、区政府决策部署，围绕“一屏三带”和乡村振兴战略，深入开展大规模国土绿化行动，持续加大林草生态系统修复，强化森林和草原资源管理，着力推进生态文明示范区建设，立足资源优势，结合本区实际，大力实施“三北”防护林、退耕还林、防沙治沙、祁连山林地保护与建设、山水林田湖草保护修复等重点工程项目，林业生态建设实现历史新突破。全区林地面积31.57万亩，森林覆盖率达2.78%；草原面积233.28万亩，草原综合植被盖度提升至31%，林草覆盖率达51.01%，全域生态环境质量不断改善，市民幸福感、获得感和满意度不断提升，筑牢生态安全屏障的作用更加凸显。

- 一、国土绿化提速扩面，生态环境持续改善

- （一）“三北”工程项目方面

- “十四五”期间，我区依托“三北”防护林、退耕还林还草、防沙治沙、祁连山林地保护与建设等重点林业项目，深入开展大规模国土绿化行动，共完成国土绿化55.653万亩，其中：新造林4.553万亩，退化林分修复4.55万亩，封滩育林1万亩，中幼林抚育2.22万亩，沙化地新造林抚育管护7.48万亩，退化草原修复30.25万亩，建成国家储备林5.6万亩，林木覆盖率达22.3%。具体包括：2021-2022年实施的国土绿化试点示范项目共完成国土绿化6.3万亩，其中新造林4.3万亩，退化林分修复2万亩；2021年“三北”六期工程完成人工造林0.2万亩，封滩育林1万亩，退化林修复2万亩；2021-2022年省级财政防沙治沙完成人工造林530亩；2024年巩固防沙治沙成果项目建设完成3.74万亩沙化土地新造林后期管护，2025年巩固防沙治沙成果项目共建设完成7.48万亩沙化土地新造林抚育管护，2025年林草湿荒一体化保护修复项目完成退化林修复0.55万亩，中幼林抚育2.22万亩，退化草原修复30.25万亩。项目的实施，取得显著成效，生态环境突出问题得到有效整治，生态系统得到休养生息，水生态环境明显改善，中部绿洲转型发展步伐加快，全域生态保护修复监测体系基本建立，为解决区域生态问题、提高区域生态系统质量和功能发挥了示范作用，为统筹推进山水林田湖草沙整体保护、系统修复、综合治理积累了实践经验。

- （二）乡村绿化方面

- “十四五”以来，我区深入贯彻落实国家及省市关于乡村绿化美化的决策部署，全面启动并扎实推进乡村绿化美化行动。围绕“四旁”植树、绿色通道建设、农田林网完善、村庄绿化提升等重点任务，累计完成18个乡镇绿色通道549公里、农田林网0.4万亩、“四旁”植树115.26万株，村庄绿化覆盖率达到32.57%。在森林乡村创建方面，建成各类森林乡村、绿美乡村22个，其中靖安乡、甘浚镇成功获评“省级森林小镇”，14个村庄被认定为“市级乡村绿化示范村”，新墩镇双塔村、靖安乡靖平村等6个村庄入选“省级森林乡村”。通过系统推进，我区逐步构建起“村周护村林、宅旁花果林、村内休憩林”的复合型乡村绿化格局，乡村生态面貌显著改善，生态系统功能稳步提升。

- 在具体推进过程中，我区注重整体谋划与机制创新，确保乡村绿化工作科学、有序、可持续开展。一是强化规划引领，编制实施《全区乡村造林绿化工作计划》，明确目标、布局与重点任务。二是健全制度体系，严格执行种苗“两证一签”管理、造林质量监督检查等制度，并将乡村绿化成效纳入林长制考核，压实管护责任。三是创新实施模式，推行“政府供苗、群众造林”机制，发挥林业科技特派员作用，推广甘浚镇速展村、党寨镇马站村等先进典型经验，因地制宜选用乡土树种，动员多方力量参与，形成规划、种植、管护一体化工作体系。四是推动融合发展，在生态改善基础上，积极培育特色林果产业，累计建成以梨、杏、枸杞等为主的特色林果基地8.26万亩，并依托优美乡村环境发展生态旅游、休闲农业等新业态，促进生态价值向经济价值转化，增强乡村绿化内生动力。

- 通过系统推进，我区乡村绿化工作机制不断健全，政策保障持续强化，形成了科学规划、制度规范、管护到位、产业联动的良好局面。农田防护林体系进一步完善，乡村生态环境显著改善，生态旅游潜力逐步释放，实现了生态效益与经济效益的协同提升，为全面推进乡村振兴奠定了坚实的生态基础。

- （三）草原治理方面

- 五年来，甘州区聚焦草原生态保护修复核心任务，实施系统性、综合性治理举措，草原生态保护成效显著，生态系统功能得到大幅提升。经过持续治理，全区草原综合植被盖度已稳步提升至30%以上，草群高度较以往增加2厘米，优质牧草比例提高2个百分点，草原面积稳定在230万亩，草原生态退化趋势得到基本遏制，逐步步入良性循环轨道。重点区域草地退化、沙化问题得到有效管控，草原生物多样性得到切实保护，草原鼠虫灾害得到科学防控，各类破坏草原的违法行为得到及时查处整改，为筑牢西部生态安全屏障、维护区域生态平衡奠定了坚实基础。

- 2021年以来，甘州区统筹推进各项草原生态保护重点工作，多措并举推动各项任务落地见效、取得实效。期间，累计实施中央财政草原生态修复治理补助资金项目、植被恢复费项目、河西走廊生态保护和修复项目等各类草原生态修复项目17项，投入总资金达4878.36万元，完成退化草原治理18.5万亩，建设草原围栏259公里，人工种草0.65万亩，毒杂草治理0.9万亩，同步开展草原鼠害防治119.5万亩、虫害防治88.75万亩，累计防治草原有害生物209.15万亩。严格按照相关规范及省市要求，规范草原征占用管理工作，累计办理永久、临时草原征占用及畜牧业服务设施使用草原等各类事项108项，强化事中事后监管，对已审批项目用地情况开展常态化巡查，及时查处各类违规问题。持续推进第三轮草原生态保护补助奖励政策落实，联动多部门落实174.25万亩禁牧面积和25万亩草畜平衡面积，科学核定草畜平衡区理论载畜量，通过签订责任书、转场之际核查、常态化督查等方式，压实监管责任。同时，完善草原有害生物监测网络体系，依托固定监测点位与日常巡查，精准开展预测预报，及时发布防治警报，有效遏制有害生物扩散蔓延，全方位守护草原生态安全。

- 五年来始终坚持生态优先、绿色发展理念，推动生态保护与经济发展协同共进，在严守草原生态底线、保障草原资源可持续利用的前提下，合理推进草原畜牧业高质量发展。通过进一步优化草畜平衡管理机制，严格落实载畜量管控要求，推广科学养殖、高效养殖等先进方式，不断提升畜牧业生产效率和质量。既有效保障了当地群众畜牧业生产的有序开展，保障了群众的切身利益，又切实避免了草原资源过度利用，实现了草原资源的合理开发与永续利用。最终形成了生态保护与经济发展良性互动、相辅相成的良好格局，推动区域生态效益、经济效益与社会效益同步提升，为实现草原生态保护与畜牧业发展双赢奠定了坚实基础。

- （四）退耕还林方面

- “十四五”期间，全区完成新一轮退耕还林建设任务8523亩，总任务完成率为100% 。

- 工程覆盖碱滩、沙井、安阳、花寨乡等14个乡镇重点区域。不同区域实施规模存在差异，安阳花寨等乡镇因生态脆弱且干旱缺水，实施面积达3460亩，占比40.6%；三闸、大满镇等自然立地条件较好乡镇区域完成5063亩，占比59.4% ，各区域根据自身生态需求和土地资源状况有序推进。

- 全区新一轮退耕还林2016年、2018年、2020年建设项目任务合计32523亩，截止目前下达补助资金5794.56万元，已兑付资金4113.44万元，占下达资金总数的71%。其中：一是新一轮退耕还林2016年、2018年、2020年建设项目累计下达退耕还林补助资金4996.48万元，已兑付资金3539.557万元，占三个年度建设项目任务下达补助资金总额的70%。二是新一轮退耕还林2016年、2018年、2020年累计下达退耕还林延长期补助资金798.08万元，已兑付573.887万元，占三个年度建设项目任务下达延长期补助资金总额的71%。项目资金管理严格执行国家退耕还林补助政策，加强项目资金监管，实行专账核算、专款专用。

二、创新资源管理机制，保障能力不断增强

（一）林草资源监督管理工作扎实推进

1.林地资源保护成效显著。甘州区严格落实林木保护管理政策，对现有生态公益林进行了全面保护。在生态公益林补偿资金管理上，我区实行了由林业主管部门建档造册、财政部门资金监管、金融部门建立银行账户，对补助对象实行“一卡通”的补助资金发放管理机制，保证了项目资金管理使用规范，补偿资金到位率100%。2021年，甘州区国家级公益林管护面积71.57万亩，补偿资金709万元；2022年，甘州区国家级公益林管护面积71.57万亩，补偿总资金727万元；2023年，甘州区国家级公益林管护面积9.05万亩，补偿资金101.9万元；2024年，甘州区国家级公益林管护面积12.07万亩，补偿资金78万元；2025年甘州区国家级公益林管护面积9.67万亩，补偿资金67万元；5年各级生态公益林补偿资金达0.1690亿元。生态公益林保护积极性得到极大提升，林业建设成效明显，生物多样性得到有效保护。2018 年起，持续开展森林督查工作，严厉打击违法占用林地行为，积极开展非法侵占林地种植、违规建设等专项整治行动，有效遏制了违法侵占林地现象。加大草原资源保护力度，积极查处各类破坏草原案件。在“十四五”期间，全区草原综合植被覆盖度稳定在一定水平，通过实施退化草原治理工程，退化草原面积年均缩减，草原生态环境逐步改善，年鲜草产量也维持在较好水平，为畜牧业可持续发展提供了坚实基础。​

- 2.持续完善林草资源“一张图”建设。以国土“三调”数据为基础，甘州区积极构建林草资源“一张图”，将绿化任务和成果精准落实到实地、图斑及数据库，实现了对林草资源变化状况的全面监测。“十四五”期间我区资源概况如下：甘州区土地总面积366098.36公顷(549.15万亩)，林草湿地面积191546.4106公顷(287.32万亩)，占土地面积的52.32%。其中：1.林地面积(非天保区)为16770.0283公顷(25.15万亩)，占4.58%。其中乔木林地4718.4735公顷(7.08万亩)，占林地总面积的28.13%;灌木林地3167.1242公顷(4.75万亩)，占林地总面积的18.88%，其他林地8884.4306公顷(13.32万亩)，占林地总面积的52.98%。草地面积162910.2202公顷(244.37万亩)，占44.50%。其中天然牧草地2017.6562公顷(3.03万亩)，占草地总面积的1.24%;人工牧草地1574.0389公顷(2.36万亩)，占草地总面积的0.97%;其他草地159318.5251公顷(238.98万亩)，占草地总面积的97.80%。通过整合各类林草资源数据和保护管理数据，极大地提高了数据采集与分析能力，为资源管理决策提供了有力的数据支持。实时监测预警与物种监测：部分区域开展林草突变图斑实时监测预警，及时发现并处理资源异常变化情况，在辅助监督执法工作的同时，能够快速应对突发事件。

- 3.严格林木采伐管理，严把林地审核审批。一是严格执行林木采伐限额制度，全区“十四五”期间年森林采伐限额建议指标为4550立方米。更新采伐2340立方米；抚育采伐210立方米；低效低产林改造700立方米；其它采伐1300立方米。按林种分：公益林4550立方米。其中2021年采伐树木155599 株，消耗森林采伐限额1555.67立方米。2022年采伐林木58682株，消耗森林采伐限额1369.6立方米。2023年采伐树木43429株，消耗森林采伐限额368.4立方米。2024年采伐树木4283株，消耗森林采伐限额74.9立方米。2025年截至目前采伐树木43882株，消耗森林采伐限额982.11立方米。采伐限额合理调整，有效控制了采伐量。加强对林木采伐的全过程监管，规范采伐审批流程，防止乱砍滥伐行为，切实保护了森林资源。二是在保障全区经济社会发展用地需求的同时，不断规范林地审核审批管理。优化审批流程，提高审核审批效率，“十四五”期间累计办理使用林地事项102件，审批使用林地180.2913公顷。

- 4.加强草原资源监管。根据草原股工作职责，加强对全区草原资源的巡查管护，对发现的草原违法行为线索，立即移交林政股进行查处，5年来，配合林政股查处草原违法案件68起，同时，严格按照违法案件鉴定工作相关要求，配合林业勘察设计队做好违法案件的现场鉴定工作，截至目前，共受理草原违法案件鉴定事项120多项，已全部完成鉴定。

（二）林木病虫害防治有效增强

1.重视舆论宣传，加强法治科普，林业有害生物防治工作发展环境不断提升。

- 近五年来，结合“3·12植树节”“4·15国家安全教育日”“5·12生物灾害防控宣传周”“6·5环境日”、林业法制宣传、科技下乡等宣传活动，累计开展行业内培训100余次，培训近1万人次，发放宣传资料近3万份，在国家、省、市、区各级政府官网及融媒体发表相关信息报道100余篇。初步建成昆虫标本馆一处，标本馆共有标本柜26组，各类标本365盒，其中昆虫标本1纲，13目，65科，289种，3450头（只）；病害类4种；有害植物类5种。

- 2.规范检疫程序，强化检疫执法，林业有害生物传播蔓延途径得到不断控制。

- “十四五”期间在各类检疫工作中依托全国林草植物检疫信息化管理与服务平台，建立林木种苗检疫台账，实行“一账一单”全过程跟踪服务，实行“产地-运输-落地”种苗检疫闭环管理，对苗木做到了不检疫不出圃，不检疫不栽植，不检疫不调运，严格实行一车一证制度，杜绝无证调运、一证多车、车证不符以及伪证假证等违规行为，从源头严把苗木产地检疫、调运检疫、复检关，确保苗木质量、确保调运合法合规。通过不断规范检疫程序，切实增强了群众的生态安全意识和保护意识，对保护我区生态安全、筑牢林业生态安全屏障起到重要作用。“十四五”期间备案涉检企业及个人123家，其中检疫企业、公司、合作社76家，个体经营户47家；产地检疫杨柳榆400万株，针叶类120万株，其它地被花卉灌木8000万株；开展调运检疫苗木675车次2275万株，木材24车次474方，办理《植物检疫证书》699证；复检各类苗木971车次1328万株，木质包装箱、线缆盘324车次7939个，各类木材316车次15145方。

- 3.注重监测预报，健全测控网络，林业有害生物监测预报水平不断攀升。

- 在全区设立42个监测点，科学应用国家监测平台和终端设备，对主测对象光肩星天牛、大沙鼠、常发生对象梨火疫病、苹果蠹蛾、桃小食心虫、春尺蠖等林业有害生物的发生范围、虫情变化情况进行日常监测调查，“十四五”期间累计监测面积249万亩，及时上报各类病虫害发生防治报表、虫情动态、短期预报、发生趋势预报等共256期，发布《林业有害生物防控信息》41期；完成甘州区林草湿外来入侵有害生物普查工作，现已普查出梨火疫病、火炬树、苹果蠹蛾、柳树烂皮病、国槐腐烂病等外来入侵物种5种。

4.强化部门联动，联合开展检疫执法等各类专项行动，从源头杜绝林业有害生物的传播蔓延

- 持续深化林业植物检疫执法工作，先后开展“绿盾”检疫执法、“护松”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪、“三北”工程重点项目林业有害生物防控“护绿”等专项行动，每年制定《甘州区“绿盾”林业植物检疫执法专项行动实施方案》，累计检疫检查木材加工厂（点）253家（次），检疫木材12150立方、枝桠柴5225吨，检出天牛虫害木1070立方，对16家相关加工厂下达《森林病虫害限期除治通知书》；联合区森林警察大队对木材加工厂、建材市场等46家（次）涉检企业开展现场执法，复检木材4095立方米、松木包装箱（盘）185件，核查《植物检疫证书》54证，重点查处松科植物及其制品调运、加工、使用中的违法违规行为；同时按照“护绿”行动要求，建立跨区域调运种苗检疫信息服务机制、生物灾害监测防治一体化工作机制等，强化防控技术咨询与能力建设。“十四五”期间，我单位与公安、农业、市场监管等部门建立执法协作机制，形成检疫执法常态化格局，共查处林业植物检疫案件11起，罚没款17.3万元，相关指标排名全省第一，多次获上级表扬，为各地提供执法经验交流与业务指导，有效阻断疫情扩散，切实维护了区域生态安全和生物安全。

- 5.积极争取防治项目资金，为防治工作保驾护航。

- “十四五”期间，积极争取中央、省级、区级项目15项，争取资金240万元，累计购置各类防治药剂42吨，为全区各单位林业有害生物防控提供支持保障，增强了我区林业有害生物防控应对能力。

（三）森林防火工作成效显著

“十四五”期间，深入各乡镇和国有林区排查整治各类火灾隐患，督促清理林下可燃物1.8万亩、开设防火隔离带50余公里，常态化开展森林火灾隐患排查年均19次以上，重点开展林区输配电线路老化、用电安全不规范、祭祀用火管控不严等森林草原防灭火和安全隐患问题整治年均33条。全林草系统共计开展各类森林草原防灭火宣传90余场次，共播放电子屏宣传标语145条，横幅160条，发放宣传单11000份，宣传册9000份，口杯20000个，纸巾2000盒。同时，完成《甘州区森林防火规划2023-2027》编制，2024年已提请张掖市林业和草原局组织专家进行评审。组建半专业扑火队6支152人，组建义务扑火队21支871人。建设防火瞭望塔7座，配套林火视频监控系统11套，护林防火检查站24个，建设林区防火道路92.4公里，开设防火隔离带48.9公里，防火物资储备库8座，消防车1辆，巡护摩托车14辆，储备防火物资735件。有效防范化解重特大森林草原火灾风险发生，森林火灾受害率应控制在0.9‰以内，草原火灾受害率应控制在2‰以内，保障全区森林草原资源安全。

（四）野生动植物保护工作成果突出

“十四五”期间，区林草局以“生态警务”为纽带，将生态保护与刑事司法深度融合，通过建立联合执法机制、共享监测数据、联动应急处置，在区动管站设立了甘州区生态警务野生动物救助中心，充分发挥“110”指挥中心的作用，提高群众知晓率，使群众发现受伤、受困野生动物能够第一时间联系到专业的救护力量进行救护，助推救助工作的顺利开展。2021-2025年10月，共救助野生动物307只，其中黑鹳、白尾海雕等国家一级保护动物13只；大天鹅、兀鹫、红隼等国家二级保护动物148只；大白鹭、绿头鸭、骨顶鸡等国家“三有”保护动物146只。经过悉心照料，大部分野生动物得以重返大自然。同时，为了有效提升我区广大人民群众野生动物保护意识，区动管站积极借助世界野生动植物日（3月3日）、爱鸟周（4月25-30日）、国际生物多样性日（5月22）等活动大力宣传野生动物保护法律法规及公共卫生安全知识。多年来，坚持每年开展集中宣传活动均在6次以上，并现场为群众解答问题，累计发放各类保护野生动物宣传画册16000余份。严格按照《甘州区陆生野生动物监测预警工作方案》有计划、有目标地做好陆生野生动物疫源疫病监测工作，确保疫情早发现、早报告、早预警、早处置，共在国家林草局陆生野生动物疫源疫病监测管理系统上报监测日报信息862条，周报信息129条。至目前，我区未发生重大野生动物疫病流行，疫源疫病监测信息上报率均为100%。

- 严格按照省、市要求开展“清风行动”“春季护鸟行动”等专项打击野生动植物非法贸易活动，充分发挥打击野生动植物非法贸易联席会议制度作用，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为，全面巩固禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习，切实维护生态安全和公共卫生安全。2021年至今，联合公安、市场监管、交通等部门出动执法车辆30余次，执法人员70余人次，重点抽查了集贸市场、活禽交易区、花鸟鱼市场等，同步对全区自然保护地等重点野生动植物自然栖息、分布区域进行严密巡查排查，及时发现和查处非法猎捕、收购、出售、食用野生动植物及其制品的行为，依法严肃查处非法出售禁用猎捕工具以及非法制造、销售“电毒炸”工具、非法网具等违法行为；对辖区内野生动物人工繁育养殖场开展专项巡查，重点核查养殖资质、防疫措施、台账记录等，严厉打击非法猎捕、交易野生动物等行为，筑牢野生动物保护防线。

- 实施并完成野生动植物保护项目有2个，分别为《甘州区2020年中央财政野生动植物保护补助资金项目》和《甘州区2022年中央财政林业改革发展资金野生动植物保护补助项目》。其中甘州区2020年中央财政野生动植物保护补助资金项目总投资10万元，建设期为2020年9月-12月，共计完成丹顶鹤及救助动物10.6吨饲用鲫鱼、玉米、蔬菜及肉类的采购，完成野生动物保护宣传材料制作1000份、完成监测救护车辆的租赁；甘州区2022年中央财政林业改革发展资金野生动植物保护补助项目总投资20万元，建设期为2022年9月-12月，共计完成笼舍修建234平方米，圈舍地面硬化铺设面包砖165平方米，完成丹顶鹤及救助动物10.8吨饲用玉米、鲫鱼的采购，制作宣传展牌12块，监测救护车辆租用30次。

三、科技兴林示范带动，林业产业快速发展

（一）特色林果产业发展迅速

通过品种改良与科学管理，梨、杏、设施葡萄等特色经济林规模达8.1万亩；建成千亩以上示范点13个、500亩以上15个，培育家庭林场等经营主体218家，以“企业 + 基地 + 农户”模式带动2.3万农户增收。在产业链延伸方面，培育形成7家以杏和文冠果精深加工为主的龙头企业，配套建设12座千吨级智能化气调保鲜库，打造“甘味”品牌特色农林产品，成功打造绿色无公害“甘泉雪桃”品牌，早酥梨、珍珠油杏、红提葡萄等特色果品凭借优良品质赢得市场认可，品牌影响力持续提升。

（二）木本油料产业稳步推进

依托国家储备林项目的强力支撑，通过集约人工林栽培、现有林改培、退化林修复等多元举措，全区累计建成以元宝枫、文冠果为主的特色木本油料基地 1.36万亩，其中元宝枫0.86万亩、文冠果0.5万亩，两类特色树种科学布局，占全区特色经济林总面积的13.8%。基地的建成，不仅为木本油料加工转化提供了稳定原料保障，更优化了当地林业产业结构，为后续延伸产业链、提升附加值筑牢了坚实根基，持续赋能区域特色经济高质量发展。

（三）林下经济创新发展活力凸显

甘州区以深化集体林权制度改革为抓手，创新打造“林禽共生”“林药复合”“林旅融合”等立体模式，建成林旅融合产业点26个，依托国有林场及乡镇在林下试点散养牛、羊、鸡、鹅等家禽9万头（只），部分乡镇在探索林药、林粮、林菜间作等新模式，开发食用菌、中药材等6大类产品，林下种养利用面积达到3.05万亩，林下经济实现总产值2272万元。

（四）种苗产业发展成效显著

“十四五”期间，建成省级林木花棒采种基地1个，基地面积1400亩，省级保障性苗圃2个，基地面积1320亩。育苗苗圃及公司合作社数量达到38个，国有育苗苗圃6处，公司及合作社32处，育苗总面积稳定在7920亩以上，可出圃苗木总数量稳定在1253万株以上，有力地保障了国土绿化、荒漠化综合防治和“三北”工程建设等重点林草生态建设用苗。

（五）“林旅融合”发展迈向新台阶

- 着力推进黑河林场林下经济、森林康养等绿色富民项目的建设，成功创建国家3A级旅游景区，融合观光、康养、研学等多元功能，先后承接彩虹跑、张掖黑河马拉松等大型体育赛事2次，连续3年举办“金秋胡杨林节”，累计接待游客超118万人次，开展研学活动30期，参与人数达2.74万人，初步实现了生态效益与旅游效益的协同发展；

- （六）林草碳汇开发交易实现新突破

- 积极配合西部碳汇交易公司做好CCER【国家核证自愿减排量】项目开发交易工作，2021年9月，全市成功完成35.1万亩林业碳汇VCS项目的开发交易，其中甘州区纳入碳汇的面积达3.89万亩，实现收益38.79万元，迈出了碳汇产业发展的坚实一步。随后，我局充分借鉴林业碳汇项目的成功经验，持续拓展碳汇项目领域。2023年4月，全市又顺利完成391万亩草原碳汇VCS项目的开发交易，甘州区纳入草原碳汇的面积为21.26万亩，实现收益385万元。

四、林业改革稳步推进，发展活力不断释放

（一）林草法治保障更加完善

- 林长制全面推行。建立健全林长制责任体系，划定区、乡镇（街道）、村（社区）三级林长及责任区域，设置林长767名，网格化护林员2158名，全区划分林长制责任区域 39 个，制作各级林长责任区域图257个，理清森林资源清单，形成区、乡镇（街道）、村（社区）三级林长和网格化护林员体系全覆盖，构建了“横到边、纵到底”全链条责任。区、乡林长会议制度、信息公开制度、部门协作制度、工作督查制度健全，运行正常。制定《甘州区林长制工作考核指标》和《甘州区林长制工作考核评分细则》并予以印发实施。全面落实《张掖市林长巡林制度》《张掖市林长制“四单一函一通报制度”》文件精神，2021至今，下发总林长令10个，召开林长制工作会议5次，总林长工作批示4次；区、乡、村三级林长巡林21531次，其中，区级257次，乡级2924次，村级18350次。制定《甘州区创建省级林长制改革示范区实施方案》，积极开展林长制改革省级示范区创建工作，有效解决各类林草资源管护问题，管理水平有效提升。

- 不断健全林草法治制度。根据督考平台要求，构建协调有序、监督严格、保护有力的森林资源管理新机制，不断健全林草法治制度。积极建立健全林草行政执法和刑事司法衔接机制，加强与公检法等部门的协作,将涉嫌犯罪案件及时移送公安机关，全年查处各类林政案件70起、刑事案件8起。建立联合执法、案件移送、信息共享等工作机制，形成林草资源保护合力。全面推进“双随机、一公开”监管工作，在互联网+监管系统按要求上报监管对象、监管行为等事项，落实监管全覆盖、数据全归集、过程全记录，完善检查对象数据库（115家）和执法人员库（72人），实行动态管理。制定年度抽查任务10项，开展随机抽查5次，检查对象63家，出动执法人员10人次，发现问题全部整改到位，整改率100%。通过多种形式加强林草法律法规宣传教育，提高了执法规范性和公众法治意识。组织执法人员开展以《森林法》《草原法》《野生动物保护法》为重点的林草法律法规宣传活动。累计出动人员40余人次，发放资料800份，覆盖群众2000余人次。同时，在案件查办过程中，积极推行以案释法，向当事人及围观群众普及法律要点，实现“惩处一人、警示一片”的良好效果。​

- 强化专项执法与智慧监督。持续开展森林督查、草原执法等专项行动，严厉打击各类破坏林草资源的违法行为。“十四五”期间，全区共查处毁林毁草案件229起，其中滥伐林木34起、盗伐林木12起、毁坏林地93起、破坏草原65起、破坏湿地3起、违反安全生产管理规定6起、未完成更新造林任务2起、非法狩猎4起、非法采集野生植物10起，有效遏制违法犯罪行为，维护了林草资源安全，未发生重特大毁林草案件、非法侵占林草地案件和森林草原火灾。创新运用森林督查平台，结合卫星遥感、“互联网+”及云平台等高新技术，构建“天上看、地上核”常态化监管模式，提升发现非法毁林毁草、占用林地草地湿地等问题的效率和精准度。加强多部门联合行动与行刑衔接，加大对违法行为的处罚力度，保持执法高压态势。同时鼓励社会监督，畅通电话、网络等举报渠道，对属实举报予以奖励，推动形成全社会共同参与保护的良好氛围。

- （二）集体林权制度改革有序推进

- 基本达到了健全完善权属清晰、责权利统一、保护严格、流转有序、监管有效的集体林权制度，建立更加科学高效的经营模式，不断拓宽林权价值增值途径，促进森林资源持续增长、森林质量持续提高、林区条件持续改善、发展活力持续增强的目标。

加快推进“三权”分置，切实保障合法权益。该项任务涉及15个乡（镇）13.78万亩林地，以国土“三调”数据和最新年度国土变更调查成果为基础，进行核实调  查，已完成权籍调查，对1378万亩林地进行详细核查。清理规范2.0023万亩集体林地，办理涉林不动产权证126本；剩余集体林地经第三次全国国土调查现地核查后，确认其土地属性已不属于林地（已变更为其他草地、园地、建设用地），故无需办理涉林不动产权登记证。

- 发展适度规模经营，拓宽联农带农渠道。拓宽联农带农渠道方面，积极培育林业规模经营主体，在动员村集体合作社、企业办理不动产权登记证、明确流转经营合同的基础上，积极推广“企业＋基地＋农户”模式，推动林下经济等林业产业发展，打造金满园生态农庄、安阳乡河畔果园生态文旅基地、花寨西阳村林下养殖专业合作社等示范点，目前，金满园和西阳村林下养殖已初具规模，安阳乡生态文旅基地林药已种植完成，养殖圈舍正在修建。

- 科学开展森林经营，全面提升森林质量。深入实施森林质量精准提升行动，依托“三北”工程通过更替修复、补造修复等措施，加快三闸、大满、乌江等集体林地3000亩低产低效林和成过熟林改造更新，推行全周期森林经营。

- 优化林木采伐管理，保障林木所有权权能。我区依托全国林木采伐管理系统，通过政务服务平台，实现“一窗受理”“一站式办理”服务，达到目前采伐管理的最优效果，同时，将采伐管理纳入林长制考核，实现伐前核查、伐中监督、伐后验收闭环管理，此项工作已经完成。

- 强化政策资金扶持，推动林业产业高质量发展。在初级林产品供给与林下经济发展方面，立足黑河中游生态区位优势，科学合理利用林下资源、林间空地，大力发展“林上结果、林内养鸡、林下种药、林中造景”的立体经营模式，重点推进木本油料、林药等初级林产品供给能力建设，安阳乡国储林林下经济示范基地已种植射干、黄精等中药材60亩。截至目前，全区林下经济总产值达2272万元，建成林旅融合产业点26个。在龙头企业培育与产业链建设方面，支持金满园农业科技有限公司打造千亩有机林果种植基地，重点培育珍珠油杏、西梅、玉露香梨等特色品种，推进林产品精深加工，开发西梅干、西梅果汁等产品，实现鲜果销售与深加工并行，该基地西梅年产量可达800多吨，鲜果订单量占比达40％。同时，依托“甘味”品牌引领，推动“甘泉酥梨”等区域公用品牌标准化认证，构建起“甘味”品牌引领、企业商标品牌支撑的林产品培育体系。

- 拓展林权增值途径，健全生态产品价值实现机制。在林业碳汇体系建设与交易方面，建立健全林业碳汇计量监测相关机制，依托全市林草碳汇测量核算，开展林业碳汇本底调查、碳储量评估和增汇潜力分析，有序推进林业碳汇项目开发。在林权分类经营管理方面，创新“林地收益权共享”模式，引导农户将分散林地交由村集体或专业经营主体统一管理，农户按收益权证记载亩数享受分红，有效激活林地资源潜力，推动林权增值。

- 完善融资服务机制，加大金融支持林业发展力度。在金融支持范围拓展方面，将符合条件的林权交易服务、林产品精深加工等纳入绿色金融支持范围，完善绿色贷款统计，引导金融机构结合职能定位，加大对林业贷款的支持力度。同时，通过举办金融助力企业产销对接会、开展“送贷上门”服务，设立乡镇金融助理员，打通金融服务“最后一公里”。

- 强化林权综合监管，妥善解决历史遗留问题。通过“政策宣传包＋案例解读”将上级文件转化为“乡音土话”，通过入户走访、村级宣传栏、微信群等线上线下渠道，发放宣传资料1320余份，覆盖农户1700余户，林改知晓率达到92％；利用GPS、无人机勘界，化解4起纠纷，建台账销号，部门联动优化办证流程。

五、夯实林业发展后劲，基础设施逐步完善

- 护林站建设方面，完成基础设施升级改造，新建管护用房7处、重建改造3处、加固改造6处、功能完善6处，改造翻修物资库房550平方米、修建职工餐厅150平方米，新建护林站2处，重建管护用房20处（单处建筑面积119平方米），新建院落围墙100米，在哈寨子、碱滩、锅底坑、十号4个护林站架设4公里输电线路并配套4台变压器，为5个护林站配备电暖气、安装净水设备，完善良种基地管护用房功能，完成门窗更换56平方米、供暖改造422平方米、厨房改造及配套设施建设，新建卫生间24平方米。

- 防火能力提升方面，推进护林防火及交通设施建设，新建防火物资库房50平方米、修缮防火道路17公里、林区柏油道路32.2公里，建设林区道路115公里，敷设灌溉管网1056.76公里，为实施水利设施修缮工程，在新墩基地新建渠道860米、渠道加高8立方米、完成水塔防水81.4平方米，在九龙江场部完成水塔周边地坪硬化346平方米、渠道加高150立方米。

- 智慧林场建设方面，强化林区智慧化与配套设施建设，安装防火红外线监控云台、跟踪人脸识别巡航摄像头、防火通信光缆等设备，实现林场10kv输电、5G网络通信全覆盖，新建森林防火监控4处，治安监控20处。

- 旅游景区建设方面，打造大型停车场3个，安装路灯185盏、导览指示牌29个、垃圾箱40个、卫生间10个、立式烟灰罐15 个、座椅20个。

第二章“十五五”林草发展形势

第一节 有利条件和机遇

- 在“十五五”期间，林草发展迎来了诸多有利条件与重大机遇。

- 从生态政策导向层面来分析，“十五五”期间国家将生态文明建设提升到前所未有的战略高度，从中央到地方各级规划均强化了生态保护修复的顶层设计，特别是国家林草局明确的“科学扩绿、林草一体化治理”方针，为甘州区系统推进生态建设提供了清晰的政策指引和项目争取依据。在这一有利宏观背景下，甘州区正面临三大关键机遇：一是可深度融入“三北”六期工程建设，争取防沙治沙与生态修复重大项目，筑牢生态安全屏障；二是可依托林下经济发展政策，在保护前提下合理开发林草资源，推动生态产品价值实现，促进乡村振兴；三是可借力现代化国有林场 建设机遇，通过基础设施升级与智慧化管理，打造区域生态建设与绿色发展示范样板。这些机遇的叠加，为甘州区统筹生态保护与绿色发展、实现林草事业高质量转型升级注入了强劲动力。

- 从产业发展潜力的角度分析，草产业在“十五五”期间前景广阔。随着人们对生态产品需求的增长，以及践行大食物观的不断深入，以高标准人工草地建设为重点的草产业发展思路正被积极谋划。甘州区可凭借自身的土地、气候等资源优势，大力发展草种业，培育壮大草产业经营主体，加强与科研机构合作，提升草种供给能力与草产业市场活力，推动草产业全链条升级，实现生态效益与经济效益的双赢，为林草事业发展注入新动力。

- 从项目政策支撑的角度来分析，在“十五五”期间，林草事业发展获得了强有力的项目政策支撑，迎来了前所未有的战略机遇期。国家层面将持续强化生态保护修复的重大工程项目布局，预计将启动实施新一批大规模国土绿化行动、重要生态系统保护和修复重大工程，为林草资源总量增加和质量提升提供坚实载体。同时，以国家公园为主体的自然保护地体系加快建设，相关基础设施建设和管护项目将获得重点投入。在政策驱动上，“双碳”目标引领下的林业碳汇项目迎来制度化、市场化突破，CCER（国家核证自愿减排量）机制重启等政策将激活林业碳汇交易与生态产品价值实现的路径。林草产业高质量发展政策预计将进一步优化，林木种质资源保护与利用、木本粮油、竹产业、生态旅游、林下经济等特色产业项目将获得更多财税、金融等扶持。此外，智慧林草、科技攻关等新型基础设施与科研项目支撑力度将持续加大，通过科技创新赋能林草现代化治理。整体上，多层级、多类型的项目安排与不断完善的配套政策，共同构成了“十五五”时期林草事业跨越发展的强大动力系统和保障体系。

- 从全区绿色发展的角度来分析，甘州区紧抓时代契机，坚决贯彻绿色低碳发展要求，将提升生态系统碳汇能力作为核心抓手，明确提出了以筑牢生态安全屏障、促进人与自然和谐共生为目标的高质量发展路径。具体而言，全区着力深化国土绿化行动，科学推进造林育林、草原修复与湿地保护，持续拓展绿色生态空间；同时，积极探索并建立健全林业碳汇计量监测与交易机制，推动生态产品价值实现，将绿水青山的固碳增汇效益有效转化为支撑区域绿色转型的经济优势与发展动能，努力实现生态保护、国土绿化、碳汇增长与经济社会可持续发展的协同共进。

第二节 困难和挑战

一、协同困境：多重博弈下的转型之困

作为国家西部生态安全屏障关键节点，甘州区肩负着遏制沙漠化、保护黑河湿地等重大生态使命，但传统能源资源主导型经济发展模式，与生态保护在空间、资源、政策目标上存在天然竞争。传统“褐色经济”路径依赖未根本扭转，地方经济、财政、就业仍与高耗能、高耗水产业深度绑定，与“绿色经济”新动能存在短期利益冲突，生态价值的长期性、隐性特征与经济收益的即时性、显性特征形成反差，地方政府面临较大转型成本压力。同时，生态保护红线的刚性约束与地方发展需求动态博弈，重大项目“规划纳规”现象突出，反映出国土空间规划稳定性与产业发展偶然性的矛盾。此外，央地生态保护事权与财权不匹配，生态补偿和绿色产业支持不足；社会各界虽认同生态理念，但具体决策中仍以传统经济核算为主，生态价值易被折价或忽略。

- 二、禀赋约束：绿色发展的刚性瓶颈

- 甘州区地处西北干旱半干旱地区，自然禀赋先天不足，水资源、气候、土地等多重刚性约束制约绿色可持续发展。水资源短缺最为突出，年均降水量仅93.9毫米，人均水资源量为全国平均水平的60%，黑河流域地表水引流不足、地下水超采问题长期存在，农业灌溉用水占比超80%，生态与生产用水冲突隐患突出。近十年极端气候事件频发，气温上升、干旱、沙尘暴等灾害增多，不仅影响生态修复成效，还严重冲击特色农业生产。随着重大基础设施项目落地和乡村振兴推进，林草地与各类建设用地竞争加剧，生态保护红线与发展用地需求平衡难度大，且耕地管控政策与林下经济等复合经营模式用地需求存在政策衔接空隙，制约其规模化推广。

三、生态脆弱：成果巩固的长期挑战

甘州区生态系统先天脆弱，易受干扰退化，生态保护成果巩固与系统稳定面临长期挑战。区域原生植被退化严重，现存林草植被结构单一、生物多样性低，抗干扰能力弱，水源涵养、防风固沙等核心生态功能效率低且不稳定。“人工绿洲”与“自然荒漠”二元对立尖锐，两者间的生态过渡带因缺水几近消失，绿洲失去天然屏障，野生动植物栖息地破碎化，生态系统自我修复潜力大幅削弱。土壤沙化、盐碱化、贫瘠化问题交织，土壤微生物群落失调、养分循环受阻，形成“土壤不存水，植被难扎根”的恶性循环，还存在土壤碳库流失风险。加之气候变化与人类活动的叠加影响，进一步加剧了生态系统的脆弱性，易导致多年修复成果受损。

四、能力短板：产业支撑的政策缺位

甘州区生态保护与绿色产业发展的政策执行效能不足，资金、技术、人才等核心支撑存在明显短板。林草领域农林水支出减少，机关运行经费大幅缩减，项目资金高度依赖上级专项转移支付，后续管护资金缺乏稳定保障，生态产品价值实现机制不完善，社会资本参与度低。技术创新滞后、机械化率不足15%，基层林业技术人员数量仅为农业系统的1/6，且无培训经费，技术推广体系薄弱。高标准生态修复与绿色产业发展所需的精准水肥管理、节水灌溉等关键技术，以及对应的人才储备严重不足，难以支撑规模化、标准化发展需求。

五、制度梗阻：长效治理的协同难题

以林长制为代表的制度创新虽完成组织架构搭建，但尚未实现“有名有实有效”，协同治理存在“中梗阻”问题。林长制面临“权责利”三元困境，基层林长协调权虚化、责任泛化，保护者与受益者利益联结机制不健全，生态补偿保障不足，长效保护动力欠缺。跨部门协同存在“数据孤岛”和“流程壁垒”，数据共享不畅、项目审批流程梗阻，协同治理效率低下。长效管理中“资金-技术-监管”循环断裂，项目资金“重建轻养”，技术标准与监管能力滞后，社会参与渠道狭窄。同时，林草相关政策稳定性不足，未能充分兼顾相关主体长期预期，影响投资信心与管护积极性。

第三章“十五五”林业草原保护和发展规划

第一节 指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和党的二十大精神，全面落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，深度融入全省“七地一屏一通道”建设和全市“一屏三地”功能定位，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动林业草原高质量发展为主题，以加强生态保护修复为主线，以深化改革创新为动力，以满足人民日益增长的优美生态环境需要为根本目的，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，勇挑重担、加压奋进，为筑牢西部生态安全屏障、建设幸福美好新甘州提供坚实的生态支撑。

第二节 基本原则

一、保护优先，治理并重

践行绿水青山就是金山银山理念，促进发展和保护协同共生。始终将生态保护置于区域可持续发展的重要位置，尊重自然、顺应自然、保护自然，像保护眼睛一样保护生态环境。在生态脆弱区和敏感区，充分发挥生态系统的自我恢复能力，尽可能减少对自然的人为扰动。引入“尊重自然生命，营造近自然森林”的理念，因地制宜，科学配置保护和修复、自然和人工、生物和工程等措施，通过扩展、增厚、补空、修复、连接等方式，推进形成生态保护和修复新格局，确保各类自然系统安全稳定。

二、质量优先，量质共进

树立质量导向、效益导向，实现数量扩张向质量提升转变。尊重自然规律，切实增强自然生态系统的稳定性和质量，提升自然生态系统的承载能力。尊重市场规律，大力发展以生态产业化和产业生态化为主体的生态经济体系。着力补齐短板，提升林业草原基础设施和现代装备。充分发挥林业草原优势，让绿水青山产生巨大的生态效益、社会效益和经济效益，增进绿色福利和生态福祉。

三、以水定绿，量水而行

立足区情水情实际，围绕林和水两条主线，按照“以水定林、以水定绿”原则，宜封则封、宜造则造，宜林则林、宜草则草，科学划定水资源承载地区分类，合理确定国土绿化的布局、结构、规模，优化用水指标，增加生态用水，高效利用各类水资源，严格用水节水全过程管理，科学开展林草植被保护和建设，提高植被恢复的科学性和有效性。

四、改革创新，高效治理

始终把握改革创新的正确方向，扩大改革红利、创新红利，释放各类主体参与林草建设的内在潜力和活力。着力推进治理体系和治理能力现代化建设，加强体制、制度、机制的完善提升，努力把林草制度优势转化为治理效能。充分发挥科技的引领作用，充分发挥法治的保障作用。

第三节 发展战略

- 生态修复战略：实施大规模国土绿化行动，加强森林抚育管护、草原生态修复、防沙治沙等重点生态工程建设，提升生态系统质量和稳定性。​

- 产业提升战略：立足甘州区资源优势，培育壮大特色林草产业，推动林草产业转型升级，提高产业附加值，促进农民增收致富。​

- 科技支撑战略：加强林业草原科技创新平台建设，加大科技研发和推广应用力度，提高林业草原发展的科技含量，依靠科技进步推动林业草原高质量发展。​

- 依法治林（草）战略：完善林业草原法律法规体系，加强执法队伍建设，严格执法监管，严厉打击破坏林业草原资源的违法行为，为林业草原保护发展提供法治保障。​

- 开放合作战略：积极开展对外交流与合作，引进先进技术、管理经验和资金，加强区域间的协作，共同推进林业草原事业发展。

第四节 规划目标

一、生态保护修复目标

- 到“十五五”末，全区林木覆盖率22.8％、森林覆盖率3.08％、村庄绿化率40％、林草覆盖率稳中有升；草原综合植被盖度达到30%以上，退化草原得到有效治理；完成荒漠化和沙化治理任务47.18万亩，沙化土地扩展趋势得到有效遏制。

二、生态产业发展目标

- 特色经济林面积达到9万亩，产量达到10万吨，产值达到4.62亿元；森林旅游接待游客人数达到100万人次以上，旅游收入达到1000万元；林下种植经济总面积将达1.6万亩，年产值4800万元，林下养殖总面积扩展至3.85万亩，年产值3850万元；持续推进种苗繁育工作，实现基地供苗率85%、良种使用率75%、一级苗供应率80% 以上、种苗受检率100%；拓宽生态产品价值质押贷款融资渠道，为提升林草覆盖面积、扩大碳汇资源“储备库”提供坚实保障。

三、生态安全保护目标

- 资源保护利用率达到100%，林业有害生物成灾率控制在4.8‰以下，森林火灾受害率控制在5‰以下；加强种质资源保护利用，做强乡土抗逆品种保供，乡土树种/抗逆品种繁育达1000万株以上；珍稀濒危野生动植物种群数量稳中有升，确保野生动物放归率提升至95%以上，疫源疫病监测信息上报率达到100%；以国家公园为主体，建成分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的自然保护地体系，筑牢西部生态安全屏障，实现生态保护、绿色发展、民生改善协同共进。

四、国有林场发展目标

国有林场在推进特色林草产业与生态业态建设中，坚持新建与改造并举，计划新建经济林果基地1处，并对低产低效果园实施提质增效改造，同时通过新建1处林木种苗基地及实施种苗基地改造工程来强化种苗保障；在此基础上，大力发展林下经济，计划新增以中药材为重点的林下种植基地，新建3处林下养殖基地以扩大养殖规模5万头（只），并配套新建林产品采集加工基地以延伸产业链；此外，还积极推动生态价值转化，通过新建生态旅游基地和实施森林康养基地改造提升工程，全力构建生态保护与产业发展协同推进的新格局。

五、民生改善目标

- 通过林业草原产业发展、生态补偿等措施，带动农民人均林业草原收入增加1000元以上。加强乡村绿化美化，建设20个和美乡村，改善农村人居环境。

- 第五节 总体布局

一、北部防沙治沙生态屏障区

- 该区域位于甘州区北部，以保护和修复荒漠生态系统为重点，实施防沙治沙工程，建设防风固沙林带，开展沙产业开发，围绕荒漠化沙化治理区，依托“三北”六期工程，打好河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，投资2.5亿元，开展退化草原综合治理80万亩（草原改良10万亩，鼠害防治30万亩，虫害防治30万亩，围栏封育10万亩），全力阻断沙化蔓延势头，遏制土地沙化扩展趋势，筑牢北部防沙治沙生态屏障。​

二、中部绿洲生态修复区

- 包括甘州区主城区及周边乡镇。该区域以城市绿化、乡村绿化、农田防护林建设和生态修复为重点，加强森林资源保护，推进生态廊道建设，提升绿洲生态系统质量，打造宜居宜业的生态环境。围绕黑河中游绿洲区，以张掖市“百村万树千里林”绿色行动方案为契机，深入推进甘肃省“绿满陇原”行动落地见效，投资1.36亿元，开展绿洲生态防护林高质量提升工程13.66万亩（新建农田防护林1.31万亩、修复0.24万亩，使全区农田防护林达4.78万亩；人工造林1.82万亩；中幼林抚育4.33万亩；退化乔木林修复2.73万亩）。

三、南部祁连山生态保护区

- 涉及甘州区花寨乡、安阳乡等南部乡镇。围绕祁连山水源涵养区，依托生态保护修复项目，投资0.8亿元，开展林草生态修复治理25.5万亩（草原改良23.5万亩，退化灌木林修复2万亩），严格落实生态保护红线制度，加强天然林保护、草原生态修复、生物多样性保护等工作，维护祁连山生态系统的原真性和完整性，确保水源涵养功能不丧失。

四、林草产业发展区

甘州区将依据资源禀赋和产业基础，在适宜区域布局特色经济林、林下经济与森林旅游等产业。林果产业通过新建与改造相结合，巩固扩大优质梨、杏等六大果品基地，期末实现年总产量超10.6万吨、产值20亿元；重点培育“金满园”“甘泉酥梨”等品牌，推动“甘泉酥梨”申报国家地理标志产品；建设良种苗木组培繁育中心，配套保鲜库与冷链物流体系，并引入百果园、汇源等企业深化销售加工合作。木本油料产业优化文冠果、元宝枫布局，打造万亩示范区，开发高端油品及茶叶等衍生品，引进企业完善加工营销体系。种苗产业稳定育苗面积，加强保障性苗圃管理，扩大花卉种植规模，期末花卉总产值达550万元。科技推广方面，建设3处林业科技示范基地，推广5项新技术，加强科普与人才培训。林下经济将扩大种植、养殖、采集加工与景观利用规模，至2030年种植面积达1.6万亩、养殖面积3.85万亩，同步建设一批示范基地与加工企业，形成全产业链条，促进产业提质增效和农民增收。

第四章 主要建设任务

第一节 扩绿：推进国土绿化全域覆盖

一、高质量完成“三北”工程项目

为深入贯彻落实国家关于生态文明建设的战略部署，全面推进“三北”六期工程建设，甘州区立足筑牢国家西部生态安全屏障的区位责任，科学规划“十五五”期间生态保护修复工作。依托“三北”工程林草湿荒一体化保护修复和防沙治沙成果巩固等重点项目，遵循系统治理理念，统筹实施一批关键工程。期间，计划完成生态修复治理总任务44.54万亩，具体包括：开展中幼林抚育2.22万亩，推进退化林修复3.24万亩，新造林管护6.32万亩，并重点实施退化草原综合治理32.76万亩，全力推动区域生态环境质量持续改善。

- （一）《甘州区“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目2025-2027年》

- 持续推进《甘州区“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目2025-2027年》剩余50%任务量，以系统治理理念统筹推进林草湿荒生态修复，切实提升生态系统多样性、稳定性和持续性。项目将严格遵循“以水定绿、科学治理” 原则，聚焦退化林修复0.55万亩、中幼林抚育2.22万亩、退化草原修复30.25万亩的核心任务，统筹使用2503.21万元总投资，在扎实推进作业设计编制的基础上，全面强化项目实施全过程管控。退化林修复将结合甘州区林分退化实际，因地制宜采用人工促进天然更新、更替修复等精准措施，优先选用乡土树种，提升林分质量和生态防护功能；中幼林抚育将通过修枝、除草等科学措施，优化林分结构，提升林地蓄水保墒能力和林木生长量，助力构建健康稳定的森林生态系统；退化草原修复则针对不同退化程度，分类实施围栏封育、免耕补播、草原改良等措施，强化草原生态系统恢复，筑牢防风固沙第一道防线；同时健全质量监管体系，定期开展现场核查与进度调度，及时解决实施过程中出现的问题，确保各项建设内容规范落地。

- （二）《甘州区防沙治沙巩固项目2026年（续建）》重点任务2项

- 甘肃省三北工程巩固防沙治沙成果项目甘州区2026年实施项目（2024年第三批）：总投资748万，全部来源中央财政 “三北” 工程补助资金，建设内容为沙化土地新造林管护3.74万亩。甘肃省三北工程巩固防沙治沙成果项目甘州区2026-2027年实施项目（2025年第二、三批）：总投资1030.84万，全部来源中央财政 “三北” 工程补助资金，建设内容为沙化土地新造林管护2.58万亩。

- 项目实施将以“保成活、提质量、防反弹”为导向，针对沙化土地新造林的生长特点，系统开展全方位抚育管护工作。开展补植补造措施，对造林成活率较低区域，选用适配沙化环境的乡土耐旱树种进行补植，确保林分完整；常态化开展除草清杂作业，清除林间杂草杂物，减少养分争夺，改善林木生长环境；实施树干涂白工程，有效防范冻害、日灼及病虫害侵袭，提升林木抗逆能力；强化有害生物综合防治，建立监测预警机制，采用生物防治与物理防治相结合的方式，精准防控病虫害蔓延；筑牢森林防火防线，完善防火巡查制度，配备必要防火物资，加强防火宣传与应急演练；科学开展灌溉作业，根据沙化区域水资源条件，合理制定灌溉方案，保障林木生长用水。同时，建立健全“分区管护、责任到人”的长效机制，细化各环节管护标准，加强全过程监督检查，确保各项管护措施落地见效，切实提升新造林保存率，持续巩固沙化土地治理成果，增强区域防风固沙和生态防护功能。

- （三）《甘州区2026-2028年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目》

- 总投资2270万元，其中：中央财政资金1816万元，地方财政资金454万元，建设内容为退化林修复2.69万亩，退化草原修复2.51万亩。前期将开展全面系统的区域生态勘测，精准摸排林草退化成因、退化程度及立地条件差异，结合区域生态本底特征细化完善作业设计。针对退化林修复，聚焦重点区域构建“平茬复壮+更替修复+人工促进天然更新”组合模式，优先选用乡土抗逆树种，同步建立林分生长动态监测体系并灵活优化措施；退化草原修复以围栏封育为基础，配套实施免耕补播、草原改良等精准措施，选用优质乡土牧草提升植被盖度。此外，建立全流程质量管控与资金监管机制，保障项目有序推进，持续巩固提升区域生态系统稳定性与防护功能。

二、全面推进农田防护林建设

- 根据甘州区人民政府办公室《关于在高标准农田建设项目中加强农田防护林网建设工作的通知》（甘区政办函〔2021〕9 号）文件精神，在已经完成高标准农田建设的乡镇村社，配套完成主干道、田间道、机耕道内的林网，林带两侧宽度不小于3米。在没有开展高标准农田建设和即将要开展高标准农田建设的乡镇和村社，要严格落实《高标准农田建设标准》关于“在西北风沙区和干热风危害地区必须设置农田防护林网”的相关规定，农田防护林的造林密度要占项目建设区耕地面积的3%-8%的规定，各乡镇要制订分区域、分类型的农田防护林建设实施方案，确保农田防护林网化率达到90%以上。

“十五五”期间，依据《张掖市甘州区农田防护林建设规划（2025-2030）》，甘州区农田防护林建设覆盖全区17个乡镇（除平山湖乡）19个作业区，总规划面积47798.71亩，其中退化林网修复2397.43亩、新建林网1.31万亩；建设按基干林带、主林带、副林带、辅助林带、村庄绿化五大板块统筹推进，各板块结合道路、沟渠、村庄等场景，选用新疆杨、国槐等适配乡土树种合理栽植，兼顾防护与美化效益。

其中各作业区为：

安阳乡作业区规划总面积2077.45亩，其中：保存完整面积 1880.5亩，退化林修复面积85.26亩，新建林网面积111.69亩； 长安镇作业区规划总面积866.90亩，其中：保存完整面积 606.53亩，退化林修复面积94.07亩，新建林网面积166.30亩； 大满镇作业区规划总面积3611.82亩，其中：保存完整面积 1358.52亩，退化林修复面积233.37亩，新建林网面积2019.93 亩； 党寨镇作业区规划总面积5948.74亩，其中：保存完整面积5429.45亩，新建林网面积 519.29 亩；甘浚镇作业区规划总面积3875.54亩，其中：保存完整面积 3354.83亩，退化林修复面积441.94亩，新建林网面积78.77亩；花寨乡作业区规划总面积1816.90亩，其中：保存完整面积 723.53亩，退化林修复面积112.89亩，新建林网面积980.48亩；碱滩镇作业区规划总面积2234.11亩，其中：保存完整面积 1533.79亩，退化林修复面积251.59亩，新建林网面积448.73亩；靖安乡作业区规划总面积1033.79亩，其中：保存完整面积 308.36亩，新建林网面积725.43亩；梁家墩镇作业区规划总面积834.85亩，其中：保存完整面积728.48亩，新建林网面积106.37亩；龙渠乡作业区规划总面积1263.96亩，其中：保存完整面积 653.08亩，退化林修复面积69.34亩，新建林网面积541.54亩；明永镇作业区规划总面积5111.98亩，其中：保存完整面积 4369.92亩，退化林修复面积29.53亩，新建林网面积 712.53 亩；三闸镇作业区规划总面积2691.85亩，其中：保存完整面积 2154.71亩，退化林修复面积43.82亩，新建林网面积493.32亩；沙井镇作业区规划总面积6704.82亩，其中：保存完整面积 2321.66亩，退化林修复面积396.54亩，新建林网面积3986.62 亩；上秦镇作业区规划总面积1034.38亩，其中：保存完整面积 903.5亩，退化林修复面积1.55亩，新建林网面积129.33亩；乌江镇作业区规划总面积 1947.38 亩，其中：保存完整面积1051.1亩，退化林修复面积208.12亩，新建林网面积688.16 亩；小满镇作业区规划总面积2570.57亩，其中：保存完整面积 1540.76亩，退化林修复面积429.41亩，新建林网面积600.4 亩；新墩镇作业区规划总面积851.5亩，其中：保存完整面积730.38 亩，新建林网面积121.12亩； 张掖农场作业区规划总面积1551.08亩，其中：保存完整面积927.47亩，新建林网面积623.61亩；石岗墩滩作业区规划总面积1771.09亩，其中：保存完整面积1728.39亩，新建林网面积42.7亩。

三、全面落实“百村万树千里林”绿色行动

- 为全面落实省委、省政府《“绿满陇原”行动方案》，根据《张掖市“百村万树千里林”绿色工程行动方案（2025-2030年）》要求，扎实推进我区“百村万树千里林”绿色工程建设，提升乡村绿化水平，结合我区实际，在村庄内部及周边，对空闲地、荒滩荒地进行全面绿化，打造环村林带，并按照“适地适树、一村一品”原则建设以经济林为主的特色示范点，引导农户开展庭院绿化，发展小果园、小花园、小菜园，同时绿化美化村内道路，形成优美乡村景观。在区域层面，加强绿色廊道建设，于主要道路两侧营造乔灌结合的景观带，在河流、水库周边种植固土保水树种，构建生态防护网络。此外，结合高标准农田建设完善农田防护林体系，科学新建和修复林网，优化树种结构以增强防护功能。对沙荒地等生态脆弱区，实施封育和人工造林，扩大植被覆盖，并因地制宜发展沙生经济作物，推动生态治理与产业发展相结合，实现生态、经济与社会效益的协同提升。到2030年底，全区226个发展类村庄实现造林绿化全覆盖，通过新建及修复提升，确保每个村庄栽植各类苗木1万株以上，村庄林木绿化率达到40%以上；确保每年新建和修复农田防护林77公里以上，到2030年全区新建和修复农田防护林994公里以上，全区农田防护林林网化达到90%以上，实现重点区域应绿尽绿、林木面积稳步增加、林木质量持续提高、乡村绿化面貌得到根本改变的预期目标。

四、全面做好退耕还林工作

- （一）新一轮退耕还林补植补造

五年内完成新一轮退耕还林补植补造面积7870亩，以培育梨、杏、桃为主的经济林果产业为主，有效增加退耕户收入，为乡村振兴积极贡献力量。（2026年计划完成1570亩，2027年计划完成1570亩，2028年计划完成1570亩，2029年计划完成1570亩，2030年计划完成1590亩）。

- （二）上一轮退耕还林更新改造

- 五年内完成退耕还林及干枯死亡树木更新改造5000亩，瞄准国家林业发展的新政策、新动态，通过积极申报退化林分修复项目，有计划、有批次、分年度通过退化林修复等项目,栽植优质梨、特色杏、蟠桃等经济林新品种，提升林地经营价值，有效恢复林地活力，多渠道增加退耕户收入，筑牢生态安全屏障。（2026年计划完成1000亩，2027年计划完成1000亩，2028年计划完成1000亩，2029年计划完成1000亩，2030年计划完成1000亩）。

- （三）新植退耕还林中幼林抚育

- 五年内计划完成中幼林抚育7000亩。通过修枝、灌水、林木病虫害防治等方式，加强退耕还林区生态林中幼林抚育，改善林地生境，有效恢复林地活力。（2026年计划完成1400亩，2027年计划完成1400亩，2028年计划完成1400亩，2029年计划完成1400亩，2030年计划完成1400亩）。

第二节 护绿：提升森林资源管护质效

一、林草资源保护利用规划​

- （一）强化公益林资源保护

持续加大对公益林的保护力度，进一步完善保护措施，探索建立长期稳定的保护机制，确保天然林和公益林面积不减少、质量稳步提升。加强对保护区域的日常巡查与监测，及时发现并处理破坏行为。​

- （二）严格林地用途管制

- 科学划定并严格保护林地资源，制定详细的林地保护管理政策措施。强化对建设项目使用林地全过程监管，从项目审批到实施过程，严格把控，防止非法占用和破坏。一是严控占用林地范围。各类建设工程应当严格依照《中华人民共和国森林法》规定，不占或少占林地，必须占用或征用林地的须上报林草主管部门审核。禁止在自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区以及易发生崩塌、滑坡和泥石流区域占用林地进行采砂、挖沙、取土等。禁止在国家级公益林地采砂、挖沙、取土。二是加强林地审批管理。严格执行征占用林地审核审批制度，控制用地规模，坚守林地红线，建设项目使用林地严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业和草原局令第35号）相关规定办理审核审批手续。三是规范项目林木采伐审核审批。主动向使用林木单位提供有关林木采伐的政策宣传和申报指导服务，严把采伐许可审核关，按程序先批后伐。城镇建设、道路建设、商贸旅游等项目工程审批和建设中，严格按程序先审核审批林地，后办理林木采伐许可证，不得突破林地保护利用规划中森林保有量、林地保有量和占用征收林地定额等刚性约束指标，制定林地和森林占补平衡方案，采取切实可行措施，与工程建设同步实施，确保林地和森林资源占补平衡。

- （三）完善资源本底数据动态更新与智能监测

- 进一步完善林草资源“一张图”动态更新机制，利用卫星遥感、无人机、物联网等先进技术，实现对林草资源变化的实时、精准监测。建立智能化监测平台，对资源数据进行分析处理，及时发现异常变化并发出预警。推进部门协同监测网络构建，加强与国土、生态环境等相关部门的数据共享与协同，建立全方位、多层次的生态资源监测网络。实现不同部门监测数据的互联互通，综合分析生态资源变化趋势，为生态保护决策提供全面的数据支持。开展森林资源连续清查、林地变更调查、林草湿荒年度普查，摸清资源底数与动态变化，为“三北”等重大工程提供数据底座。加强对甘州区内重点生态区域、珍稀濒危野生动植物及其栖息地的监测。建立专门的监测站点和监测队伍，运用先进监测技术，实时掌握其动态变化。根据监测结果，及时调整保护策略，确保重点区域生态稳定和珍稀物种安全。

- （四）优化资源利用管理

科学编制采伐限额与监管，科学编制“十五五”森林采伐限额，根据森林资源生长状况和生态需求，合理确定采伐量和采伐方式，促进森林可持续经营。加强对林木采伐的全过程监管，利用信息化手段，对采伐申请、审批、实施等环节进行实时跟踪，防止乱砍滥伐行为。编制森林经营方案，推进国家储备林建设，发展“储备林+林下经济/康养/碳汇”等融合产业。​

- （五）推动草畜产业转型升级

规范草原畜牧业发展，推行科学合理的放牧制度，严格控制载畜量，实现草畜平衡。加大对草原畜牧业的科技投入，推广生态养殖模式，发展生态畜牧业，提高草原畜牧业的经济效益和生态效益。​

- （六）林草资源有偿使用与生态价值实现

根据《生态保护补偿条例》（国务院令第779号，2024年5月1日施行），生态保护补偿坚持权责统一原则，明确资源使用主体的保护义务，对按规定开展生态修复的行为给予合理补偿。完善生态产品价值实现机制，通过发展生态旅游、碳汇交易等方式，将林草资源的生态价值转化为经济价值，促进林草资源的合理利用和生态保护的良性互动。​

- 二、野生动植物保护发展规划

- （一）提升工作能力，持续开展野生动物收容救护

- 充分利用公安与林草部门联合成立的野生动物生态救助中心的体制优势，引导鼓励乡镇村社干部、广大群众提供救助线索，对因病、受伤的动物尤其是国家重点保护动物进行收容救助及诊疗，并适时进行野外放归，同时，通过申请项目资金采购动物转运笼、便携式救护工具、人工孵化器、兽医诊疗仪器等各类器械设备40台套，提升野生动物收容救护能力水平，确保野生动物放归率提升至95%以上，国家重点保护动物种群数量稳中有增。

（二）持续做好野生动物疫源疫病监测工作

- 将野生动物主要分布区北郊湿地、山丹河三闸段、黑河靖安乌江段、玉水苑鸳鸯湖、湿地公园鹤影湖串联形成疫源疫病监测日常巡查路线，将黑河靖安乌江段作为重点监测区域，按照《甘州区陆生野生动物疫源疫病监测工作方案》中要求的监测内容，以每年12次以上的巡查频率扎实做好疫源疫病监测工作，确保疫情早发现、早报告、早预警、早处置，疫源疫病监测信息上报率达到100%。

（三）完善野生动物致害补偿制度机制

- 在收到野生动物致害补偿申报后第一时间前往现场进行勘查，确保补偿工作100%现场到位，同时，通过谋划实施野生动物致害补偿及防控项目、协调本级财政保障致害补偿资金等方式逐步完善野生动物致害补偿制度机制，逐步形成防控为主，补偿为辅的工作格局，确保野生动物致害损失降到最低，补偿资金及时足额补偿到位，在做好野生动物保护的同时切实保障人民群众生命财产安全。

（四）开展野生动物资源普查

- 逐年争取实施野生动物资源调查项目，按照北部荒漠区-中部平原区-祁连山浅山区的调查监测顺序，通过布设固定监测点利用红外相机、热成像仪监测以及人工外业普查开展外业监测调查的方式，同时结合卫星影像判读、红外影像分析、数据整理汇总等内业普查方式对辖区内野生动物种群及分布进行一次全方位、科学性、系统化的调查与监测，掌握辖区内野生动物本底资料，为下一步保护工作奠定坚实基础。计划至2030年，在每个地理区划核心片区布设40个固定监测点，采购耐低温红外相机、便携式热成像仪、声学监测设备等设备47台套，形成辖区内陆生野生动物本底数据1套，陆生野生动物资源普查报告1套。

（五）开展野生动物栖息地保护恢复

- 逐年争取实施野生动物栖息地保护项目，结合日常工作过程中掌握的野生动植物种群及分布研判分析前期形成的野生动植物普查本底数据，并根据分析结果，按照野生动物保护级别，逐级开展保护，优先选择蒙原羚、黑鹳、金雕、白尾海雕等国家一级保护动物，通过红外相机监测、追踪定位等技术手段了解动物活动及繁殖情况以及通过为野生动物搭建躲避巢穴、架设人工补水点等措施对野生动物栖息地进行保护与恢复。计划至2030年底，在辖区内野生动物分布区搭建躲避巢穴50个、架设补水点10处。

（六）加强野生动物人工繁育企业监管

- 联合市野生动植物保护管理局、区城市管理局、区应急局等部门对野生动物人工繁育场所按照每季度1次的频率对人工繁育企业进行监督检查，发现并指出人工繁育过程中存在的问题，并督促企业进行限期整改，确保不发生野生动物逃逸、虐待野生动物、非法购买、运输野生动物等违法违规行为，切实保障野生动物安全及福利以及人民群众生命财产安全。

三、森林草原防灭火规划

（一）构建全域防控体系，强化源头管控

以实施林长制、“8311”工作措施为抓手，压紧压实地方党委政府领导责任、行业部门监管责任及生产经营单位和个人主体责任，推动各项防控措施在基层末梢全面落实，尤其将落实 “8311”工作措施作为重中之重，不断完善联防联控、会商研判、信息共享、资源共建、预警叫应、工作约谈、问题整改、执法衔接8项机制，建立健全责任清单、任务清单、督查清单3个清单，严格落实包保责任、实施工作承诺两个“1”要求；在火源管控上精准发力，落实区乡村干部及护林员、草管员分级包干、网格化管理责任，配强巡查巡护力量，在清明、国庆、春节等高火险时段对重点林区、景区、自然保护区等敏感区域严密巡护，紧盯山头、地头、坟头，严守村口、沟口、路口、卡口、入口，严厉打击违规违法用火，坚决把火源堵在山下林外、严防人为火灾发生，同时加强林区电力电信设施隐患排查整治，健全制度机制、明确责任要求，加密输电线路巡检频次，运用信息化手段实现隐患闭环整改，多措并举降低火灾风险；持续升级网格化管理、压实防控责任，立足现有林长制体系细化防火责任网格单元，明确网格边界、责任主体及具体职责，在火险等级较高的涉林涉草乡镇试点设立专职“林草防火专员”，签订防火责任状、健全奖惩机制，严格执行24小时值班巡查和火情信息零报告制度，规范农事用火管理，建立审批许可制度，明确申请流程、审批权限及安全规范，在春耕备耕、秋收秋种等农事用火高峰期组织技术干部、村级林长、网格员下沉一线驻点监督、跟班作业，坚决杜绝违规用火；扎实推进可燃物动态治理与阻隔带建设，在条件适宜的林牧交错区审慎开展计划烧除试点，科学管控范围、时段与强度，降低易燃可燃物载量，同时将林缘50米范围内枯枝落叶、杂草灌丛清理纳入年度常规任务，每年10月底防火期前全面完成，聚焦林相复杂、可燃物积累多、火险等级高的核心区域常态化清理，切实构建有效防火缓冲隔离带，全面筑牢林草火灾防控安全防线。

（二）提升智慧监测能力，破解“最后一公里”难题

加快构建空天地一体化林草防火监测网络，在山区信号薄弱、巡护困难区域增配太阳能智能物候相机，依托热成像与智能烟雾识别实现24小时自动火情监测报警；强化卫星遥感应用，常态化监测植被含水率、绿度指数等指标，为火险研判提供科学支撑；积极争取项目资金配备无人机，组建常态化巡护编队，对林草交错区、人员活动密集区开展精准巡护，实现高清影像实时回传与火点精确定位。同时打造智能应急决策平台，升级 “林草防火一张图”，深度融合气象、墒情、水源、道路、队伍、物资等数据，运用模型动态研判火险等级，自动将预警信息与处置建议推送至区、乡、村三级责任人移动端，确保预警处置直达基层末梢。

（三）加强专业救援力量，突破戈壁地形限制

构建“三梯次”应急救援力量体系，第一梯队为专业快反力量，充分依托张掖市森林消防支队在甘州区的驻防优势，重点建设一支30人规模的区级直属森林草原消防快反分队，人员经高强度专业化训练，配备快速机动、高效处置装备，确保接到指令后15分钟内出动并第一时间控制初发火情；第二梯队为半专业骨干力量，在局属各场站、中心及林发公司各组建一支不少于15人的半专业扑火队伍，以林场职工为主体，配备基础扑火装备，实行季度集中轮训和应急拉练，具备初期火灾扑救与协同作战能力；第三梯队为基层辅助力量，积极发展生态管护员兼任志愿消防员，重点在平山湖蒙古族乡、安阳、花寨等乡镇，为熟悉地形、分布广泛的农牧民配发背负式灭火水枪、阻燃毡毯、二号工具等简易实用装备，使其成为火情早期发现、就近处置的重要补充。同时完善应急水源保障网络，在林区关键区域科学规划新建标准化蓄水池，明确取水点标识，探索与景区灌溉系统实现管网共享互济，确保扑救用水就近可得。

（四）深化宣传教育，创新综合治理机制

甘州区森林草原防灭火工作将重点实施青少年生态与防火教育工程，在黑河林场、湿地博物馆等场所增设森林草原火灾警示展区，运用VR虚拟现实技术模拟火灾场景及逃生方法，并联合教育部门持续开展“小手拉大手”活动，每年组织不少于1万名中小学生参与防火主题相关活动，通过学生影响家庭、辐射社会；同时完善公众参与激励机制，设立区级森林草原火情举报专项奖励基金，对首位准确报告火情（含烟点）且位置误差在500米范围内的群众，经核实后给予200元一次性现金奖励并公开表彰，推动区政府出台《甘州区林区牧区野外用火管理办法》或《禁火令实施细则》，明确禁火要求、细化处罚标准，建立稳定的防火投入增长机制，整合各类生态保护资金并加大区级财政配套，确保专项资金向科技防火、能力建设倾斜；目前甘州区下辖18个乡镇、245个行政村，4个国有林场、2个天然植被管护站和1个国有林发公司，现有防火护林员144人（其中国有林区护林员43人），组建半专业扑火队6支152人、义务扑火队21支871人，建设防火瞭望塔7座、林火视频监控系统11套、护林防火检查站24个、林区防火道路92.4公里、防火隔离带48.9公里、防火物资储备库8座，配备消防车1辆、巡护摩托车14辆，储备防火物资705件。

“十五五”期间计划总投资4665万元，重点建设森林防火瞭望塔及林火监控系统13套、森林防火检查站10处、2000平方米林草物资储备库、6公里林区防火道路、100公里防火隔离带、13座库容2万立方米森林防火蓄水池，购置森林消防车5辆、森林消防设备运输车6辆、森林草原防灭火侦察无人机6架，建设微型森林消防站4座，储备森林草原防灭火物资3815件。

四、林业有害生物防治规划

（一）加强法律法规普法宣传，形成全民防治的良好氛围

深入开展《森林法》《森林病虫害防治条例》《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则（林业部分）》《甘肃省林业有害生物防治条例》等5部法律法规的普法宣传工作，加大林业有害生物科学知识宣传，创造良好的舆论氛围，有针对性地加强对重点区域、重点环节、重点岗位工作人员的宣传培训教育。充分利用“3·12植树节”“5·12生物灾害防控宣传周”“6·5环境日”等重要节点，开展各类宣传活动，每年集中宣传15场（次）以上，撰写信息报道25篇以上，发放宣传资料3000份以上。

（二）强化森防检疫御灾工作，筑牢生态安全屏障

鉴于我区苗木调入调出频繁、病虫害传播风险较大的实际，“十五五”期间，我单位将依法依规全面开展林木种苗产地检疫、调运复检及涉苗木经营企业检疫监管工作，依托全国林草植物检疫信息化平台，建立从苗木产地检疫、调运检疫到落地复检的全链条闭环管理体系，织密检疫御灾网络，严禁带有病虫害的苗木传入传出，每年对辖区137家苗木企业、合作社及234家个体经营户开展全覆盖检查，确保产地检疫率、复检率均达到100%；同时加大检疫执法力度，结合“绿盾”“护松”“护绿”等检疫执法专项行动，与公安、农业、市场监管等部门建立协作关系，共同开展植物检疫执法，每年开展林业检疫执法专项行动5次以上，对木材加工厂、建材市场等重点场所开展联合执法检查2次以上，通过信息共享、联合执法打击违法违规行为，切实维护林业生态安全，确保“十五五”期间我区林业生态安全稳定。

（三）构建精准监测预警体系，为科学防治奠定坚实基础

“十五五”期间，我区将完善林业有害生物监测预警体系，提升监测预报自动化、智能化、信息化水平，实现重大林业有害生物发生动态远程诊断、网络视频会商、快速调度指挥和评估，加强甘州区国家级林业有害生物中心测报站和国家级外来入侵监测站设备改造升级及野外固定调查监测点建设，每年争取工作经费2万元以上、购置完善各类设备，用好林业植物检疫统一监管与服务平台、国家松材线虫病精细化监管平台，重点监测光肩星天牛、大沙鼠等主要病虫害及蚜虫、春尺蠖等常发性暴发性有害生物，准确预测虫态变化和病害发生情况，每年上报各类病虫害相关报表不少于125期，按要求完成国家级中心测报点测报任务及松材线虫病普查工作；同时提升监测检测处理能力，建成1座林业有害生物标本馆（收集昆虫标本300种以上）和1处监测实验室（购置专业检测设备30台以上），配备专业工作室开展有害生物鉴定、标本制作及林木病害、农药抗性等检测，强化绿色防控能力，全面提高全区林业有害生物监测、检疫和防治水平。

（四）推进科技赋能，精准施策治理，夯实防控核心能力

“十五五”期间，我区将着力开展重点林业有害生物防治，聚焦“三北”工程重点项目区域，开展有害生物摸底调查和预防性防治，以病虫害常发区域、新造幼林地为重点开展定点监测，每年发布预警信息12条以上，扎实推进光肩星天牛、大沙鼠等各类林业有害生物监测防治工作，每年开展大规模化学防治8万亩（次）以上，对梨火疫病、苹果蠹蛾等外来入侵物种“一种一策”开展治理，每年实施综合防治2万亩（次）以上；同时加强防治新技术推广应用，依托相关财政补助项目建设新技术示范点，重点研究适宜本地的防治技术，每年开展新技术、新方法研究不少于3次，推广生物防治等技术面积500亩以上；组建“甘州区林业专家服务团”，加强专业人才队伍建设，每年组织防控技术培训不少于500人次，与河西学院等院校、科研单位开展研讨交流不少于5次，强化基层防控队伍培训和技术咨询服务；积极申报各类林业有害生物防治项目，“十五五”期间计划申报项目10项以上，争取各类项目资金，为全区林业有害生物防控提供经费保障。

五、草原保护和修复利用规划

（一）草原生态修复治理

实施退化草原修复工程：依托甘州区“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目、中央财政林业草原改革发展资金项目和甘肃省草原植被恢复费项目，对退化严重的草原区域，采取围栏封育、补播改良、人工种草等措施，促进草原植被恢复，到2030年完成草原生态修复治理面积103.5万亩。

开展草原有害生物防治：加强草原鼠虫害监测与防治，建立草原有害生物监测站点，提升防治能力。建立草原有害生物防控物资保障机制，有效防控草原鼠虫灾害，降低生物灾害对天然草原的危害程度。通过项目实施，使我区草原鼠害、虫害得到有效防治，实施年度草原鼠虫害危害面积减少60%，全区草原植被平均盖度平均提高1个百分点，产草量平均提高5%。

（二）草原资源保护

全面落实禁牧和草畜平衡制度：充分利用国家草原生态保护补助奖励政策，在我区主要放牧区推行草畜平衡制度，按照以草定畜的原则，合理确定放牧牲畜数量，巩固祁连山减畜成果；落实草原补奖政策面积199.25万亩，其中禁牧面积174.25万亩，草畜平衡面积25万亩，执行奖补政策的农户有308户，其中禁牧户277户，草畜平衡户31户。

加强草原执法监管：建立健全草原执法队伍、加大执法力度，严厉打击非法开垦、过度放牧等破坏草原的行为，一方面加强常态化巡查监管，严格落实网格化巡护责任，加密重点区域巡查频次，确保违法违规行为“早发现、早制止、早报告、早处置”，实现监管全覆盖、无盲区；另一方面严格依法查处违法行为，对任何破坏林草资源的违法行为，一经核实，将坚决依据《中华人民共和国草原法》等法律法规严肃查处，涉嫌构成犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任，保持高压震慑态势；同时深化宣传引导与警示教育，通过多渠道、多形式宣传林草资源保护法律法规与政策，适时公开曝光典型违法案例、以案释法，提升公众法治意识和生态保护自觉性，营造社会共治的良好氛围。

（三）草原生态系统监测与评估

建立草原监测体系：优化林草资源监测站点布局，增加监测指标，利用卫星遥感、无人机、物联网等现代科技手段，构建全方位、多层次的林草资源监测网络，实现对林草资源的动态监测和精细化管理。建立监测数据共享机制，提高数据的利用效率。完善草原资源监测网络，定期开展草原植被盖度、生物多样性等指标监测，为草原保护修复提供科学依据。

开展草原生态系统评估：按照国家林草局印发的《草原健康和 退化评估技术指南》要求，开展草原健康和退化评估样地监测数据采集，并结合遥感技术获取草地健康和退化状况基础数据，进行草原健康和退化定量定性评估，最终形成甘州区草原健康和退化等专题成果。

（四）草原生态产业发展

发展草原生态旅游：结合甘州区草原资源特色，依托平山湖大峡谷旅游景区，开发草原生态旅游项目，可围绕“地质奇观＋蒙古族风情＋草原生态”三条主线，在平山湖大峡谷景区现有基础上植入草原生态旅游模块，形成“峡谷观光-草原体验-文化消费”闭环，打造草原生态旅游品牌，促进草原生态保护与经济发展的良性互动。

推进草产业发展：加强人工饲草料基地建设，推广优良牧草品种种植，提高草产业经济效益。抓住国家对草原生态保护投资力度逐年加大的有利时机，重点加强天然草场建设和人工、半人工草地建设，计划推广种植优质牧草紫花苜蓿5万亩，推广种植耐旱耐寒优质牧草燕麦1.5万亩。做好草产品开发，尽快实现种植业二元结构向三元结构的转变，实现种草养畜，加工转化增值。

六、自然保护地管理利用规划

（一）自然保护地规划管控与分类利用

区自然保护地管理中心将采取“发现问题、纠正偏差、督促落实、评估成效”的监管措施，严格贯彻落实国家、省、市关于自然保护地的各项政策法规和决策部署，坚持生态优先、绿色发展理念，确保自然保护地的生态功能不退化，确保张掖市甘州区平山湖国家地质公园8600.5公顷面积不减少，确保生物多样性不降低，确保各项管理规划和保护措施得到有效落实。管理中心将对接国家湿地公园和平山湖地质公园要求进一步完善自然保护地发展规划，促进自然保护地管理科学规范。

要明确自然保护地边界与权责，科学划定保护范围，明确管理单位执法、监测、修复等具体职责，区分功能定位，做好分类保护与合理利用，杜绝多头管理与监管空白；同时强化生态监测与修复，运用卫星遥感、红外相机等技术实时监测动植物种群、水质、植被等生态状况，对退化区域实施针对性修复，最大限度减少不必要人为干预；严格规范保护地内人为活动，从严管控开发建设行为，合理布局生态旅游、科研等活动，坚决遏制非法采矿、砍伐、捕捞等违法行为，统筹平衡生态保护与建设发展；积极推动多方协同共治，联动林业、自然资源、生态环境、水利及社区等力量，加强宣传教育以提升公众保护意识，鼓励志愿者参与，健全协调联动机制，强化信息共享与资源整合，构建 “政府主导、社会参与” 的共治格局；此外，着力打造高素质专业人才队伍，加强工作人员业务培训与教育管理，提升专业素养和履职能力，引导其主动学习新知识新技术、创新工作方法与管理模式，持续推进自然保护工作的科学化、信息化、智能化水平，共同促进自然保护地的有效保护、规范管理与可持续发展。

积极对接区林草局争取项目支持，依托平山湖国家地质公园推进大峡谷5A级景区创建，借鉴国内外先进管理经验与旅游设施，新建特色西北地质研学营地1处。针对园区公共服务设施短板，完善主副碑各1座、科普标识标牌50个，实施智慧化改造 1 套；强化生态保护与特色设施建设，完成生态保护修复5万亩，新建管护站1座、购置巡护设备10套、聘用管护人员10名，建设应急救援电梯1部、科普讲堂1座，全力将张掖平山湖国家地质公园打造成世界级地质公园。“十五五” 期间计划争取项目投资1500万元，拟积极申报中央预算内资金予以保障。

（二）分步推进城市湿地公园年度改造

根据《甘制张掖国家湿地公园规划（2021—2035）》，“十五五”期间，我区将以国家湿地公园基础设施建设为抓手，申报湿地治理提升改造建设项目，计划争取投资1595.42万元，重点完成1741.4亩沙枣林抚育管护、3317.4亩芦水湾生态景区绿地精细化养护、71.46亩河道沟渠清淤及3.5公里铁丝围栏维修更换等工程；根据《张掖市城北国家城市湿地公园规划（2021-2035）》，针对润泉湖4A级景区缺少规范游客服务中心的问题，采取政府投资、招商引资、合作开发等方式建设功能完善的游客服务中心，补齐接待、会务、咨询、医疗、科普等服务短板，提升景区形象与管理水平。同时，持续提升公园亮化品质，坚持以太阳能照明为主，利旧改造灯杆线路、增设路灯、加密照明间距，强化日常巡查管护与问题整改问责，保障夜间服务质量；创新经营管理模式，整合园区空地资源，推行整体打包一体化经营，丰富经营业态、激发运营活力，着力实现“以园养园”。“十五五”期间每年计划引入资金80万元、五年累计400万元，在合规前提下打造露营基地、观光花卉、AI智能体验、文化展览等高品质游乐项目，提升游乐吸引力与经济效益；此外，积极争取生态转移支付资金，力争4-5年内化解公园2000多万元工程债务，推动湿地公园生态保护、旅游服务、运营管理高质量发展。

七、林草法治保障规划

（一）健全法治制度体系

积极推动林草领域重点法律法规的制修订工作，结合甘州区实际情况，对《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》等相关配套法规提出修改建议，使其更具操作性和适应性。参与上级部门组织的法规修订研讨，为完善国家和地方林草法治体系贡献力量。不断加强地方特色立法。加强地方林草立法工作，深入调研本地林草资源保护与发展的特殊需求，制定符合甘州区特色的林草保护与发展法规。针对湿地保护、特色物种保护、林草产业发展等方面，出台专门的地方性法规，形成完善的地方林草法治制度体系。​

（二）探索部门协作长效机制

- 积极探索建立林长制部门协作长效机制，加强林业、草原、公安、检察、法院等多部门之间的协同配合。定期召开部门联席会议，研究解决林草资源保护中的重大问题。建立联合执法、案件移送、信息共享等工作机制，形成林草资源保护合力。​

（三）加强林草智慧管理平台建设

- 利用信息化手段，建立林长制智慧管理平台。整合林草资源数据、林长巡查数据、执法案件数据等信息，实现林长工作的信息化、智能化。通过平台，林长可以实时掌握责任区域内林草资源状况，及时下达工作指令，提高工作效率和管理水平。​

（四）加强执法监督

- 执法监督强化与专项行动开展。加大林草执法监督力度，以打击毁林毁草开垦、非法捕猎野生动物、非法采集野生植物等违法行为为重点，持续开展专项执法行动。加强对执法行为的监督检查，建立执法监督举报渠道，对执法不公、执法不严等问题进行严肃查处，确保严格规范公正文明执法。​

（五）提升执法队伍素质

- 加强林草执法队伍建设，通过定期培训、业务竞赛、案例分析等方式，提高执法人员的法律素养和业务能力。引进法律、生态等专业人才，充实执法队伍力量。建立执法人员考核评价机制，激励执法人员不断提升自身素质。​

（六）推进普法宣传创新

- 深入开展林草法律法规普法宣传教育活动，创新宣传形式和手段。利用新媒体平台、公益广告、科普讲座等多种形式，广泛宣传林草法律法规和生态保护知识。开展林草法治宣传进学校、进社区、进农村活动，增强全社会的林草法治意识，营造全社会关心支持林草保护发展的良好氛围。​

第三节 兴绿：深化林草领域改革创新

一、深化林长制改革

全面落实《张掖市林长制责任追究办法（试行）》《张掖市林长巡林制度》及“四单一函一通报制度”，严格履行“巡、治、管、护”职责。要加强统筹协调，对涉林草重大问题实行闭环管理，运用调查与处置机制倒查责任、跟踪问效。各级林长切实发挥牵头抓总和履行森林资源保护主体责任，主动履职尽责，全面开展巡林工作，及时发现并处理林草资源管护问题，特别是对重点区域、重点时段，加密巡林频次重点巡查，积极协调解决责任区域林草资源管护的重点难点问题，全面落实林草资源网格化管理，组织护林员、草管员、监管员主动开展田间地块林草资源的日常巡护，高效完成林草资源管护任务。

发挥林长制督查考核“指挥棒”作用，进一步健全完善林长制考核管理细则，将林草资源管护、农田防护林规划建设、林草生态修复、“三北”工程建设、深化集体林权制度改革等重点工作纳入林长制督查考核内容，及时召开林长制会议，用好总林长令、重点问题总林长批示、督办函、工作提示单等机制，强化考核结果运用，对标先进找问题、落实责任补短板、细化措施抓整改，推动林长制工作走深走实。

全面落实林长巡林工作，积极协调解决责任区域树木灌水及干枯半干枯等林草资源管护的重点难点问题，高效完成林草资源管护任务。涉林草各相关部门要认真落实林草资源管理责任，农业农村、交通、水务部门抓好农田林网、护路林、护岸林的建设管理；教育、卫健部门督促抓好城乡校园、卫生服务场所的绿化美化；自然资源、工信部门做好工矿企业复绿和项目建设区生态修复工作；乡镇、街道要主动对接协调，明确责任区域，联动抓好毗邻区域和城乡接合部林草资源管理。

二、集体林权制度改革

深化集体林权制度改革基础工作，加快推进 “三权” 分置。协同张掖市自然资源局甘州分局，统筹各乡镇设立涉林不动产权登记点，实现行政村全覆盖；优化林木采伐管理，将其纳入林长制考核，构建伐前核查、伐中监督、伐后验收闭环管理，切实保障林木所有权权能。

聚焦规模经营与森林提质，推动林业高质量发展。在稳定林地承包关系基础上深化集体林地股份制改革，培育多元经营主体，推动林地适度规模经营占比超40%，构建“龙头企业+合作组织+ 基地+农户”经营格局，力争2030年林下经济带动农户2000户、从业劳动力5万人，建成省市级林下经济示范点13个；科学实施1.31万亩集体林地退化林分修复，因地制宜发展经济林，推动生态产业化与产业生态化融合，实现生态与经济效益双赢。

健全政策金融与监管体系，激活林业发展动能。积极申报林业贴息、森林保险补贴，拓展林权增值途径，健全生态产品价值实现机制，确保林下经济总产值年均增长5%；联合金融机构开展林权质押、GEP贷款等业务，完善融资服务体系；依托国土调查及林草监测数据摸清资源本底，坚持依法依规、稳妥有序原则化解历史遗留问题，强化林权综合监管，为集体林改革发展提供坚实保障。

三、现代化国有林场改革

（一）国有林场基础信息

甘州区现有4个公益一类国有林场，其中黑河林场为正科级，九龙江、红沙窝、西城驿林场为副科级，核定编制137名，在职职工122人，干部93人、工勤29人，年龄、学历、职称结构合理；4个林场国土三调经营总面积41.57万亩，涵盖湿地、耕地、林地、草地等多种用地类型。基础设施方面，现有20处管护站点，重点布局于关键林区，累计新建、重建及改造13处，80%以上站点实现“水、电、网、路”四通，现有管护用房、林区道路、灌溉设施等配套，配备智慧林业管理平台、监控设备等技防设施，构建起三位一体现代化管护网络；装备方面累计配备各类林草机械55台及相关消防设备。同时存在林区道路建设滞后、管护技术等级偏低、装备数量不足且部分老化等短板。

- （二）发展现状

甘州区黑河林场探索生态保护与产业振兴融合发展，构建林旅结合、苗木培育、林果种植与林下经济多元格局。其完善景区基础设施，将黑河生态园一期升级为3A级景区，举办多场大型赛事及胡杨林节，累计接待游客逾118万人次、研学学员2.74万人；引入智慧林业监测系统，协助完成全市首笔碳汇交易，收益400万元；建成省级保障性苗圃，培育优质苗木50万株，建成1000亩特色林果基地，试点“林禽”养殖及中药材种植，推动生态与经济协同发展。

甘州区九龙江林场重点发展育苗与林下养殖产业，设有3处总面积1500亩的育苗基地，重点培育适应本地干旱风沙环境的苗木，年出圃94.36万株，年产值40万元、净利润10万元，为区域生态修复提供稳定苗源；利用350亩林下空闲地规模化养鹅，年出栏2000只、年产值9.6万元，形成良性循环，2025年因技术经验不足小幅亏损，目前正优化养殖模式。

甘州区西城驿林场完善基础设施建设，建成综合楼、公共租赁住房及水泥道路，实现场区路面硬化；现有850亩苗圃，年出圃苗木超10万株，供应区域绿化工程；建成1000亩优质经济林，实施4000亩退化林分修复，承接滨河新区多项绿化工程建设与养护任务，助力人居环境改善。

甘州区红沙窝林场聚焦苗木培育、经济林管理及林下经济发展，现有800亩苗圃，年出圃苗木30万株，主要培育防风固沙及花灌木苗木，2025年依托相关补助项目培育乡土树种150亩、100万株；现有300亩梨园，通过精细化管理保障产量质量，2023年新建150亩梨园；2025年养殖鹅2000只，套种板蓝根等80亩，已申报林下甘草种植项目

- （三）存在问题与短板

资源保护方面存在的问题。各林场生态防护与资源管控短板突出，黑河滩退化林修复难度大、红沙窝林场基础设施受限，森林防灭火设施普遍不足且部分林场缺乏专项经费；防控能力薄弱、智能化水平低，防火及有害生物防治装备老旧短缺，巡护仍以传统方式为主；水资源短缺成为共性瓶颈，制约植被恢复、苗木成活及产业发展；管护用房保障不足，部分护林站无法满足基本需求，同时人才队伍薄弱，专业技术人员匮乏、人才引进留存困难。

产业发展方面存在的问题。各林场产业基础薄弱、内生动力不足，产业结构单一、附加值低，多数依赖传统苗木培育，林下经济、林产品加工等特色业态未取得突破，部分林场需提质改造各类林产品基地；产业链不完善、业态融合度低，特色林果深加工不足，生态旅游、森林康养等新兴产业配套缺失、落地困难，林下经济发展滞后；产业配套不足、运营能力薄弱，各类林业机械设备缺口大，缺乏专业运营人才与团队，市场对接不畅，产品缺乏标准化品牌化，抗风险能力不足。

保障能力方面存在的问题。各林场基础设施不完善、升级改造滞后，林区道路、管护用房、通信、供水、供暖等设施存在短板，更新改造任务繁重；装备设备缺口大，机械化与智能化水平偏低，各类林业机械设备短缺老化，现代化监测装备不足；资金短缺问题突出，来源单一且不稳定，地方财政投入少，部分林场自筹压力大、专项经费不足；人才保障不足，高素质人才难以引入留存，政策支撑体系不完善，缺乏针对性扶持政策，生态用水、用地等政策落地困难。

体制机制方面存在的问题。各林场管护机制不健全，“天空地” 一体化管护、联动处置等机制不完善，与周边乡镇村社协同护林机制薄弱，群众参与度低；产业运营机制滞后，市场化程度偏低，公益一类事业单位自主权限不足，缺乏专业运营主体与团队，部分林场收入返还比例低；激励机制不完善，绩效考核权重不合理，缺乏有效奖惩与容错机制，干部职工积极性不足；生态补偿机制不健全，补偿标准偏低，部分林场体制机制未理顺，存在长期不确定性。

- （四）下一步发展规划

- 甘州区黑河林场：聚焦森林资源保护、培育、生态产业发展、创新示范推广及基础保障五大重点，坚持以森林资源保护为核心，加强各类资源管护，推进林木良种基地建设，完善森林防火、林业有害生物防治及野生动植物保护体系；以全域森林资源调查为基础，建设标准化森林资源数据库，协助实施“三北”相关保护项目，完成新造林、退化林修复及中幼林抚育等任务，提升林分质量；依托品牌优势推进生态产业多元发展，实施林果产业升级、种苗培育、林下经济发展及“生态+”复合型旅游产品打造，推进林业碳汇等相关项目；建成多处循环产业示范基地，联合高校共建科研平台，推广新技术并加强林业科普培训，落实林长制、推进示范国有林场建设；强化林业基础保障，完善林区基础设施、信息化建设及人才队伍建设，夯实林业发展根基。

- 甘州区九龙江林场：聚焦森林资源保护、培育、生态产业发展、创新示范推广及基础保障五大方面，实施亚洲开发银行贷款生态治理与保护等项目，完成退化林修复、中幼林抚育任务，完善森林防火设施、良种培育基地及护林站建设，配备各类监测、作业及消防装备；推进现代化育苗基地、标准化苗圃建设，实施节水灌溉、塘坝修建等项目，培育特色苗木；发展林下养殖、标准化经济林基地，推进沙枣产业招商引资，购置机械化作业设备提升效能；探索“资源＋企业＋技术”等合作模式，推广先进育苗、作业及监控技术，打造可复制示范样板；推进林区道路、护林站、蓄水池等基础设施建设，依托机械化和智能化装备构建智慧管护体系，统筹亚行贷款、中央财政资金、自筹资金及民间投资保障各类项目有序实施。

甘州区西城驿林场：围绕种苗繁育、经济林建设、林下经济、资源管护四大重点，以“品种优化、技术升级、智能育苗、品牌化供应”为目标，建成850亩标准化智能化种苗繁育基地，建设年产能200万株的现代化组培工厂及20座智能化育苗温室，开展南果北种引种试验；以黄桃、早酥梨为主导品种，拓展黄桃基地至1500亩，将1000亩早酥梨老园提质扩面至1500亩，配套建设保鲜库、初加工车间及相关设备，注册特色商标并推进线上线下推广，引进深加工企业完善产业链；依托经济林基地，发展“养殖＋林菌＋林药”立体生态模式，建设林下菌菇和中药材仿野生种植基地，拓宽增收渠道；构建现代化智能化全域化森林资源管护体系，完善防火、林业有害生物防治设施，设立20个固定监测点，年度修复退化林1000亩，运用智能技术建立林地动态监测机制，实施井转河水利改造工程，建设塘坝及地下输水管道。

- 甘州区红沙窝林场：聚焦苗木培育、经济林管理、林下经济三大重点，结合立地条件及“三北”工程建设需求，年度培育白榆、红柳等苗木80–100亩，引进培育特色绿化苗木10万株，配备拖拉机、起苗机等设备，规划建设7000平方米温室大棚并配套自动化设备，推进标准化苗木基地建设；对300亩梨园实施精细化管理，力争150亩盛果期梨园年纯收入达8万–10万元，新建150亩梨园并预计3–5年后进入盛果期、年纯收入达8万–10万元，计划2026至2027年引进150亩黄桃并形成丰产栽培技术体系；年度养殖鸡、鸭、鹅等家禽5000只，推行分批养殖出售及分区轮牧模式，在梨园基地种植板蓝根、黄芪等中药材200亩以上，配套粗加工设备并逐年扩大种植规模，构建绿色循环立体经济体系。

第四节 活绿：构建产业融合发展格局

一、发展生态公共服务，激活生态文明潜力

（一）森林康养

立足甘州区区域交通枢纽战略区位，深度挖掘黑河林场得天独厚的生态资源禀赋，以系统性规划、高标准建设为导向，依托丰富森林资源，搭建移动民宿、野奢营地、太空舱、星空屋等特色住宿业态，开创森林瑜伽、森林疗养等体验项目，提升旅游体验感；充分发挥林区道路优势，健全森林漫步、健身打卡等设施，打造体育公园，举办丛林穿越、马拉松等赛事，同时依托地理气候、民族文化、医药资源及湿地国家公园优势，培育一批具有竞争力的龙头企业和森林康养基地，打造知名品牌、研发康养产品，构建产品丰富、标准完善、管理有序、融合发展的森林康养服务体系，建立森林康养骨干人才队伍，力争到 “十五五” 末建成标准化森林康养场所（馆）5 处，形成基础设施基本完善、产业布局较合理、功能突出、生态价值与经济效益兼顾、可持续发展的区域性森林康养服务体系及康养产业新业态；具体按照片区差异化布局，在生态园二期与胡杨林片区打造景观体验与森林生态旅游深度融合的森林保健型康养基地，让游客沉醉林海壮阔、尽享四季之趣，实现旅游、休闲与健康养护有机融合，在芦水湾及黑河沿岸重点发展以森林运动为核心的康养基地，丰富徒步、自行车及飞盘竞技、定向越野、滑板运动等运动业态，在黑河林场核心区着力构建文化体验与自然教育相辅相成的森林文化性康养基地，通过研学旅行、科普课堂实现休闲度假、文化浸润与自然教育紧密结合，全方位推动甘州区森林康养产业高质量发展。

（二）森林旅游

结合甘州区林地资源分布现状，依托区内公路交通条件，合理利用森林资源景观功能，统筹布局森林康养产业，重点发展森林康养、生态旅游、森林人家、林家乐、自然教育等业态，规划至2030年全区森林景观利用总面积达到6万亩、年产值达到 3000万元；以森林生态环境为基础，丰富森林景观、增设观光节点、提升景观美感，依托环湖公路、环林公路、湿地国家公园旅游公路及生态交通网建设，推动自然景观与黑河湿地贯通连片，整体打造甘州森林品牌，深化生态旅游体验，打造森林特色小镇、森林乡村等多元项目，完善森林观光、度假养生、运动探险、野生动物观赏等生态旅游产品体系；同时依托优良森林生态与森林动植物、乡村特色生态资源，融合森林生态文化及裕固族、蒙古族等民俗风情，发展特色山庄、森林营地、民宿等业态，民宿建筑采用本地林木、石材、草料等原生材料，与生态环境相协调，林下建设移动式旅居木屋、吊床、帐篷等森林营地，打造仿树屋式等仿生建筑度假村，重点在黑河林场、湿地国家公园中心周边等中片发展区打造森林人家示范点，推出 “森林大锅台”“林下烧烤” 等特色餐饮及森林采摘、林下垂钓等体验项目，为游客提供森林特色饮食、住宿、观光度假服务，让游客深度感受森林生活乐趣，推动林旅融合、生态惠民。​

（三）自然教育​

森林是自然教育的“大课堂”，游客在娱乐过程中，可以接受到良好的生态教育。在中片发展区（黑河林场、芦水湾、湿地国家公园）设置慢行游览步道和智慧解说牌，通过智慧数据平台展示森林生态系统内奇特的物种形态、群落结构、自然演化规律等，让游客了解森林生态系统内部的物质循环、能量流动和信息传递，认识落叶乔木和针叶树种等树种植物以及“兔狲、荒漠猫”等特色物种和森林的生态功能，学习和认识自然的价值，自觉保护森林资源与环境。开展“森林小课堂”“小小护林员”等主题研学活动，邀请林业专家、生态学者为中小学生讲解森林知识，培养青少年的生态保护意识。​

二、发展林草产业，拓展绿色增收空间

（一）林果产业发展

基地建设：在现有基础上，采取新植和低效林改造相结合的办法，巩固扩大优质梨、杏、黄桃、山楂、西梅、葡萄等6大果品生产基地，其中新建1.2万亩，提质增效改造2.5万亩。2026年-2027年，建成以黄桃、山楂、葡萄等为主的优质林果基地0.5万亩，提质改造1万亩；2028年-2029年，建成以梨、西梅、杂果等为主的优质林果基地0.5万亩，提质改造1万亩。到“十五五”期末，实现果品年总产量突破10.6万吨，实现特色经济林产值20亿元。

品牌创建：以区林投公司为主体全力推进林果品牌培育工程，持续培育“金满园”“甘泉”梨等5个优质林果品牌，壮大7家经济林果企业，着力构建“品牌+龙头+市场”的产业发展格局。打造有机农产品“甘泉”梨这一金字招牌，力争2030年申报成为“国家地理标志产品”“绿色有机农产品”认证等国家级名片。同时，向中国果品流通协会申报“中华果品”“中国果品区域公用品牌”等国家级奖项，使“甘泉”梨形成相应的品牌价值。

种苗繁育：“十五五”期间，将积极深化产学研合作，与甘肃农业大学、河西学院和郑州果蔬研究所达成技术协作，联合成立“甘州区早酥梨良种苗木组培繁育中心”。同时配套建设配置室、灭菌室、冷凝室、接种室、培养室、实验观察室等专业实验室，以及炼苗场、大田育苗区等实训基地，形成从种苗研发到培育的全链条技术体系。依托强有力的技术支撑，计划于2030年底完成建设并实现量产，将为梨品种的持续更新、品质提升提供稳定的种源保障。

冷链物流：积极研究相关政策，紧抓超长期特别国债、中央预算内资金等政策机遇，谋划申报项目，利用已建成的梨基地规模优势，计划在张掖国家玉米种子产业园选址修建 2 座高标准果蔬保鲜库，库容 5 万吨，配置云仓供应链平台系统，新建 1 座物料库，购置 2 套制冷设备、2 辆叉车、8 台冷链运输车，形成涵盖种植、加工、物流、销售的完整产业链条，实现规模化生产与资源高效配置。

招商引资：计划邀请深圳百果园、盒马生鲜等大型果品经销企业来甘考察洽谈，在鲜果订单交易、智能品控分拣等方面达成合作意向；同时邀请临沂奇伟罐头、汇源果汁集团等大型果品精深加工企业考察，在加工用果品收购、下游产品研发等方面达成合作意向，开发果汁、黄桃罐头、山楂饮品、保健品、冻干果品等高附加值产品。通过整合本地基地、品牌优势与招引企业的技术、渠道优势，为黄桃、山楂、梨等鲜果销售及附加产品精深加工奠定基础，助力经济林果产业链延伸和产品增值。

（二）木本油料产业发展

基地提升：“十五五”期间，甘州区将优化木本油料种植布局，在人祖口、巴吉滩等地域扩大文冠果、元宝枫种植面积，打造万亩集中连片核心示范区，构建集约化种植格局；同时，强化品质提升与效能保障，通过与科研机构合作，引入先进的品种改良技术，提升文冠果、元宝枫的出油率和油品质量。同时建立完善的灌溉、施肥和病虫害防治体系，确保林木成活率和保存率达到80%以上，进行精细化管理，实现木本油料产业提质增效。

精深加工：围绕文冠果、元宝枫资源，大力开发高端产品。重点推进文冠果油、元宝枫籽油的精深加工，打造具有高附加值的保健食用油、营养补充剂等高端产品。同时，积极探索文冠果叶、元宝枫叶的开发利用，研发特色茶叶等多元化产品，拓展产业价值空间。

招商引资：制定针对性的招商引资政策，引进君科沃北京生物科技有限公司及甘肃天辰林业发展有限公司等企业参与木本油料产品加工、仓储物流、市场推广等环节，完善产业配套体系，形成产业发展合力，推动产业集群化发展。

（三）种苗产业发展

林木种苗：培育柠条、沙棘、柽柳等治沙苗木1000万株。全区育苗面积稳定在6000亩左右，年产量保持在1525万株以上。力争主要造林树种良种使用率达80%，林草种子受检率90%，苗木合格率保持95%以上；选育并审定高产优质、高抗性的林草良种2-3个。加强2处省级保障性苗圃、1处省级采种基地管理，科学划定优良林分，强化抚育以提升供种能力和规范化水平。完善林草植物新品种保护制度，鼓励培育与转化应用，强化行政执法，保护权益人合法权益。

花卉产业：“十五五”期间，甘州区将聚力打造花卉产业集群，以三闸镇双河湾花卉果蔬产业园为核心引擎，辐射带动周边乡镇联动发展花卉种植。在稳定现有设施花卉规模基础上，新增100亩，使全区花卉总面积达530亩，同步建成50亩花卉种植示范基地；新植露地花卉150亩，重点培育一串红、牵牛花、月季、芍药等主流品种，确保鲜切花年产量稳定在160万枝，优质品率持续保持95%以上，花卉产业总产值达到550万元，带动农户人均增收1000元以上。期间计划引进和培育花卉新品种3个，推广先进适用技术2项，持续深耕品种培育与技术创新，完善花卉等林草植物新品种保护制度，鼓励优良品种培育及转化应用，推动花卉产业提质升级。

三、林下经济产业发展

到2030年，全区林下种植总面积将达1.6万亩，年产值4800万元，同步建成4家种植种苗繁育基地与5家林下种植示范基地；林下养殖总面积扩展至3.85万亩，年产值3850万元，打造5家林禽种苗繁育基地及5家林下养殖示范基地；林下采集加工面积覆盖3万亩，年产值6000万元，培育6家林下经济产品加工企业；森林景观利用总面积达6万亩，年产值3000万元，建成3家森林康养运动基地。

（一）林下种植​

- 强化林下种植种质资源保护与选育工作，通过资源收集、保存、开发、选育及良种繁育推广，重点加强林下中药材（肉苁蓉、锁阳、甘草、黄芪等）、食用菌（平菇、香菇、边麻菇、羊肚菌等）、花卉（万寿菊、油用牡丹等）、牧草（紫花苜蓿、无芒隐子草等）的种质资源保护，尤其注重肉苁蓉、锁阳等珍稀濒危野生药用植物的保护；同时布局建设一批综合性或定向种质资源圃和种苗繁育基地，依托西城驿沙丘、兔儿坝滩建设肉苁蓉、锁阳专类种质资源圃，在石岗墩天然植被管护站设立牧草种质资源圃，以上秦镇为核心建设林菜种苗繁育基地，在甘州区自然保护地管理中心周边打造林花种质资源圃，为林下种植产业发展筑牢种源基础。

- 充分发挥多样林地资源和适宜气候条件，严格遵循林地利用范围规定，优先利用商品林地，在限制利用的林地内经科学评估论证后适度发展，依托杨树、柳树等各类林下空间扩大林下种植产业规模，重点打造示范基地，规划至2030年全区林下种植总面积达1.6万亩、年产值达4800万元。其中，以南片、东片、北片三大区域为核心辐射极，重点培育甘州党参等特色道地药材，联动民乐县“中草药药都”构建全链条产供销一体化模式，2030年林下中草药种植规模突破5000亩；在北片发展区推广食用菌标准化种植，2030年种植面积达3000亩；在南片发展区扩大林草模式种植，2030年种植面积达5000亩；以中片发展区为核心培育林花复合模式，2030年种植面积达1000亩；在东片、南片、西片、北片相关区域发展林菜种植模式，2030年种植面积达2000亩，全方位推动林下种植产业高质量发展。

（二）林下养殖

甘州区聚焦优良种苗培育，重点培育适宜本地林下养殖的林禽（甘州黑羽鸡、甘州大鹅）、林畜（红沙窝肉羊、河西黄牛、张掖黑猪）及特色养殖品种（中华蜜蜂、马鹿、梅花鹿），其中红沙窝肉羊依托当地天然草场选育，具备耐寒耐粗饲、肉质细嫩的优势，甘州黑羽鸡适配林下散养，产蛋率高且蛋品优良。同时，建立品种选育档案，对优良品种开展提纯复壮工作，持续提升种苗品质和产量，着力打造“红沙窝羊肉”“甘州土鸡蛋”等特色养殖品牌，为林下养殖产业高质量发展奠定基础。

甘州区积极扩大林下养殖规模，加强对林下养殖土壤肥力、有害生物防控、林地生态承载能力等方面的科学研究，联动兰州大学、甘肃农业大学、河西学院等高校，推广“林草-养殖”循环、粪便无害化处理等实用生态养殖技术；严格遵循林地利用范围规定，优先利用商品林地，在限制利用林地内经科学评估后适度发展，依托各类林下空间培育林下养殖示范基地，规划至2030年全区林下养殖总面积达3.85万亩、年产值达3850万元。具体来看，东片、中片、北片、南片发展区重点推进林禽养殖，2030年养殖面积达14000亩；西片、东片发展区发展林畜养殖，2030年养殖面积达2500亩；以九龙江林场、红沙窝林场为核心发展林蜂养殖，构建“林养蜂、蜂促林”生态循环模式，2030年养殖面积达20000亩；北片发展区发展马鹿、梅花鹿等林特养殖，中片发展区发展虹鳟鱼等林渔养殖，2030年两类养殖面积均达1000亩，全方位推动林下养殖产业提质增效。

（三）示范基地

推进林下种植示范基地建设，单个基地面积不低于200亩，基地兼具区域技术培训中心功能，重点展示规模化、标准化、集约化种植技术与模式，宣传林下种植经济效益，同时联动兰州大学、甘肃农业大学、河西学院开展技术培训，夯实产业发展技术基础。基地建设将积极申报国家级、省级认定，推广“公司+合作组织+基地+农户”“公司+基地+农户”等运作模式，以“订单种植”形式联结农户形成利益共同体，依托“甘州道地药材”“西城驿食用菌”等品牌整合分散生产者，实现利益共享、风险共担；重点在各发展区布局特色基地，北片建设中药材、食用菌种植示范基地，东片建设蔬菜、花卉种植示范基地，南片建设牧草种植示范基地，至2030年建成各类林下种植示范基地5家。

推进林下养殖示范基地建设，单个基地年产值不低于150万元，采用“企业+基地+养殖户”模式，由企业负责种苗选育扩繁、饲料供应、技术指导及产品销售，通过完善饲养、防疫等环节技术规范，提升科学养殖水平，实现标准化管理。基地采用放养与圈养相结合方式，秉持生产高效、环境友好等经营理念，运用节水节料节能养殖工艺和粪污资源化利用技术，监测土壤因子变化，实现生态绿色循环发展，严格执行兽用处方药、休药期等制度保障产品安全，配备专业化技术人员推行精细化管理。基地重点布局于各发展区，中片建设林禽养殖示范基地，西片建设林畜养殖示范基地，东片建设林蜂养殖示范基地，北片建设林特、林渔养殖示范基地，至2030年建成各类林下养殖示范基地5家。

（四）产品加工​

依托甘州区丰富的林下种植、养殖资源，尤其是林下经济所形成的30000亩的林下产品，建设一批林下经济产品加工企业，重点发展中药材加工、食用菌加工、畜禽产品加工、蜂蜜加工、蔬菜保鲜加工等产业。加工企业要采用先进的加工技术和设备，提高产品附加值，打造“甘州药膳”“红沙窝羊肉制品”“九龙江蜂蜜”等特色加工产品品牌。

重点在中片发展区（新墩镇周边2000亩）建设林下中药材加工企业，对甘草、黄芪、肉苁蓉等进行切片、提取等深加工；在北片发展区（西城驿林场周边2000亩）建设食用菌加工企业，对平菇、香菇等进行烘干、包装；在北片发展区（红沙窝林场周边2000亩）建设畜禽产品加工企业，对红沙窝肉羊、河西黄牛等进行屠宰、分割、冷藏；在东片发展区（九龙江林场10000亩）建设蜂蜜加工企业，生产蜂蜜饮品、蜂蜡制品等；在上秦镇建设蔬菜保鲜加工企业，对林下种植4000亩的西葫芦、上海青等进行清洗、包装、冷藏；在巴吉滩建设林果加工企业，对10000亩的经济林进行精加工。

鼓励加工企业与林下种植、养殖示范基地建立紧密合作关系，形成“种植（养殖）—加工—销售”完整产业链。支持企业开展技术创新，开发功能性产品，如中药保健品、食用菌营养粉等。至2030年，建设林下经济产品加工企业6家，其中2027年建设1家，2027-2030年建设5家。

四、科技推广

到“十五五”末，建成林业科技示范基地3处，完成新技术、新品种及新材料应用推广项目5个，充分发挥国有林场示范引领作用：一是推进林业科技示范基地建设，依托林场技术、人才和资源产业优势，稳步推进产业基地标准化建设，建成甘州区黑河林场林 - 果 - 禽循环产业发展示范基地、林木种苗繁育基地、黑河流域（甘州区）生态修复林业综合治理项目特色经济林基地各1处；二是强化科技创新示范推广，依托与南京林业大学共建的大学生社会实践基地、博士服务团、河西学院专家及本系统高级职称人才，加强林业科研平台建设，在森林资源保护、培育和利用等领域开展研究与成果应用，引进推广林业新技术、新标准、新成果、新机械5项；三是开展林业科普工作，以提升公众生态意识和林业从业人员科学素质为目标，结合生态旅游研学及各类活动，在生态园一期、胡杨林、保障性苗圃建设林业科普知识宣传栏10个；四是抓实科技人才培训，完善创新机制和激励政策，加强科技人才培养，到“十五五”末实现全林场科技培训累计 1000人次以上。

- 第六章 甘州区林果产业发展专项规划

近年来，国家持续推进乡村振兴战略与林业现代化建设，经济林产业作为实现生态效益与经济效益双赢的关键抓手，已成为驱动农村产业结构转型升级的重要引擎。在“绿水青山就是金山银山”理念的指引下，甘州区积极响应政策号召，立足本地光照充足、昼夜温差大等独特自然资源禀赋，将林果产业作为推动区域经济发展、助力乡村振兴的核心产业之一。

然而，面对全国林果市场竞争加剧、消费需求升级的新形势，如何精准把握产业脉搏、深度挖掘发展潜力，成为摆在我们面前的重要课题。平凉市静宁县以苹果产业为核心，凭借“四十年谋一果、一张蓝图绘到底”的坚守，成功打造出享誉全国的特色产业品牌，其经验为我们提供了宝贵借鉴。甘州区深入剖析梨类、杏类、苹果类等多个杂果品类的品种特性、栽植条件及市场前景，综合研判后明确：优先发展以早酥梨、玉露香、新梨7号、苹果梨为主的优质梨产业，全力打造“甘泉梨”特色品牌，是实现产业突围、推动“小林果”迈向“大产业”的破局之路。基于这一发展定位，甘州区立足实际，扎实推进产业建设，目前已取得阶段性成果。

第一节 产业发展现状

一、产业现状

截至目前，甘州区林果产业已初显规模效应与特色优势。全区建成以梨、杏、设施葡萄为主的特色林果基地8.58万亩，其中梨类34.15%、杏类17.71%、木本油料15.85%、苹果7.34%、枣类4.31%、枸杞2.68%、其他杂果17.96%，呈现以梨、杏、木本油料为核心，多品类协同发展的格局。年总产量达9.37万吨，年总产值约3.54亿元。建成千亩以上林果产业示范点13个；500亩以上林果产业示范点15个，设施葡萄示范点4个，培育以杏、文冠果为主的果品加工企业7个，以梨、杏贮藏保鲜为主的千吨级气调库12座。初步构建起“种植-加工-贮藏”一体化产业链。凭借优良品质，早酥梨、珍珠油杏、设施红提葡萄等特色果品在市场中赢得良好口碑，品牌影响力持续提升。

1.产业发展规模

近年来，我区林果产业发展逐年稳步推进，区林草局依托林果业科技支撑放大产业优势，实施林果业提质增效工程，拓宽标准化果园建设路径，配套贮藏保鲜设施建设，进一步完善全区林果产业加工转化能力建设。探索推行“企业+合作社+基地+林农”模式，截至2023年底，全区建成以梨、杏、枸杞、设施葡萄、文冠果、元宝枫为主的特色林果基地8.26万亩，其中挂果面积为5.55万亩，栽植梨、杏、枸杞、葡萄等经济林树种19个，年总产量 7.8万吨，年总产值达26496万元。建成1000亩以上林果产业示范点13个；500亩以上林果产业示范点15个，建成大满镇黑城村、党寨镇下寨村、陈寨村、马站村设施葡萄示范点4个；以杏、枸杞、红枣、文冠果果品加工为主的企业7个，以梨、杏贮藏保鲜为主的千吨级气调库12个。培育生产的早酥梨、珍珠油杏、设施红提葡萄等优质果品获得了较好口碑，经调查，截至2023年底，全区经济林保存面积8.26万亩。

按照树种种类分：

a.梨类总面积30596 亩，占 37.05%；

b.杏类总面积16059 亩，占19.45%；

c.苹果类总面积6916亩，占8.37%；

d.枣树类总面积3749 亩，占 4.54%；

e.枸杞类总面积 2330亩，占2.82%；

f.葡萄类总面积1539亩，占1.86%；

g.文冠果总面积3386亩，占4.1%；

h.元宝枫总面积8600亩，占 10.41%；

i.杂果类总面积4118亩，占 4.99%；

j.其他类总面积5293亩，占 6.41%。

甘州区经济林树种分类面积统计表

单位：亩

| 栽植 地点 | 合计 | 梨树 | 杏树 | 苹果 | 枣树 | 枸杞 | 葡萄 | 文冠果 | 元宝枫 | 杂果 | 其他类 | 所有权 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 82587 | 30596 | 16059 | 6916 | 3749 | 2330 | 1539 | 3386 | 8600 | 4118 | 5293 | 非公 |
| 碱滩镇 | 6603 | 1798 | 4235 |  |  |  | 260 |  |  |  | 310 | 非公 |
| 甘浚镇 | 4307 | 859 | 2300 | 395 |  |  | 127 |  |  |  | 626 | 非公 |
| 沙井镇 | 3789 | 477 | 687 | 215 | 650 |  | 217 |  |  | 444 | 1100 | 非公 |
| 龙渠乡 | 1261 | 388 | 396 | 258 |  |  | 125 |  |  |  | 94 | 非公 |
| 明永镇 | 2687 | 692 | 99 | 788 | 300 |  | 14 | 647 |  | 110 | 38 | 非公 |
| 大满镇 | 1790 | 712 | 356 | 237 |  |  | 258 |  |  | 70 | 157 | 非公 |
| 梁家 墩镇 | 4079 | 1808 | 6 | 2246 | 14 |  |  |  |  |  | 6 | 非公 |
| 党寨镇 | 1599 | 155 | 526 | 310 |  |  | 366 |  |  |  | 241 | 非公 |
| 小满镇 | 3359 | 2086 | 1072 | 148 |  |  |  |  |  |  | 53 | 非公 |
| 上秦镇 | 1727 | 644 | 433 | 396 |  |  |  |  |  |  | 254 | 非公 |
| 靖安乡 | 3801 | 1820 | 874 | 670 |  |  | 12 |  |  |  | 425 | 非公 |
| 乌江镇 | 1483 | 396 | 256 |  | 465 |  |  |  |  | 210 | 156 | 非公 |
| 三闸镇 | 1891 | 998 | 630 | 228 |  |  | 20 |  |  |  | 16 | 非公 |
| 长安镇 | 1749 | 1320 |  | 312 |  |  |  |  |  | 60 | 57 | 非公 |
| 新墩镇 | 1682 | 611 | 269 | 140 | 1 |  | 120 |  |  | 420 | 122 | 非公 |
| 花寨乡 | 2250 | 130 | 1755 |  |  |  |  |  |  |  | 365 | 非公 |
| 安阳乡 | 2330 | 730 | 450 |  |  | 830 |  |  |  | 320 |  | 非公 |
| 平山 湖乡 | 195 | 120 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 非公 |
| 国有 林场 | 29090 | 11019 | 1655 | 175 | 30 | 1500 | 20 | 2349 | 8600 | 2483 | 1259 | 国有 |
| 东北郊开发区 （集体） | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 国有 |
| 张掖 农场 | 6515 | 3836 |  |  | 2289 |  |  | 390 |  |  |  | 国有 |
| 其他类：包括西梅1818.75亩，桃树：1038.49亩、海棠：1022.3亩、沙棘：950亩、无花果：126亩、李树：112.6亩、山楂：105.5亩、核桃：95.8亩、樱桃：17亩、蓝莓：6.3亩。 杂果类：果园混交品种包括；柰子、吊蛋子、软儿、苹果梨等本土品种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.产业结构及产量产值现状

近年来，甘州区依据区域特点，把造林绿化和特色林果产业发展相融合，形成了以梨、苹果、杏、葡萄、文冠果、元宝枫为主导产品的经济林产业结构。截至目前，已建成黑河流域优质梨科技示范产业园、巴吉滩文冠果基地、人祖山口元宝枫基地、党寨镇和大满镇设施葡萄延后栽培示范基地等集中连片、标准栽培、专业生产、集群发展的示范性产业基地。

甘州区经济林产业结构现状统计表

| 序号 | 品种 | 栽植总面积（亩） | 挂果面积（亩） | 年产量（吨） | 年产值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梨类 | 30596 | 22596 | 36154 | 12654 |
| 2 | 杏树 | 16059 | 14679 | 17615 | 7046 |
| 3 | 苹果类 | 6916 | 6916 | 9959 | 2988 |
| 4 | 枣树类 | 3749 | 1460 | 1752 | 526 |
| 5 | 枸杞类 | 2330 | 830 | 1328 | 465 |
| 6 | 葡萄类 | 1539 | 1539 | 2462 | 985 |
| 7 | 文冠果 | 3386 | 1386 | 1663 | 582 |
| 8 | 元宝枫 | 8600 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 杂果类 | 4118 | 1735 | 2082 | 208 |
| 10 | 其他类 | 5293 | 4343 | 5211 | 1042 |
|  | 合计 | 82587 | 55484 | 78227 | 26496 |
| 年产量=挂果面积*亩产量（根据品种预计亩产在1.5-2吨不等） 年产值=年产量*亩收入（根据品种预计亩收入在1000-4000元不等） |  |  |  |  |  |

甘州区1000亩特色林果示范基地建设情况统计表（13个）

| 序号 | 乡镇 | 建设主体 | 面积（亩） | 栽植地点 | 栽植品种 | 果品保鲜库建设运营 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靖安乡 | 张掖市甘州区有林农业农民专业合作社 | 2700 | 靖平村、新沟村 | 苹果、梨、桃、葡萄 | 无 |  |
| 2 | 长安镇 | 甘州区万禾草业有限公司 | 1100 | 石岗墩 | 红早酥、绿早酥、新梨7号 | 有气调库，库容量5000吨 |  |
| 3 | 碱滩镇 | 甘肃省壹加壹农牧科技有限责任公司 | 1900 | 古城村 | 珍珠油杏 | 无 |  |
| 4 |  | 张掖市金满园农业科技有限责任公司 | 1300 | 永星村 | 珍珠油杏 | 有气调库，库容量3510吨 |  |
| 5 |  | 张掖市甘州区屋兰鑫盛园种植家庭农场 | 1000 | 石岗墩滩 | 珍珠油杏 | 有气调库，库容量500吨 |  |
| 6 | 安阳镇 | 甘肃杞瑞源农业科技发展有限公司 | 1000 | 苗家堡村 | 宁杞7号、宁杞8号、枸杞608 | 有气调库，库容量3510吨 |  |
| 7 | 沙井镇 | 甘肃水磨湾东辉农林牧开发有限公司 | 1000 | 水磨湾村 | 珍珠油杏 | 有气调库，库容量4590吨 |  |
| 8 | 小满镇 | 黑河水电石庙电站林果基地 | 1000 | 中华村 | 珍珠油杏、西梅 | 无 |  |
| 9 | 碱滩镇 | 甘肃省亚盛集团张掖分公司 | 1500 | 张掖农场 | 早酥梨、苹果梨等 | 有气调库，库容量8000吨 |  |
| 10 | 小满镇 | 九公里园艺场 | 1062 | 张掖 试验场 | 早酥梨、苹果 | 有气调库，库容量2000吨 |  |
| 11 | 国有林场 | 甘州区青绿林草投资有限责任公司 | 3386 | 西洞滩 | 文冠果 | 无 |  |
| 12 | 国有林场 | 甘州区青绿林草投资有限责任公司 | 8600 | 兔儿坝滩 | 元宝枫 | 无 |  |
| 13 | 国有林场 | 黑河流域优质经济林示范园区 | 8000 | 巴吉滩 | 绿早酥、红早酥、新梨七号、玉露香 | 无 |  |

甘州区500亩特色林果示范基地建设情况统计表（15个）

| 序号 | 乡镇 | 建设主体 | 面积（亩） | 栽植地点 | 栽植品种 | 果品保鲜库建设运营情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘浚镇 | 张掖市甘州区祁连丹霞情乡村旅游农民专业合作社 | 566 | 祁连村 | 栽植珍珠油杏、西梅、早酥、南果梨 | 无 |  |
| 2 | 甘浚镇 | 张掖市甘州区梦增源旅游农民专业合作社 | 461 | 小泉村 | 珍珠油杏、新梨7号、红南果梨 | 无 |  |
| 3 | 甘浚镇 | 张掖市方一农业发展有限公司 | 740 | 高家庄村 | 早酥梨、珍珠油杏 | 无 |  |
| 4 | 三闸镇 | 甘肃西部七彩农业旅游发展有限 公司） | 500 | 三闸村 | 烟富10号，樱桃、皇冠梨 | 无 |  |
| 5 |  | 个人（张勃） | 740 | 北山坡 | 珍珠油杏、早酥梨 | 无 |  |
| 6 | 明永镇 | 张掖市发年农产品有限责任公司 | 573 | 沿河滩 | 苹果、珍珠油杏、早酥梨 | 有气调库，库容量2000吨 |  |
| 7 |  | 市电力局农场 | 600 | 明永村 | 早酥梨、苹果梨 | 无 |  |
| 8 |  | 张掖市绿洲农林科技有限公司 | 600 | 黑河滩 北侧 | 文冠果 | 无 |  |
| 9 | 上秦镇 | 张掖市位成戈壁农业开发有限公司 | 510 | 王家墩 | 珍珠油杏 | 有气调库，库容量2000吨 |  |
| 10 | 党寨镇 | 张掖市甘州区永隆农民专业合作社 | 530 | 石岗墩滩 | 早酥梨、苹果梨 | 有气调库，库容量2700吨 |  |
| 11 | 长安镇 | 张掖市润田农牧有限公司 | 480 | 石岗墩滩 | 早酥梨 | 有气调库，库容量1000吨 |  |
| 12 | 花寨乡 | 张掖市紫檀农林牧合作有限公司 | 650 | 余家城村 | 珍珠油杏 | 无 |  |
| 13 | 花寨乡 | 个人（杨德喜） | 580 | 西阳村 | 珍珠油杏 | 无 |  |
| 14 | 国有 林场 | 西城驿林场 | 680 | 西城驿林场 | 早酥梨 | 有气调库，库容量1000吨 |  |
| 15 |  | 黑河林场 | 530 | 黑河林场 | 西梅、山楂 | 无 |  |

甘州区林产品加工企业统计表（7家）

| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 加工产品 | 加工规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张掖市润星生物科技有限公司 | 杨广恰 | 红枣汁 | 30吨/年 |  |
|  |  |  | 杏皮茶 | 110吨/年 |  |
|  |  |  | 沙棘酒 | 15吨/年 |  |
| 2 | 甘肃杞瑞源农业科技发展有限公司 | 冯嘉福 | 枸杞芽茶 | 8吨/年 |  |
| 3 | 张掖特色树莓蓝莓采摘园 | 田发元 | 树莓果酒 | 1.5吨/年 |  |
| 4 | 张掖金满园农业科技有限公司 | 张铁军 | 杏仁 | 2吨/年 |  |
|  |  |  | 杏干 | 2吨/年 |  |
| 5 | 甘肃水磨湾东辉农林牧开发有限公司 | 李颖辉 | 杏干 | 8吨/年 |  |
| 6 | 甘州区馨园家庭农场 | 王永贞 | 杏皮、杏干 | 10吨/年 | 电商 |
| 7 | 壹加壹农牧科技有限公司 | 巴志强 | 杏子酱 | 50吨/年 |  |

甘州区果品保鲜库建设情况统计表（12座）

| 序号 | 乡镇 | 建设主体 | 库房地址 | 联系人 | 库容（吨） | 建设运营 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长安镇 | 张掖市嘉禾绿色农业发展有限公司 | 梁家镇太和村 | 周文正 | 30000 | 常年租赁气调库 |  |
| 2 | 石岗墩滩 | 张掖市甘州区福顺农牧家庭农场 | 石岗墩飞机场路 | 彭学军 | 2000 | 常年租赁气调库 |  |
| 3 | 碱滩镇 | 张掖市甘州区碱草瓜菜种植专业合作社 | 碱滩镇草湖村 | 罗玉龙 | 1600 | 自用及部分气调库租赁 |  |
| 4 | 梁家墩 | 甘州区青绿金源种植农民专业合作社 | 石岗墩滩 | 王李国 | 800 | 自用 |  |
| 5 | 小满 | 张掖市甘州区鑫钰田园农牧家庭农场 | 小满镇王其闸村 | 陈鑫 | 700 | 自用 |  |
| 6 | 西洞滩 | 张掖市西梨园果业有限公司 | 西洞滩工业园区 | 刘晓明 | 400 | 自用 |  |
| 7 | 长安镇 | 甘州区祥汇园公司 | 长安集镇 | 闵兴祥 | 1100 | 常年租赁气调库 |  |
| 8 | 乌江镇 | 甘肃省水电勘测设计院 | 乌江镇安贞村三社 | 刘龙文 | 800 | 自用及部分气调库租赁 |  |
| 9 | 党寨镇 | 甘州区存兴果蔬农民专业合作社 | 党寨镇七号村 | 张存兴 | 2000 | 自用及部分气调库租赁 |  |
| 10 | 上秦镇 | 张掖市甘州区润万达农牧农民专业合作社 | 上秦镇下秦村 | 张发基 | 1500 | 自用及部分气调库租赁 |  |
| 11 |  | 甘州区绿松蔬菜专业合作社 |  | 张健 | 6500 | 自用及部分气调库租赁 |  |
| 12 | 滨河 新区 | 甘肃嘉信农产品市场开发有限责任公司 | 滨河新区绿洲现代物流园 | 刘玉鹏 | 6800 | 自用及部分气调库租赁 |  |

二、制约林果产业发展的瓶颈

- 1.产业发展资源匮乏

- 受耕地保护政策影响、用于发展经济林产业的土地有限，原有农村耕地（尤其是基本农田）不允许新栽植经济林（果园），随着近年来 “高标准农田土地整理”项目实施，乡村原有相对零散的经济林（老果园）被清理。制种玉米、高原夏菜等产业收益相对较高，农户主动改造原有经营效益不高的经济林，从事种植业生产，使经济林面积大幅缩减。外围荒滩荒地由于立地条件较差，适宜发展经济林的土地资源很少，一定要发展则需要客土改良、配套灌溉设施等措施，建园成本较高，且全区水资源紧缺，不利于经济林果产业发展。

- 2.产业发展优势不明显

- 由于品牌意识淡薄，大部分经营者在树种、品种选择上表现出随意性。目前全区经济林栽培树种、品种繁杂，没有拳头产品、不重视栽培技术标准，没有产品质量标准，产出效益低，绝大多数土地经营者没有经济林栽培意愿。由于经济林经营总面积小，经营效益低，没有形成生产、销售、加工体系，经济林经营总产值在全区农业总产值中的比重很低（2022年全区林业总产值26496万元/全区农业总产值1270816万元=2.08%）。我区果品一直作为初级产品投放市场，生产和贮藏加工不配套，全区没有一个有规模且能够进入市场的加工企业，薄弱的贮藏加工环节对经济林发展未起到龙头作用，一些专门从事果品销售的公司逐步改变了经营方向，但没有建成具有地方特色的果品企业。产品市场力竞争较低，没有形成果品销售体系，除国有张掖农场外，其他经营业主果品销售没有固定客户和渠道，处于随意状态。导致果品只能够被周边地区收购，经济效益整体偏低。未真正起到促进果农增收、带动本地经济的可持续发展。

- 3.产业体系发展不完善

- 林果产业的产业链相对较短，各环节之间缺乏衔接。从种植、采摘、深加工、销售、物流等环节还是处于各自为政的局面，这使得林果产业的效率低下，也增加了成本。一是产业结构不合理，近年来，我区依据区域特点大力发展林果产业，形成了以梨、苹果、杏、葡萄、文冠果、元宝枫为主导产品的经济林产业结构，但适合加工的果品品种较少，制约了果品加工业的发展。二是林果产业的深加工产业薄弱，缺乏深加工和精加工的能力，新型附加值产品少，综合利用水平低。我区果品一直作为初级产品投放市场，全区加工企业才起步，果品产、销、加工环节没有实现对接，处于“两张皮”状态，目前，没有一个有规模且能够进入市场的加工企业，导致初级产品附加值较低，而高附加值产品少之又少，更为严峻的是对原料的综合利用程度低。三是生产流通环节，目前我区林果产业的流通环节还处于瓶颈期，缺乏专业的物流和仓库设施、运输效率低、缺乏有效的信息平台，网上交易进行信息处理的水平低，不适应现代化市场的发展。导致了产品在流通环节的损失较大，影响了产品的品质和市场竞争力。

- 4.产业发展后劲乏力

- 多年前，我区经济林经营主要以农村农户为主，面积占有比重在80%以上，近年来主要以国有农场、非公有制经营主体（私营公司、家庭农场）为主。但目前我区林果产业发展基础较为薄弱，还存在林果产业整体科技含量较低，树种老化，果品品质下降，缺乏市场竞争力。其次，经济林果产业从前期栽培到出效益全过程，存在生产周期长，前期投资大的问题，新技术的推广应用乏力，种植户的投资承受能力有限，很大程度上制约了经济林果产业的发展。

- 5.产业经营管理粗放

- 虽然近三年我区把造林绿化和特色林果产业发展相融合，集中建设以优质梨为主的科技示范园区和以文冠果、元宝枫为主的木本油料基地等特色经济林，但前期投入过后，后期的管理跟不上步伐，致使林果生产中存在很多的问题：一是林果基地建设完成后，后期管理人员工作不到位，科学技术推广服务机构人员力量薄弱，尤其是在林果生产中缺少懂技术、会经营的熟练工，使果园的产量较低、果品质量较差，不能取得相应的效益；二是林果的栽培管理处于粗放、低端的阶段，对于病虫害的防治、科学管理不到位，也影响了林果的产量和质量；三是林果的一条龙服务意识欠缺，对产品的包装、分级不能达到标准化要求，体现不出应有的价值；四是林果产业的机械化作业率不高，大部分还停留在人工管理的阶段，使林果产业的科学管理不能满足林果业发展的需求。

- 6.产业发展专项资金投入不足

- 近年来，国家、省、市上对经济林果栽培专项资金安排较少，经济林发展基本上依托新一轮退耕还林、国土绿化试点示范项目等一系列方案推进，政府和金融部门对林果业发展在土地、配水等政策以及资金、贷款等方面扶持力度小，林果基地建设难以全面推广。

第二节 林果产业发展前景分析

一、甘州区经济林品质分析

梨类：早酥梨具有清爽甜美的口感和丰富的营养；玉露香梨是优质的杂交品种，口感佳且耐贮藏；新梨7号则是兼具早熟和肉质细腻特点的品种；库尔勒香梨口感好但抗风能力差；砀山酥梨适应性较强但果实成熟期易受风害；条山皇冠梨抗逆性较强但果实抗风力差。梨产品市场潜力巨大，我区种植条件和栽植技术成熟，张掖早酥梨的品牌认可度较高，所以，发展以早酥梨为主的梨产业是我区首选。

杏类：珍珠油杏性状稳定、口感佳，市场认可度高；李广杏品质最佳、适应性强；杏王果实大、卖相好；木亚格产量低、品质一般。我区珍珠油杏栽培经验丰富，品质佳，市场潜力大，但受霜冻影响产量不稳定，采收期集中，不耐储存等问题。在克服采收、储存问题的前提下，可适度发展。

苹果类：水花牛性价比高、香气浓郁；静宁红富士存放时间长、无公害；陕西富士体积大、营养价值高。但在我区栽种的口感普遍没有原产地好，而且全国苹果种植面积达3000万亩（截止2022年底），市场趋于饱和，市场竞争激烈，我区没有明显的竞争优势，不建议大规模发展。

鲜食葡萄：葡萄营养价值高、口感好、我区栽植的品质好，价格高，市场认可度高。但露地葡萄产量和品质不稳定，采收期集中，价格没有优势。设施葡萄栽植成本高，延后栽植技术成熟，价格高，市场认可度较高。建议全区大力发展设施葡萄，延后栽培提高品质，可迅速占领市场。

杂果：桃树果实营养丰富，可以制作多种食品，但抗病能力较弱；枣树寿命长，适应性强，但果实采摘期短；枸杞果实具有滋补肝肾、明目、润肺等功效，但采摘期也需要大量劳动力；李树果实酸甜可口。我区可作为主栽品种的补充，按照地方特色品种少量推广，不宜大面积推广种植。

二、结论与建议

结论：甘州区应依托区林投公司创建的林果基地大力发展特色经济林果产业，繁育优质经济林良种、建设规模化种植基地科技标准化示范园、开展科技攻关、培育龙头企业、创立自主品牌，打造生产、销售、加工、旅游为一体的林果产业链，打造为民谋利的“绿色引擎”，实现生态效益、社会效益、经济效益“三效合一”。

建议：结合甘州区自然条件，应优先发展以早酥梨为主的优质梨产业，其次发展以珍珠油杏为主的精品杏，再次改良提升以红地球为主的设施延后鲜食葡萄，适度发展鸡心果、桃、李、枣、枸杞等杂果类果品，并依托张掖戈壁生态农业产业园项目，适当种植无花果、车厘子、草莓、蓝莓、百香果等珍稀高档果品以填补市场空白；同时在巴吉滩设施农业产业园规划建设现代化品控分拣、冷链储存设施，建设果品精深加工基地与林副产品加工园区，培育林果加工龙头企业，提升深加工能力与产业附加值，依托园区发展林果产业电子商务，运用 “互联网 + 农业” 模式实施数字农业工程，完善产业链条；此外，整合产业资源，大力发展林草、林药、林果、林禽、林蜂、木本油料等林下经济产业，丰富生态产品供给，提升产业竞争力与品牌带动效应，提高经济林产业综合效益。

第三节 甘州区林果产业高质量发展五年规划建议

一、发展机遇与优势

1.自然条件优势

甘州区地处北纬38°32′—39°24′之间，而这个纬度是业界公认的优质果品、蔬菜培育地区，具有最佳光、热、水、土资源组合状态，是我国乃至全世界有机果品最佳产地之一。一是光照条件充分。甘州区日照时数在3000小时左右，高出河南、山东1000多小时，果品着色好，香气浓郁。二是温度适中。经济林品种多数是喜温作物，对热量要求很高。甘州区的有效积温高（1500小时以上），昼夜温差大（15℃以上，高于河北、山东3℃～6℃），有利于糖分结晶和积累，糖酸比处于最佳状态（新疆由于成熟季节温度高，成熟过快，葡萄的含糖量过高，在葡萄酒的酿造过程中往往需要人工加酸；而宁夏等产区则相反需要降酸）。三是气候干燥。甘州区气候非常干燥，可抑制果树病虫害发生，减少成熟期喷洒农药，安全性强。干燥的气候还为采摘后24小时内进行榨汁这一工艺要求提供了保障。四是土质优良。甘州区土壤多为荒漠土、灰棕土和棕漠土，矿质元素（包括微量元素）非常丰富，且土壤结构疏松，空隙度大，有利于果树根系生长。

2.交通便利优势

甘州区是中欧班列必经之路，张掖机场位于甘州境内，交通条件十分便利。近年来甘州区相继建成了乌江、党寨、上秦、长安、甘浚、三闸等高原夏菜、万亩优质水果蔬菜等基地，产品畅销于港澳、长三角、欧洲国家，也为优质品种经济林基地建设带来销售渠道优势。

3.市场竞争优势

甘州区具有得天独厚的自然条件，为生产绿色、有机果品提供了良好的环境基础和生态条件。提高了果品市场竞争力。按照绿色、有机果品生产技术要求，以与国际市场标准接轨的绿色、有机果品为生产目标，提高果品质量竞争力。通过经营主体统一组织、统一技术规范、统一商标、统一销售，能保证产品有明显的市场竞争优势。

4.技术支撑优势

张掖市林业科学研究院、张掖市林业科学技术推广站、甘州区林业技术中心推广站是张掖市林业科研、林业技术推广的专职机构，多年来坚持不懈从事林果业技术研究、技术引进、试验示范、新技术推广工作，形成了许多研究专利和科研成果，在甘州、高台、临泽等地建有试验示范基地，发挥了显著的技术推广、重点作用。甘州区林草系统各单位和职工队伍在长期的生产、建设实践中积累了丰富的经验，能够为全区林果业发展提供各方面的技术服务和组织保障，这些机构将为全区林果业发展提供技术支撑。

5.栽培经验优势

上世纪末，甘州区以梨为主的经济林栽培面积达到28万亩，全区建成小满、碱滩、三闸经济林万亩乡3个，康宁、永星、红沙窝等千亩村25个、百亩社500多个，各级干部和群众有经济林栽培的经验基础。国有张掖农场、省农科院张掖试验场、张掖林业科学研究院、祁连山水源涵养林研究院、张掖市寺大隆林场林果试验站等单位多年来持续注重林果业发展和技术研究，辐射、带动了周边乡镇、村社和非公有制林业经营主体林果业发展。

二、规划主要思路

1.以国有林业经营单位为主体

受耕地保护政策影响，用于发展经济林产业的土地有限，原有农村耕地不允许新植经济林（果园），外围荒滩荒地由于立地条件较差，适宜发展经济林的土地资源很少。但是，经济林经营属高投资、见效迟的产业，利用国有林业经营单位和社会非公有制经营公司等力量，利于增加投资、利于集约经营、规模化经营。

2.发挥技术优势，提高经济林产量与品质

建立林果产业发展技术服务平台，开展线上交流服务。制定技术服务责任制和工作人员技术服务合理取酬规定，激励技术人员工作积极性。同时，与各农业院校和科研单位开展有效的技术攻关和技术合作，加大对经济林品种的专业技术培训，引进先进的栽培管理技术。并邀请相关土专家和农业部门的教授开展讲座和培训，深入基层开展针对性、一对一的技术指导，以此来提高农民群众的林木管理技术水平，保证林木能够生产出更高产量和品质的果品。

3.树立品牌意识，提高经营效益

选择优良品种。选择适合当地环境、抗病性强、产量高且品质良好的经济林品种是提升品牌形象的基础。产品质量监管。建立产品质量监管体系，确保产品质量符合国家标准或国际标准，为消费者提供安全、优质的产品。探索新的管理模式，如“互联网+农业”“智慧农业”等，提高管理效率与资源利用效率。

4.运用现代营销手段、拓展营销渠道

树立品牌意识、积极创立绿色、有机果品品牌；充分利用生鲜电商的崛起，促成交易；采取全渠道营销，更讲究时效性；从水果产品包装多样化的较多，进一步拓展果品营销渠道，提高品牌影响力。同时，延长产业链，在短时间内形成一条产品生产加工和市场营销相配套的生产体系，加快建立起经济林产业和贸易一体化以及产出供应销售一条龙的经济林开发体系。进一步提升品种的深加工层次，由初级加工向着高层次加工转变，由小规模加工向着全面专业化加工转变，由过去的以初级农产品供给向着以规模化交易市场供给转变，以此来推动经济林产业的健康稳定发展。

三、经济林果产业五年发展规划

1.规划思路

以区林投公司“甘州区黑河流域优质梨科技示范产业园”为龙头，发挥国有单位优势和规模经营公司投资力量，发展以早酥、新梨7号、玉露香等梨为主和干鲜皆宜的珍珠油杏、设施葡萄经济林4万亩；改良上一轮退耕还林地和部分已退化的村集体林场，发展红早酥、中梨一号等梨为主和珍珠油杏、苹果为主的经济林2.5万亩；提升改造各乡镇零星分布的退化经济林，发展以早酥梨、枸杞、桃、李、杏为主的经济林2万亩；在安阳、花寨、龙渠、甘浚、碱滩等乡镇农耕区外围荒滩荒地，发展以珍珠油杏、早酥梨、枸杞为主的经济林1万亩；扶持以金满园、壹加壹、水磨湾等种植专业合作社或种植大户，发展以珍珠油杏、红富士、早酥梨为主的经济林0.5万亩。力争全区经济林总面积达到10万亩。

全区新造经济林果产业发展计划表

|  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权属 | 种植方 | 位置 | 梨类 | 杏类 | 葡萄类 | 桃、李、 苹果、枸杞 | 备注 |
| 1 | 国有 | 区林投公司 （31000亩） | 巴吉滩 | 10000 | 350 |  | 250 |  |
| 2 |  |  | 黑河滩 | 2000 | 0 |  |  |  |
| 3 |  |  | 彩虹林海 | 4000 | 0 |  |  |  |
| 4 |  |  | 大岗楼子滩 | 4000 | 350 |  | 200 |  |
| 5 |  |  | 石岗墩滩 | 8500 | 1050 |  | 300 |  |
| 6 |  | 国有林场站 （8000亩） | 西城驿林场 | 2500 | 350 | 10 | 140 |  |
| 7 |  |  | 黑河林场 | 1500 | 350 |  | 140 |  |
| 8 |  |  | 九龙江林场 | 800 | 210 | 5 | 80 |  |
| 9 |  |  | 红沙窝林场 | 800 | 140 |  | 80 |  |
| 10 |  |  | 石岗墩天然植被站 | 350 | 140 |  | 50 |  |
| 11 |  |  | 兔儿坝 | 200 | 105 |  | 50 |  |
| 12 |  | 区属农场 （1000亩） | 区市场监管局农场 |  | 13 |  | 35 |  |
| 13 |  |  | 区教育局农场 |  | 21 |  | 35 |  |
| 14 |  |  | 上三渠水利管理所李墩农场 |  | 77 |  | 35 |  |
| 15 |  |  | 西干渠水利管理所农场 | 504 | 161 |  | 30 |  |
| 16 |  |  | 农办农场 | 17 | 63 |  | 9 |  |
| 17 | 集体 | 村集体林场 （3000亩） | 党寨下寨林场 | 200 | 0 |  |  |  |
| 18 |  |  | 党寨镇西林场 | 300 | 0 |  |  |  |
| 19 |  |  | 三闸万亩林场 | 1000 | 140 | 50 | 10 |  |
| 20 |  |  | 乌江大湾林场 | 700 | 0 |  |  |  |
| 21 |  |  | 甘浚星光林场 | 600 | 0 |  |  |  |
| 22 |  | 老退耕改良 （22000亩） | 乡镇个人承包 种植户 | 6704 | 1886 | 300 | 1194 |  |
| 23 |  |  | 企业种植 | 9596 | 1614 | 400 | 306 |  |
| 24 | 个人 | 乡镇农户 （10000亩） | 碱滩镇 | 650 | 140 | 30 | 50 |  |
| 25 |  |  | 甘浚镇 | 700 | 140 |  | 50 |  |
| 26 |  |  | 龙渠乡 | 600 | 210 | 300 | 100 |  |
| 27 |  |  | 安阳乡 | 3000 | 210 | 200 | 80 |  |
| 28 |  |  | 花寨乡 | 700 | 210 |  | 80 |  |
| 29 |  |  | 其他乡镇 | 1500 | 350 | 500 | 200 |  |
| 30 |  | 种植大户 （5000亩） | 金满园 | 500 | 350 |  | 125 |  |
| 31 |  |  | 壹加壹 | 1000 | 420 |  | 80 |  |
| 32 |  |  | 水磨湾 | 300 | 280 |  | 100 |  |
| 33 |  |  | 祁寿农林 | 150 | 175 |  | 80 |  |
| 34 |  |  | 万禾草业 | 700 | 70 |  | 50 |  |
| 35 |  |  | 西黎园果业 | 500 | 70 |  | 50 |  |
| 合计 |  | 80000 |  | 64571 | 9645 | 1795 | 3989 |  |

全区提升改造经济林果产业发展计划表

| 序号 | 位置 | 总面积 | 梨（亩） | 杏（亩） | 葡萄（亩） | 桃、李、苹果、枸杞（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁家墩镇 | 1280 | 821 | 167 |  | 292 |
| 2 | 上秦镇 | 424 |  | 231 |  | 193 |
| 3 | 大满镇 | 1085 | 901 | 50 | 120 | 14 |
| 4 | 沙井镇 | 712 |  | 387 |  | 325 |
| 5 | 乌江镇 | 100 | 55 | 24 | 20 | 0 |
| 6 | 甘浚镇 | 828 | 320 | 353 |  | 154 |
| 7 | 新墩镇 | 287 | 47 | 133 | 50 | 57 |
| 8 | 党寨镇 | 629 | 248 | 231 | 100 | 50 |
| 9 | 碱滩镇 | 5354 | 3000 | 1601 | 300 | 453 |
| 10 | 三闸镇 | 1005 | 651 | 237 | 50 | 67 |
| 11 | 小满镇 | 761 | 634 | 69 |  | 58 |
| 12 | 明永镇 | 1023 | 524 | 316 | 80 | 103 |
| 13 | 长安镇 | 1396 | 1301 | 15 |  | 80 |
| 14 | 龙渠乡 | 166 |  | 46 | 30 | 90 |
| 15 | 安阳乡 | 1544 | 1197 | 129 | 80 | 137 |
| 16 | 花寨乡 | 1430 |  | 628 | 130 | 672 |
| 17 | 靖安乡 | 1653 | 450 | 736 | 203 | 265 |
| 18 | 平山湖乡 | 322 | 280 |  | 42 |  |
|  | 合计 | 20000 | 10429 | 5355 | 1205 | 3011 |

2.规划目标

采用荒漠化土地资源利用、节水灌溉措施应用、灌溉智能化控制、优良果树品种引种栽培、果树反季节设施栽培、果树省力化栽培、绿色果品生产、水肥一体化、果树配方施肥、果品机械化采摘、有害生物防控、果品恒温储藏、果品及林副产品深加工、经济林规模化栽培等方面的先进、前沿技术，达到河西地区乃至北方果树栽培区领先水平，对甘州区乃至张掖市经济林发展起到示范引领、辐射带动作用，产生良好的经济效益，实现林业投资企业可持续发展，进而带动当地种植业结构调整、乡村振兴事业发展。同时通过经济林建设，使全区生态环境及人居环境得到进一步提升，为改善我区脆弱的生态环境，实现甘州“绿色发展”“生态立区”战略目标贡献力量。

3.规划期限

2024年1月至2028年12月。利用5年时间完成新营造经济林8万亩，提升改造2万亩。其中：2024年营造2.95万亩、改造0.16万亩；2025年营造1.45万亩、改造0.29万亩；2026年营造1.4万亩、改造0.45万亩；2027年营造1.3万亩、改造0.55万亩；2028年营造0.9万亩、改造0.55万亩。

甘州区经济林未来5年新造面积分年度规划表

| 乡镇、单位 | 规划总面积（亩） | 新造经济林面积（亩） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024年（亩） | 2025年（亩） | 2026年（亩） | 2027年（亩） | 2028年 （亩） |
| 国有 | 40000 | 20000 | 5500 | 5500 | 5000 | 4000 |
| 集体 | 25000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5000 | 3000 |
| 个人 | 15000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 合计 | 80000 | 29500 | 14500 | 14000 | 13000 | 9000 |

甘州区经济林未来5年提升改造面积分年度规划表

| 序号 | 乡镇、 单位 | 规划总面积（亩） | 经济林提升改造面积（亩） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年（亩） | 2025年（亩） | 2026年（亩） | 2027年（亩） | 2028年 （亩） |
| 1 | 梁家墩镇 | 1280 | 180 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 上秦镇 | 424 | 54 | 86 | 90 | 90 | 104 |
| 3 | 大满镇 | 1085 | 85 | 150 | 250 | 300 | 300 |
| 4 | 沙井镇 | 712 | 40 | 72 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | 乌江镇 | 100 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 6 | 甘浚镇 | 828 | 50 | 110 | 168 | 250 | 250 |
| 7 | 新墩镇 | 287 | 20 | 30 | 50 | 87 | 100 |
| 8 | 党寨镇 | 629 | 50 | 100 | 129 | 150 | 200 |
| 9 | 碱滩镇 | 5354 | 354 | 700 | 1300 | 1500 | 1500 |
| 10 | 三闸镇 | 1005 | 100 | 120 | 185 | 300 | 300 |
| 11 | 小满镇 | 761 | 50 | 120 | 161 | 215 | 215 |
| 12 | 明永镇 | 1023 | 80 | 140 | 223 | 300 | 280 |
| 13 | 长安镇 | 1396 | 100 | 240 | 300 | 350 | 406 |
| 14 | 龙渠乡 | 166 | 11 | 25 | 30 | 50 | 50 |
| 15 | 安阳乡 | 1544 | 144 | 200 | 350 | 450 | 400 |
| 16 | 花寨乡 | 1430 | 130 | 250 | 350 | 350 | 350 |
| 17 | 靖安乡 | 1653 | 153 | 250 | 350 | 450 | 450 |
| 18 | 平山湖乡 | 322 | 20 | 52 | 50 | 100 | 100 |
|  | 合计 | 20000 | 1631 | 2855 | 4506 | 5472 | 5536 |

4.规划收入

以2030年盛果期为例，全区林果产业毛收入80245万元。其中：梨类收入65025万元，葡萄类收入3690万元，杏类收入8850万元，苹果类收入880万元，桃类收入1300万元，李类收入500万元。

| 全区林果产业预期收益统计表（以2030年为准） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：亩、万元 |  |
| 序号 | 品种 | 面积 | 亩平均毛收入 | 小计 | 备注 |
| 1 | 梨类 | 75000 | 0.867 | 65025 |  |
| 2 | 葡萄类 | 3000 | 1.23 | 3690 |  |
| 3 | 杏类 | 15000 | 0.59 | 8850 |  |
| 4 | 苹果类 | 4000 | 0.22 | 880 |  |
| 5 | 桃类 | 2000 | 0.65 | 1300 |  |
| 6 | 李类 | 1000 | 0.5 | 500 |  |
| 合计 |  |  |  | 80245 |  |

四、保障措施

1.健全组织，加强领导

建立由区政府领导，林草、农业、财政、水务、国土、交通等部门和建设区乡镇领导组成的工程建设领导小组，实行部门、领导分工负责制，强化岗位分工责任落实。保证产业顺利、高效发展。

2.制定发展指导意见

建议区政府制定发布全区林果产业发展制定意见，明确目标、责任，配套用地、灌溉用水、技术服务、资金补助相关扶持、鼓励政策，保障产业健康、快速发展。

3.科学规划、抓好落实

紧密对接自然资源部门、水务部门及各乡镇，结合国土“三调”数据库，摸清全区林果产业基地土地属性及生态配水，科学编制林果产业总体规划，分片划区逐步建设；坚持“监管并重、提质增效”的工作思路，全面推进现有经济林果基地标准化管理，充分利用退耕还林和乡村振兴示范建设后续产业发展政策，稳定农户经济林果的种植积极性；依托项目带动，结合基地建设，把常规林果技术和现代林果新技术的推广应用结合起来，全面提高林果业科技水平，加快技术成果向实生产业力的转化，力争抓好“三个一”工程。即：建好一个科技推广示范点、扶持一批科技示范户、配置一个主导产业。

4.科技支撑，示范带动

科技是第一生产力，要想使经济林产业高产、优质、高效，必须高度重视林业科技应用推广工作。一是采取“走出去、请进来”的方式，组织参加学习，切实提高管理人员、生产人员的经济林栽培技术；二是组织林业科技人员深入到作业区、田间地块开展科普宣传和技术咨询；三是技术人员抓点指导，抓好示范点建设；四是要大力开展技术培训和技术指导工作；五是鼓励林业技术人员进行经济林基地建设，并给予一定的优惠政策和资金支持；六是全面推行标准化建设，制定和完善从果园建设、栽植到经营管理的标准规范和技术要点，认真落实。

5.优选良种，提高品质

优选良种。发展经济林产业，建设经济林基地，良种壮苗是基础。要考察了解国内外果树新品种，优选适应河西地区栽植、市场前景广阔、商品价值高、丰产优质的优良品种，作为主要栽培品种，实现“两高一优”目标；积极推广标准化生产。把标准化生产技术直接落实到生产过程中去，按照标准化生产的要求从事林果业生产，用新技术、新手段改变传统林果业生产方式；加强果品质量安全体系建设。强化农资投入监管，严格落实农药经营质量承诺、安全仓储、农药经营人员守则，绝对禁止使用高剧毒农药；推行全方位果品质量检测，定期对生产基地的环境进行监测，丰富果品品牌内涵

6.注重营销，拓展市场

树立品牌、提升产品市场竞争力。促进品牌化工作持续健康发展，激发林业发展新动能；推进“两品一标”认证，提高品牌覆盖率；根据发展基础、市场潜力等因素，明确中心品牌，从工程建设、资金倾斜、科技投入、价格保护等方面对中心品牌进行重点培育和扶持，打造农产品品牌，加强品牌营销；利用政府公益宣传平台，广播、报刊、网络等媒体，加强对果品品牌化发展的宣传；充分利用生鲜电商的崛起，促成交易，积极创建电商平台、扩大销售渠道。积极开展招商洽谈会、产品展销会、产品生产过程展览会等活动，拓展销售市场。运用现代配送体系，发展电子商务，开展网上展示和洽谈，增强信息沟通，搞好产销对接；应用冷链物流技术，缩减中间流通环节，提高毛利水平。利用互联网工具，扩大宣传，展现、传播水果品牌、产量、质量等信息，让客商、消费者、小型批发商能够直接面对促成交易。

7.创新机制，增强活力

创新管理机制，引入外资和社会力量，参与林果产业发展。调动经营者积极性、提高经营效益，增强产业发展活力。其次，林果产业需要从科技创新、多元化经营、标准化生产、品牌建设、人才培养、政策支持、社会化服务和生态优先等方面入手，创新机制，增强活力。只有这样才能够提高产品质量和市场竞争力，满足市场需求，推动林果产业的可持续发展。

- 第七章 甘州区林下经济高质量发展专项规划

第一节 规划期限和目标

一、规划期限

规划期限：2026年-2030年。

二、总体目标

到2030年，甘州区林下经济将实现规模化、高质量发展：全区林下种植总面积将达1.6万亩，年产值4800万元，同步建成4家种植种苗繁育基地与5家林下种植示范基地；林下养殖总面积扩展至3.85万亩，年产值3850万元，打造5家林禽种苗繁育基地及5家林下养殖示范基地；林下采集加工面积覆盖3万亩，年产值6000万元，培育6家林下经济产品加工企业；森林景观利用总面积达6万亩，年产值3000万元，建成3家森林康养运动基地。

届时，甘州区林下经济发展格局将全面成型，呈现出产业规模持续扩张、产业结构动态优化、科技支撑效能凸显、品牌影响力稳步提升的良好态势，实现生态效益、经济效益与社会效益的协同统一。林下经济将成为甘州区林业产业的核心增长极和乡村振兴的关键支撑力量，推动林下经济总产值实现跨越式增长，从业人员收入显著提升，森林资源得到科学保护与高效利用，形成生态保护与产业发展互促共赢的可持续发展模式。

三、具体目标（2025--2030年）

（一）近期目标（2025-2027年）

林下种植面积：到2027年，林下种植面积达到0.58万亩，年产值达到1740万元。重点发展林下中药材、食用菌、特色蔬菜、牧草等种植品种，形成规模化、标准化的种植种苗繁育基地2家、林下种植示范基地1家。

林下养殖面积：林下养殖面积达到1.35万亩，年产值达到1350万元。主要发展林下养鸡、鸭、鹅、兔、羊等畜禽养殖，推广生态养殖模式，提高养殖产品品质和安全水平，建设林禽种苗繁育基地1家，林下养殖示范基地1家。

林下采集加工面积：林下采集加工面积达到0.9万亩，年产值达1800万元。建立较为完善的采集、加工、销售产业链。重点对林下野生菌类、山野菜、林果等进行采集加工，开发系列特色产品，提升产品附加值，建设林下经济产品加工企业1家。

林下景观利用面积：林下景观利用面积达到1万亩，年产值达到500万元。打造一批集休闲观光、科普教育、康养度假于一体的林下景观利用示范区。完善基础设施建设，提升服务质量，吸引更多游客前来消费，2025-2027年建设黑河林场森林保健型康养基地1家。

（二）远期目标（2027-2030年）

林下种植面积：到2030年，林下种植面积达到1.6万亩，年产值达到4800万元。重点发展林下中药材、食用菌、特色蔬菜、牧草等种植品种，形成规模化、标准化的种植种苗繁育基地2家、林下种植示范基地4家。

林下养殖面积：林下养殖面积达到3.85万亩，年产值达到3850万元。建设林畜、林特、林渔、林蜂种苗繁育基地4家，建设林下养殖示范基地4家。

林下采集加工面积：林下采集加工面积达到3万亩，年产值达6000万元。建设林下经济产品加工企业5家。

林下景观利用面积：林下景观利用面积达到6万亩，年产值达到3000万元。建设森林康复型康养基地1家、建设森林康养运动基地1家。

第二节 主要发展模式

一、林下种植

（一）林药模式

利用林地空间和林荫优势，以《国家林业和草原局关于印发林草中药材生态种植、野生抚育、仿野生栽培3个通则的通知》(林改发〔2021〕59号)中3个通则为技术指南根据林药品种喜阴生长特性和对环境的要求，充分利用林下生态环境，以生态种植、野生抚育和仿野生栽培模式进行种植。

- 1.林地选择：选择交通便利，相对集中连片，近水源且排水良好，生长健康的乔木林地、竹林地、灌木林地（含经济林）或疏林地进行栽培。对土壤、空气、水源的要求应符合有关规范及规定，其中土壤应为土层厚度50厘米以上、疏松肥沃、腐殖质或有机质含量丰富的沙壤土或壤土。野生抚育和仿野生栽培的，尽量选择年降雨量100-200毫米、空气相对湿度30%以上的林地。

- 2.品种选择：遵循“适地适药”原则，优先发展甘肃道地中药材品种，如甘草、黄芪、茵陈、蒲公英、黄芩、柴胡等特色药材，以及引种板蓝根等药材。对于引进的新品种要小范围试验，经评估确认后方可推广。

（二）林草模式

根据林间光照强弱及各种草本植物的不同需光特性，利用杨树、柳树、槐树等高大乔木的林地空间，选择比较耐阴、经济价值高的草本植物在林下套种。

- 1.林地选择：宜选择交通便利，相对集中连片，近水源且排水良好，生长健康的乔木林地(含经济林)；坡度小于25°、土层厚度在40厘米以上、土壤为疏松肥沃的沙壤土或壤土的林地。

- 2.品种选择：紫花苜蓿、无芒隐子草、牛枝子等，也可种植牧草优先发展乡土植物，对于引进的新品种要小范围试验，经评估确认后方可推广。

（三）林菌模式

采用人工接种，先培养菌丝体，在菌丝体成熟后移到适宜食用菌生长发育的林地，在近野生环境中培养、采收。近野生栽培食用菌，充分利用现有林地资源，提高产品质量，降低生产成本，体现食用菌产品的原生价值。

- 1.林地选择：选择3千米范围内无工业污染源、场地开阔、环境清洁、靠近水源、土壤疏松肥沃、保水透气性好、易排水的林地。林下地表种植的，宜选择坡度在15°以下土层厚度在10厘米以上的乔木林地（含经济林），将菌棒（菌包）摆放于林下，利用林下空间生长；林下覆土种植的，宜选择坡度在15°以下、土层厚度在30厘米以上的乔木林地（含经济林），将菌棒（菌包）包裹种植于垄或坑中，覆土后使其自然生长；林下播种种植的，宜选择坡度在10°以下、土层厚度在50厘米以上的乔木林地（含经济林），在林间开挖一定规格的苗床，于苗床上摆放生料或发酵料，再进行菌种播种产菌。

- 2.品种选择：遵循“适地适菌”原则，根据我省现有菌类资源种类，选择平菇、香菇、木耳、扁麻菇等食用菌类。

（四）林花模式

在林缘、林荫及林下空地培植苗木花卉。

- 1.林地选择：宜选择坡度在25°以下、土层厚度在40厘米以上、土壤为疏松肥沃的沙壤土或壤土的林地。

- 2.品种选择：发展林花模式的主栽品种有万寿菊、油用牡丹等。优先发展乡土植物，对于引进的新品种要小范围试验，经评估确认后方可推广。

（五）林菜模式

根据林间光照程度和各种蔬菜的不同需光特性科学地选择种植不同种类、品种的蔬菜。

- 1.林地选择：宜选择坡度在25°以下、土层厚度在40厘米以上、土壤为疏松肥沃的沙壤土或壤土的林地。

- 2.品种选择：沙葱、南瓜、韭黄、韭菜、玉米等森林蔬菜。优先发展乡土植物，对于引进的新品种要小范围试验，经评估确认后方可推广。

二、林下养殖

（一）林禽养殖

在林下放养或圈养鸡、鸭、鹅等禽类，利用林下空间供禽类活动，林下的草木、昆虫可补充鸡、鸭、鹅的饲料，鸡、鸭、鹅粪便经过处理可做林地肥料。

- 1.林地选择：优先利用商品林，利用自然保护地、饮用水水源准保护区、二级国家级公益林、省级公益林范围内的，需符合相关法律法规和政策要求。宜选择地面开阔、树高在2.5米以上、坡度在25°以下的乔木林地、灌木林地或疏林地。

- 2.品种选择：本地优良特色品种鸡、鸭、鹅等。

（二）林畜养殖

利用林地上的草料放养牛、羊、猪等家畜，必要时可先种植牧草，再用牧草作饲料养羊、牛等家畜，形成林下种植养殖的良性生态循环。

- 1.林地选择：禁止利用沿海防护林范围内林地，原则上不得利用自然保护地内林地。在平原地区地势平坦的用材林或经济林林地中选择中龄林以上的林分，在林下适度放养牛、羊、猪等家畜。禁止在未成林造林地上放羊或放牛，以免伤害幼树。距离动物隔离场所、无害化处理场所应在5千米以上。

- 2.品种选择：本地优良特色品种牛、羊、猪等。

（三）林渔养殖

利用林下空间，依托森林资源及其生态环境，在林内或林地边缘，开展淡水鱼类等养殖的复合经营模式。

- 1.林地选择：宜选择有活水源开阔的林地，便于鱼苗、饲料运输及成鱼销售，尤其规模化养殖需考虑车辆通行。

- 2.品种选择：虹鳟鱼、金鳟鱼、草鱼等。

（四）林蜂养殖

在林下放养蜜蜂。通常有两种模式：一是固定式，即选择林分较好，四季有花的固定林分内放养；二是随机式，即追随蜜源植物放养，范围不固定。

- 1.林地选择：宜选择背风向阳、中下坡位的林地，周围2.5千米半径范围内应具有充足的主要蜜源和辅助蜜源植物，主辅蜜源植物应搭配适宜，蜜源植物生长旺盛、花期长，水量充足；距主要交通干线0.5千米以上，且1千米范围内无噪声污染，有清洁水源，3千米范围内无工业污染源。

- 2.品种选择：中华蜜蜂等。

（五）林特养殖

依托森林资源及生态环境资源，在林内或林地边缘，驯养、繁殖、保护和开发利用现行政策明确可发展的特种经济动物。

- 1.林地选择：禁止利用沿海防护林范围内林地，原则上不得利用自然保护地内林地。

- 2.品种选择：梅花鹿、马鹿、林麝等。对于国家保护物种，应按要求办理种畜禽生产经营许可证等证件；对于引进的新品种要小范围试验，经评估确认后方可推广。

三、林下采集加工

在法律法规和政策允许前提下，对森林中可利用的非木质资源进行保护性采集与初加工活动。包括野生中药材、食用菌、森林蔬菜，以及松脂、蜂蜜等采集和初加工活动。

四、森林景观利用

利用森林景观和林地资源发展森林康养、生态旅游、林家乐、农家乐等。随着人们生活节奏加快，工作压力增大，亚健康人群日益扩大，重返自然、亲近自然已经成为人们闲暇时间的主要休闲方式。在充分保护并利用当地自然和文化资源前提下，将森林景观利用与林下种植养殖、林下绿色产品消费结合起来，通过建设森林康养基地、生态旅游景区、生态庄园、森林人家、林家乐等，为游客提供休闲娱乐场所。

第三节 重点任务

以高质量示范基地建设为抓手，以国有林场为依托，推动林下经济发展模式，加强示范基地和基础设施建设，打造优质品牌，优化产品加工，健全市场营销体系。加快三产融合发展，构建“种养游一体化、产加销一条龙”产业化经营体系，促进林下经济绿色化、精品化、定制化、特色化、融合化发展。

一、扩大林下经济产业规模

（一）大力发展林下种植​

1.种质资源保护与选育​

通过资源的收集、保存、开发、选育和良种繁育推广，加强林下中药材（肉苁蓉、锁阳、甘草、黄芪等）、食用菌（平菇、香菇、边麻菇、羊肚菌等）、花卉（万寿菊、油用牡丹等）、牧草（紫花苜蓿、无芒隐子草等）种质资源保护，着重保护肉苁蓉、锁阳等珍稀濒危野生药用植物资源；建设一批综合性或定向种质资源圃和种苗繁育基地，依托西城驿沙丘、兔儿坝滩建设肉苁蓉、锁阳专类种质资源圃，在石岗墩天然植被管护站设立牧草种质资源圃，以上秦镇为核心建设林菜种苗繁育基地，在甘州区自然保护地管理中心周边打造林花种质资源圃。​

2.扩大林下种植产业规模​

发挥甘州区多样的林地资源和适宜的气候条件，严格遵循林地利用范围规定，优先利用商品林地，在限制利用的林地（自然保护地一般控制区、国家二级公益林等）内经科学评估论证后适度发展，充分利用杨树、柳树、槐树、梨树、元宝枫、文冠果等林下空间，扩大林下种植产业发展，重点发展一批林下种植示范基地。至2030年，全区林下种植总面积达到1.6万亩，年产值达到4800万元。

- （1）紧抓甘肃中草药产业发展的黄金机遇，甘州将以南片（安阳乡、花寨乡）、东片（九龙江林场周边）、北片（西城驿林场周边）三大区域为核心辐射极，重点培育甘州党参、甘州黄芪、甘州锁阳、甘州肉苁蓉、甘州板蓝根等特色道地药材。在此基础上，深度联动民乐县“中草药药都”的资源与平台优势，构建从种植培育到加工销售的全链条产供销一体化模式，形成区域协同、优势互补的产业生态。按照规划，至2030年，甘州林下中草药种植规模将突破5000亩，通过规模化、标准化种植向产业链延伸，推动中草药产业成为带动地方经济发展、促进农民增收的支柱产业。

- （2）根据甘州区现有菌类资源种类，制定平菇、香菇、边麻菇等产品标准化生产规程。重点在北片发展区（西城驿林场周边、明永镇）积极推广食用菌标准化示范种植，至2030年种植面积达到3000亩。

- （3）在南片发展区（石岗墩天然植被管护站周边）扩大林下种植紫花苜蓿、无芒隐子草、牛枝子等林草模式规模，至2030年种植面积达到5000亩。

- （4）以中片发展区（涵盖甘州区自然保护地管理中心周边及芦水湾周边区域、三闸镇）为核心辐射源，联动带动周边区域培育林花复合发展模式，重点聚焦万寿菊、黄菊花、月季等兼具经济价值的花卉品类。按照规划，至2030年，种植面积达到1000亩。

- （5）结合特色林果产业发展，在东片发展区（上秦镇、碱滩镇）、南片发展区（党寨镇）、西片发展区（巴吉滩经济林）、北片发展区（元宝枫基地）发展林菜种植模式，种植沙葱、南瓜、韭黄、韭菜、玉米等森林蔬菜，至2030年种植面积达到2000亩。

专栏1林下种植发展重点工程

- （1）道地中药材种质资源保护工程。开展林下道地中药材种质资源调查，摸清肉苁蓉、锁阳、黄芪、党参、板蓝根等资源种类和数量，依托西城驿林场周边沙丘资源建设200亩肉苁蓉、锁阳的培育专类种质实验项目，在九龙江林场周边建设150亩黄芪、党参等综合中药材实验培育项目，开展林下中药材培育、利用研究；在安阳乡、花寨乡现有中草药合作社基础上，发展林下种植党参、黄芪、板蓝根等中药材2000亩。2027年建设完成。 - （2）林下种植良种培育工程。选育林下道地中药材良种2种（黄芪、肉苁蓉）、林下食用菌良种3种（香菇、平菇、羊肚菌）、林下花卉良种1种（万寿菊）、林下牧草良种1种（紫花苜蓿）。其中，2027年选育林下道地中药材良种1种（黄芪）、林下牧草良种1种（紫花苜蓿）；2027年—2030年选育林下道地中药材良种1种（肉苁蓉）、林下食用菌良种2种（香菇、平菇、羊肚菌）、林下花卉良种1种（万寿菊）。​ - （3）林下种植种苗繁育基地建设工程。在东片发展区（上秦镇）建设林菜种苗繁育基地1家，在南片发展区（石岗墩天然植被管护站周边）建设牧草种苗繁育基地1家，在北片发展区（西城驿林场周边）建设食用菌菌种繁育基地1家，在中片发展区（甘州区自然保护地管理中心周边）建设林花种苗繁育基地1家。其中，2027年建设林菜种苗繁育基地和牧草种苗繁育基地各1家；2027-2030年建设食用菌菌种繁育基地和林花种苗繁育基地各1家，年供应优质种苗2000万株。 - （4）林下种植规模化发展工程。至2027年，全区林下种植总面积达到0.58万亩，其中：林药模式面积2000亩，林菌模式面积1000亩，林花模式面积300亩，林草模式面积2000亩，林菜模式面积500亩；至2030年，全区林下种植总面积达到1.6万亩，其中：林药模式面积5000亩，林菌模式面积3000亩，林花模式面积1000亩，林草模式面积5000亩，林菜模式面积2000亩。

（二）科学发展林下养殖

1.优良种苗培育

培育适宜甘州区林下养殖的优良品种，包括林禽（本地土鸡“甘州黑羽鸡”、甘州大鹅）、林畜（红沙窝肉羊、河西黄牛、张掖黑猪）等，以及特色养殖品种（中华蜜蜂、马鹿、梅花鹿）。其中红沙窝肉羊依托当地天然草场资源选育，具有耐寒耐粗饲、肉质细嫩的特性；“甘州黑羽鸡”适应林下散养，产蛋率高且蛋品质优良。建立品种选育档案，对优良品种进行提纯复壮，提升种苗品质和产量，打造“红沙窝羊肉”“甘州土鸡蛋”等特色品牌。

2.扩大林下养殖规模

加强对林下养殖土壤肥力、有害生物防控、林地生态环境承载能力等方面的科学研究，积极与兰州大学、甘肃农业大学、河西学院合作，推广“林草-养殖”循环技术、粪便无害化处理技术等科学实用的林下生态养殖技术。严格遵循林地利用范围规定，优先利用商品林地，在限制利用的林地（自然保护地一般控制区、国家二级公益林等）内经评估后适度发展，利用杨柳榆槐林、针阔混交林、经济林等林下空间，发展林下生态养殖产业，培育一批林下养殖示范基地。至2030年，全区林下养殖总面积达到3.85万亩，年产值达到3850万元。

- （1）重点在东片发展区（九龙江林场周边）、中片发展区（黑河林场）、北片发展区（西城驿林场）、南片发展区（安阳乡、花寨乡）推进林禽养殖，养殖“甘州黑羽鸡”、甘州大鹅等，利用林地空间让禽类自然觅食，提升肉质和蛋品品质，至2030年养殖面积达14000亩。

- （2）在西片发展区（甘浚镇、龙渠乡）、东片发展区（九龙江林场）发展林畜养殖，重点养殖红沙窝肉羊、河西黄牛，利用林下牧草资源开展生态放养，形成“林草-畜”循环模式，至2030年养殖面积达2500亩。

- （3）以九龙江林场、红沙窝林场为核心发展极，甘州将大力推进林蜂养殖产业，重点培育中华蜜蜂这一优良品种。依托两大林场周边丰沛多样的蜜源植物资源，创新构建“林养蜂、蜂促林”的生态循环发展模式——蜜蜂在采集花蜜过程中助力林木授粉，繁茂的林木则为蜜蜂提供充足蜜源，形成互利共生的生态闭环。在此基础上，聚焦甘州高品质槐花蜜、沙枣蜜等特色品类，通过标准化养殖与精细化加工，打造具有地域辨识度的蜂蜜品牌。按照发展规划，至2030年，林蜂养殖规模将覆盖20000亩林地，让生态循环效益与产业经济价值同步释放，推动林蜂养殖成为甘州生态产业与特色农业融合发展的亮眼名片。

- （4）在北片发展区（西城驿林场周边）发展林特养殖，养殖马鹿、梅花鹿等，利用林地植被和人工种植的药用植物作为饲料，至2030年养殖面积达1000亩。

- （5）中片发展区（乌江镇、明永镇）发展林渔养殖，养殖虹鳟鱼、金鳟鱼、草鱼等，利用林下水源构建“林-水-渔”生态系统，至2030年养殖面积达1000亩。

专栏2林下养殖发展重点工程

- （1）林下养殖种苗繁育基地建设工程。在中片发展区（黑河林场附近）建设林禽种苗繁育基地1家，培育“甘州黑羽鸡”“甘州大鹅”种苗；在西片发展区（甘浚镇）建设林畜种苗繁育基地1家，培育红沙窝肉羊、河西黄牛种苗；在北片发展区（西城驿林场周边）建设林特种苗繁育基地1家，培育马鹿、梅花鹿种苗；在中片发展区（乌江镇、靖安乡周边）建设林渔种苗繁育基地1家，培育虹鳟鱼、金鳟鱼种苗；在东片发展区（上秦镇）建设林蜂种苗繁育基地1家，培育中华蜜蜂。其中，2027年建设林禽种苗繁育基地1家；2027-2030年建设其余4家，年供应优质种苗15万只。 - （2）林下生态养殖发展工程。至2027年，全区林下养殖总面积达到1.35万亩，其中林禽6000亩、林畜2000亩、林蜂5000亩、林特200亩、林渔300亩；至2030年，全区林下养殖总面积达到3.85万亩，包括林下养鸡、鸭、鹅等禽类14000亩，牛、羊、猪等畜类2500亩，蜜蜂类20000亩，特种经济动物（马鹿、梅花鹿等）1000亩，鱼类1000亩。

（三）优化森林景观利用​

结合甘州区林地资源分布现状，合理利用森林资源的景观功能，依据区内公路交通条件，合理设计点、线、面相结合的森林旅游线路，同时布局有益身心健康的森林康养产业。重点开展森林康养、生态旅游、森林人家、林家乐、自然教育等。至2030年，全区森林景观利用总面积达到6万亩，年产值达到3000万元。

1.发展森林康养​

充分发挥地理气候、民族文化、医药资源、湿地国家公园优势，利用丰富优质的康养资源，培育一批具有竞争力的龙头企业和森林康养基地，打造一批知名品牌，生产一批森林康养产品；构建产品丰富、标准完善、管理有序、融合发展的森林康养服务体系；建立森林康养骨干人才队伍。建成基础设施基本完善、产业布局较合理的区域性森林康养服务体系，形成森林康养功能突出、生态价值与经济效益兼顾、可持续发展的康养产业新业态。

立足甘州区作为区域交通枢纽的战略区位优势，深度挖掘黑河林场得天独厚的生态资源禀赋，以系统性规划、高标准建设为导向，持续完善森林康养基础设施体系。在生态园二期与胡杨林片区，打造景观体验与森林生态旅游深度融合的森林保健型康养基地。这里既能让游客沉醉于林海远眺的壮阔，又能尽享四季之趣——春赏繁花似锦，夏听鸟语啾啾，秋摘硕果盈枝，冬品特色佳肴，实现旅游、休闲与健康养护的有机融合。在芦水湾及黑河沿岸，重点发展以森林运动为核心的康养基地。除了徒步、自行车等经典项目，还将引入飞盘竞技、定向越野、滑板运动等新兴体育业态，为不同需求的群体提供多样化的运动选择。而在黑河林场核心区，则着力构建文化体验与自然教育相辅相成的森林文化性康养基地。通过研学旅行、科普课堂等形式，将休闲度假、文化浸润与自然教育紧密结合，让游客在亲近自然的过程中收获知识与成长。

2.加强生态旅游​

以森林生态环境为基础，利用丰富多彩的森林景观资源，努力营造更多的森林局部景观，增加观光点，提升森林景观美感，为游客提供优美的自然观光场地。通过环湖公路、环林公路、湿地国家公园旅游公路和生态型交通网建设，使自然景观与黑河湿地贯通连片，整体打造甘州森林品牌。深化生态旅游体验功能，打造森林特色小镇、森林乡村等多元化特色旅游项目。完善森林观光、度假养生、运动探险、野生动物观赏生态旅游产品体系。

3.打造森林人家​

依托甘州区优良的森林生态环境，合理利用森林动植物资源和乡村特色生态资源，融合森林生态文化、当地裕固族、蒙古族等民俗风情和森林特色体验及产品，如特色山庄、森林营地、民宿等，为游客提供具有森林特色的饮食、住宿以及观光度假等服务体验。民宿的建筑要与森林的生态环境相协调，尽量采用本地林木、石材、草等就地可取的原始材料；营地可以在林下建设移动式森林旅居木屋、吊床或帐篷，使游客可以充分享受户外森林氧吧的舒适和乐趣；度假村应尽量富有野趣，如建设仿树屋式建筑等森林仿生建筑。重点在中片发展区（黑河林场、湿地国家公园中心周边）打造一批森林人家示范点，推出“森林大锅台”“林下烧烤”等特色餐饮，以及森林采摘、林下垂钓等体验项目，让游客深度感受森林生活的乐趣。​

4.强化自然教育​

森林是自然教育的“大课堂”，游客在娱乐过程中，可以接受到良好的生态教育。在中片发展区（黑河林场、芦水湾、湿地国家公园）设置慢行游览步道和智慧解说牌，通过智慧数据平台展示森林生态系统内奇特的物种形态、群落结构、自然演化规律等，让游客了解森林生态系统内部的物质循环、能量流动和信息传递，认识落叶乔木和针叶树种等树种植物以及“兔狲、荒漠猫”等特色物种和森林的生态功能，学习和认识自然的价值，自觉保护森林资源与环境。开展“森林小课堂”“小小护林员”等主题研学活动，邀请林业专家、生态学者为中小学生讲解森林知识，培养青少年的生态保护意识。​

专栏3森林景观利用重点工程​

- （1）森林康养基地建设工程。在中片发展区（黑河林场）建设森林保健型康养基地1家，（甘州区自然保护地管理中心周边）建设森林康复型康养基地1家、（芦水湾周边）建设森林康养运动基地1处，其中，2027年建设黑河林场森林保健型康养基地，2027-2030年建设其余2家。​ - （2）森林景观利用发展工程。至2027年，全区森林景观利用总面积达到1万亩；至2030年，全区森林景观利用总面积达到6万亩，包括森林生态旅游、森林康养、森林人家、自然教育等。​

二、建设高质量示范基地

（一）林下种植示范基地

建设林下种植示范基地，单个示范基地面积不低于200亩。种植示范基地作为区域技术培训中心，展示规模化、标准化、集约化种植技术和模式，宣传林下种植经济效益，带动周边区域发展。同时，积极与兰州大学、甘肃农业大学、河西学院合作开展林下种植技术培训，为林下种植高质量发展奠定技术基础。​

经国家林业和草原局、省林业局认定一批国家级、省级林下种植示范基地。大力推广“公司+合作组织+基地+农户”“公司+基地+农户”等运作模式进行“订单种植”，增加参与林下经济的农民人数，结成利益共同体。鼓励企业与合作社、农户之间建立稳定的产销合同和服务契约关系，以“甘州道地药材”“西城驿食用菌”等品牌为载体，将分散的林下经济生产者联合成利益共同体，实现共享利益、共担风险。​重点在北片发展区（西城驿林场、兔儿坝天然植被管护站周边沙丘）建设林下中药材（肉苁蓉、锁阳）种植示范基地；在东片发展区（上秦镇、党寨镇）建设林下蔬菜种植示范基地；在南片发展区（石岗墩天然植被管护站周边）建设林下牧草种植示范基地；在北片发展区（西城驿林场）建设林下食用菌种植示范基地；在东片发展区（三闸镇）建设林下花卉种植示范基地。至2030年，建设各类林下种植示范基地5家。​

（二）林下养殖示范基地​

建设林下养殖示范基地，单个示范基地年产值不低于150万元。可选择采取“企业+基地+养殖户”模式，企业负责优良种苗选育扩繁、良种饲料供应、技术指导和产品销售。企业通过制定完善饲养、防疫、饲料安全、兽药使用等环节的技术规范，提高养殖场或养殖户科学养殖水平，实行标准化管理，生产出安全、优质的动物产品。​

林下养殖基地可以采用放养与圈养相结合的方式。养殖基地要遵循生产高效、环境友好、产品安全、管理先进的经营理念，发挥示范引领作用。养殖基地运行要采用节水、节料、节能的养殖工艺，粪污资源化利用成熟的技术、先进的设施，科学监测养殖区土壤因子指标变化，实现生态绿色循环发展，确保高水平利用资源和处理养殖废弃物；严格执行兽用处方药制度、休药期制度等，杜绝使用违禁药物，确保产品质量安全；要培养或配备专业化技术人员，实现养殖基地精细化管理。​

重点在中片发展区（黑河林场）建设林禽（鸡、鸭、鹅）养殖示范基地；在西片发展区（甘浚镇、龙渠乡）建设林畜（牛、羊、猪）养殖示范基地；在东片发展区（九龙江林场）建设林蜂养殖示范基地；在北片发展区（西城驿林场周边）建设林特（马鹿、梅花鹿）养殖示范基地；在北片发展区（乌江镇、靖安乡）建设林渔（虹鳟鱼、金鳟鱼）养殖示范基地。至2030年，建设各类林下养殖示范基地5家。​

（三）林下经济产品加工企业​

依托甘州区丰富的林下种植、养殖资源，尤其林下经济所形成的30000亩的林下产品，建设一批林下经济产品加工企业，重点发展中药材加工、食用菌加工、畜禽产品加工、蜂蜜加工、蔬菜保鲜加工等产业。加工企业要采用先进的加工技术和设备，提高产品附加值，打造“甘州药膳”“红沙窝羊肉制品”“九龙江蜂蜜”等特色加工产品品牌。

重点在中片发展区（新墩镇周边2000亩）建设林下中药材加工企业，对甘草、黄芪、肉苁蓉等进行切片、提取等深加工；在北片发展区（西城驿林场周边2000亩）建设食用菌加工企业，对平菇、香菇等进行烘干、包装；在北片发展区（红沙窝林场周边2000亩）建设畜禽产品加工企业，对红沙窝肉羊、河西黄牛等进行屠宰、分割、冷藏；在东片发展区（九龙江林场10000亩）建设蜂蜜加工企业，生产蜂蜜饮品、蜂蜡制品等；在上秦镇建设蔬菜保鲜加工企业，对林下种植4000亩的西葫芦、上海青等进行清洗、包装、冷藏；在巴吉滩建设林果加工企业，对10000亩的经济林进行精加工。

鼓励加工企业与林下种植、养殖示范基地建立紧密合作关系，形成“种植（养殖）—加工—销售”完整产业链。支持企业开展技术创新，开发功能性产品，如中药保健品、食用菌营养粉等。至2030年，建设林下经济产品加工企业6家，其中2027年建设1家，2027-2030年建设5家。

三、建立林下产品流通体系

（一）优化传统市场

针对甘州区林下经济产品的生产、仓储和流通特性，统筹产地、集散地、销地批发市场和集配中心建设，支持重要集散地、优势产品产地市场建设，重点培育以中片发展区（新墩镇）为核心的区域性中心市场。结合农产品市场体系建设，借助绿洲农产品批发市场，以及甘州区片区农产品区域性批发市场建设，设置林下经济产品展示、销售窗口，推动产品销售。

加快物流骨干网络、检验检测、信息互通配套设施和冷链物流设施建设，在东片发展区（上秦镇）建设冷链仓储中心，提升冷链运输支撑保障能力。以丝绸之路（张掖）国际生态产业博览会、甘州区特色农产品展销会等大型展会平台，促进林下产品销售。大力推行订单生产，鼓励龙头企业与农民、专业合作组织建立长期稳定购销关系，重点推动林菜、林药、畜禽产品等的订单合作。

（二）健全林下经济信息平台

利用“甘州林草、林草门户”等现有信息发布和交易平台，加强林下经济产品市场供求信息服务，引导产销衔接、以销定产。利用区块链、大数据、云计算等新技术手段，推广实施“互联网+林下经济”营销模式，推进传统营销模式与电商集群、直播带货等新兴营销模式融合发展。

组织开展产品线上云交易、云招商，重点针对林药、食用菌、畜禽产品等，推进供给方与需求方、资源方与投资方高效对接。加强和规范平台管理，与本地知名电商平台合作，发挥电商平台资源、渠道优势，提升产品交易便利度。培育一批林下经济电商带头人，开展直播带货培训，助力“甘州道地药材”“红沙窝羊肉”等产品线上推广。

（三）畅通产品流通体系

大力发展林下经济产品流通体系，统筹线上线下流通布局，建立健全覆盖产品收集、加工、运输、销售各环节的物流体系，建设以示范基地、生产经营主体为基础，通过集散地、批发市场、集配中心中转，供应直销平台、连锁超市等多种销售终端，逐步形成面向集团客户、城乡居民的林下经济产品流通体系。

探索开发甘州区林下经济产品销售专区专柜专馆和定向直供直销渠道，鼓励企业在兰州、西安等一、二线城市开设甘州林下产品直供体验店，在张掖甘州机场、张掖火车站等人流密集场所打造林下产品直供体验店。积极发展订单式种植、养殖，引导龙头企业在平等互利基础上，与农户、家庭林场、合作社签订农产品购销合同，合理确定收购价格，形成稳定购销关系，建设标准化和规模化原料生产基地，支持龙头企业为农户、家庭林场、合作社提供贷款担保，资助订单农户参加农业保险。

鼓励林下经济产品产销合作，建立技术开发、生产标准和质量追溯体系，打造“甘州林下经济”联合品牌，实现利益共享。重点推动林菜与周边城市超市、林畜产品与餐饮企业、林药与中药材加工企业的产销合作。

四、加强支撑体系建设

（一）加强科技支撑

鼓励兰州大学、甘肃农业大学、河西学院等高等院校、科研院所与甘州区林下经济企业加强产学研合作，开展林下经济基础研究和关键核心技术攻关，林下种植、养殖对森林培育影响研究，林下种植、养殖品种筛选，集成一批适宜甘州区的林下育种、栽培、管理技术。重点开展林药（肉苁蓉、锁阳）、林菌（平菇、香菇）、林草（紫花苜蓿、无芒隐子草、牛枝子）等林下经济研究。

针对林下种养模式中存在的难点、堵点和技术瓶颈，由区林业和草原局等相关部门发榜提出需求，通过揭榜挂帅、定向征集等形式确定科研项目，开展技术攻关。充实林下经济产业专家人才队伍，重点选派一批林下经济相关的科技特派员队伍，到九龙江林场、西城驿林场、石岗墩天然植被管护站等生产一线开展科技服务。

加大林产品采集加工新技术、新工艺研究，研发新型高效加工技术，降低生产成本。加强林产品功效成分开发、副产品利用和高附加值产品研制，延长林下经济产业链，提升产业素质和产品附加值。支持林下经济良种良法、近野生栽培、有害生物绿色综合防治、林机装备、循环利用、储藏加工、质量检测等关键技术的集成示范、成果推广与服务。

（二）加强人才队伍建设

加强林下经济相关人才培养。支持河西学院等高校开设林下经济相关专业或课程，培养一批服务于林下种植、养殖产业的技术人员，充实基层林下经济人才队伍。

推行产学研用联合培养，采取“订单培养”“校企共建”等多种方式，与甘州区重点林下经济企业合作，为基层技术推广机构、林下经济企业和合作社等培养专业技术人才。开展新型职业农民培训，重点培训林药种植、林禽养殖、产品加工等技能，每年培训不少于500人次。

（三）加强基础设施建设

结合林下经济产业发展需要，将公共基础设施向林区延伸。合理规划林区内道路建设，重点建设九龙江林场、西城驿林场、黑河林场等区域的林间道路，努力降低林区道路建设对生态环境的影响。

合理布局各类水利设施，在南片发展区（石岗墩天然植被管护站）、东片发展区（上秦镇）积极推广滴灌、喷灌等节水灌溉技术，提高林区生产用水保障能力。在各林下经济示范基地建设安全配套设施。加快5G、千兆光纤等通信基础设施在重点林区的布设，实现九龙江林场、黑河林场、西城驿林场等重点区域的网络覆盖，满足产业数字化需求。至2030年，实现20亩以上林下经济基地道路、灌溉、供水、供电、通信全覆盖。

五、维护林下经济产品质量安全

（一）完善质量标准体系

推动食用林产品生产经营者建立健全产地环境管理、生产过程管控、包装标识、检验检测等制度。推进林下经济产品标准或质量标准制定，成熟一个品种打造一个标准，逐步形成体系。优先将林下经济示范基地的产品纳入有机绿色产品认证管理范围。

重点制定林下种植甘草、黄芪、肉苁蓉、锁阳等中药材，林下种植平菇、香菇、木耳等食用菌以及林下养蜂、养鸡、养羊等地方或团体标准。参照国家和省级相关标准，结合甘州区实际，制定林产品采集、加工、包装等环节的操作规范，确保产品质量。

（二）构建质量安全监管体系

完善林产品质量安全监管体系，加强林下产品安全日常检测。建立全区统一的数据快速采集、信息即时查询、认证管理和技术信息服务为主要功能的林下经济产品信息管理体系、产品全过程溯源体系，实现从种植（养殖）到销售的全程可追溯。

健全第三方质量检测体系，引进专业检测机构，在中片发展区（新墩镇）设立林下产品检测中心，强化林下经济产品质量监管及结果运用。加强对食用林产品生产经营过程的服务指导和监督检查，引导生产经营者依法、规范、科学使用农药化肥，推广有害生物绿色防控，严禁使用国家禁止、淘汰或未经依法许可的农药等投入品。

建立健全食用林产品质量安全监测制度，确定重点监测品种（如羊肉、中药材、食用菌）和监测区域（西片发展区、北片发展区、东片发展区），积极开展食用林产品重点区域、集中区域产地环境和产品质量监测工作，确保林下经济产品质量安全。

第四节 投资估算

一、项目储备

- 本次规划的甘州区林下经济相关项目储备，总投资达45837.14万元，涵盖五大重点项目，多维度推动生态与产业协同发展。林业产业发展建设项目投资15000万元，聚焦禽类养殖，在国有林区建6处基地及配套设施，年引3万只林下禽类，筑牢养殖基础；经济林果发展建设项目投资11000万元，以巴吉滩基地为核心，培育特色品牌，规划种植1.5万亩并带动全区达8.5万亩，激活林果产业；特色林果产业集群及冷链物流建设项目斥资14500万元，在巴吉滩建3.8万平方米设施，完善产业链；黑河绿境轻氧运动健身地建设项目投资2500万元，打造各类步道及配套设施，促进生态资源多元利用；“三北”工程相关项目投资2837.14万元，建设4000亩综合基地，实现生态与产业双赢。这些项目共同构建起“生态+产业”的融合发展格局。

专栏1林下经济发展规划建设项目

- 1.甘州区林业产业发展建设项目：计划总投资15000万元，在甘州区国有林区新建禽类养殖基地6处，搭建钢结构简易棚舍12间（每间3500平米），全年引进食草鹅、生态鸡、多胎羊等林下禽类30000只；同时配套清洁室、防疫室等附属设施，配置监控、供水、通风降温、照明光照等系统。 - 2.甘州区经济林果发展建设项目：计划总投资11000万元，以巴吉滩优质梨基地为依托，精心打造“甘州雪梨”、福蛋果、黄桃等特色品牌，规划种植面积达1.5万亩。通过发挥种植大户的示范引领作用，激发全区农户参与热情，推动形成全区发展优质经济林果的良好趋势，最终实现甘州区经济林果种植面积达到8.5万亩的新局面，助力乡村振兴，促进区域经济高质量发展。 - 3.张掖市特色林果产业集群及冷链物流建设项目：计划总投资14500万元，在甘州区巴吉滩经济林基地建设，总用地面积80亩，总建筑面积38080平方米。其中：建物料库一座，建筑面积4500平方米；库容5000吨果蔬保鲜库四座，单座建筑面积5850平方米，四座共计23400平方米；分拣包装车间一座，建筑面积9500平方米；生活管理用房680平方米，并配套建设其他附属设施。 - 4.甘州区黑河绿境轻氧运动健身地建设项目：计划总投资2500万元，规划新建及改建8公里健身步道、5公里森林步道、12公里骑行道，同步配套200座标识牌与15处临时休憩设施，为运动爱好者提供清晰导览与舒适休憩空间。在基础设施建设方面，项目计划建成2处总面积达1万平方米的停车场，并配备20座充电桩，满足新能源车辆停放需求；新建4座总面积480平方米的公共卫生间，保障基本卫生需求；打造3处总面积1500平方米的便捷医疗站与快速补给站点，为户外运动者提供专业的医疗保障和临时补给服务。 - 5.张掖市甘州区2025年“三北”工程“生态产业化、产业生态化”项目：计划总投资2837.14万元，项目建设规模4000亩，包括优质品种示范与展示圃100亩，2优质抗逆生态草原种繁育田500亩，优质抗逆生态草良种繁育田900亩，优质生态兼饲用型牧草种植田2500亩，种子处理室500平方米，种子储藏室500平方米，铺设节水灌溉设施，建设机耕道30千米，架设围栏15千米，栽植防护林带6.88千米，修建蓄水池5万立方米，购置相关设备23台，反刍饲料生产工艺技术升级改造1项。

二、投资估算

- （一）按任务分

- 总投资预计48000万元，具体分配如下：​

- 扩大林下经济产业规模：投资28400万元。其中，林下种植领域投入14000万元，用于种质资源保护与选育（建设肉苁蓉、锁阳等专类种质资源圃及各类种苗繁育基地）、扩大种植规模（发展食用菌、牧草、花卉、蔬菜等示范种植）；林下养殖领域投入8000万元，涵盖优良种苗培育（培育“甘州黑羽鸡”、红沙窝肉羊等品种）与扩大养殖规模（发展林禽、林畜、林蜂等养殖）；林下采集加工2400万元（1万亩）；森林景观利用领域投入4000万元，用于森林康养基地、生态旅游设施、森林人家及自然教育相关建设。​

- 建设高质量示范基地：投资12000万元。包括建设5家林下种植示范基地（3000万元）、5家林下养殖种苗繁育基地（2750万元）、5家林下养殖示范基地（2750万元）以及6家林下经济产品加工企业（3500万元），重点支持基地的标准化建设、技术引进及设备配置。

- 建立林下产品流通体系：投资3300万元。用于优化传统市场（建设冷链仓储中心、完善批发市场设施等）、健全林下经济信息平台（推广“互联网+林下经济”模式、开展直播带货培训等）及畅通产品流通渠道（开设直供体验店、推动订单合作等）。

- 加强支撑体系建设：投资3900万元。其中，科技支撑投入2400万元（开展产学研合作、培养专业人才等）；基础设施建设投入1500万元（建设林区道路、推广节水灌溉技术、布设通信设施等）。​

- 维护林下经济产品质量安全：投资400万元。用于完善质量标准体系（制定各类产品标准及操作规范）和构建质量安全监管体系（建立溯源体系、设立检测中心等）。

- （二）按阶段分

- 近期（2025-2027年）：

- 投资17115万元（占35.7%）：林下种植5025万元（0.58万亩种植地、2家林下种植种苗繁育基地），养殖3120万元（1.35万亩养殖地），采集加工720万元（0.9万亩林下采集），森林景观利用1250万元（1万亩景观利用、1家森林康养基地），林下产品流通体系2000万元，支撑体系1800万元，建设高质量示范基地3000万元（1家林下种植示范基地、1家林下养殖种苗繁育基地、1家林下养殖示范基地及1家林下加工企业），林下经济产品质量安全200万元。

- 远期（2027-2030年）：

- 投资30885万元（占64.3%）：林下种植8975万元（1.02万亩种植地、2家林下种植种苗繁育基地），养殖4880万元（2.5万亩养殖地），采集加工1680万元（2.1万亩林下采集），森林景观利用工程2750万元（5万亩景观利用、1家森林康养基地及1家运动康养基地），林下产品流通体系1300万元，支撑体系2100万元，建设高质量示范基地9000万元（4家林下种植示范基地、4家林下养殖种苗繁育基地、4家林下养殖示范基地及5家林下加工企业），林下经济产品质量安全200万元。

- （三）按资金来源分

- 财政资金：积极争取中央和省级财政专项资金支持，计划争取财政资金14400万元，占总投资的30%。该部分投资资金将主要用于林下经济种苗培育、基地建设、生产设施建设、设备购置、技术研发与推广等方面。

- 社会资本：通过招商引资、引导企业和个人投资等方式，吸引社会资本参与林下经济发展，计划吸引投资33600万元，预计占总投资的70%。吸引到的社会资本将重点投入到林下经济产品加工企业、森林景观利用开发等具有较好经济效益的项目。

三、资金来源

资金筹措以社会资本投入为核心，通过财政资金的引导带动，高效撬动金融资本与民间资本，构建多元主体协同支持林下经济发展的资金生态。

财政资金精准投向种质资源保护与选育、示范基地奖补、林下产品流通体系及支撑体系建设、质量安全监管和基础设施保障等关键领域，同步统筹整合林业草原改革发展、国家储备林、乡村振兴等关联项目资金，凝聚政策支持合力。依托财政资金的导向引领与杠杆效能，引导社会资本和金融机构持续加大对林下经济的投入力度，形成“财政引导、社会参与、多元投入”的资金保障机制。

社会资金投入主攻新型林业经营主体培育与市场营销渠道拓建，严格遵守市场为导向、以企业为核心，“谁投入、谁运营、谁获利”规则，以高效招商引资推动社会资本深度渗透林下经济全产业链各环节。鼓励林业企业、专业合作社、家庭林场等经营主体通过自筹资金、股权融资、银行贷款等方式扩大投资规模，参与林下种植养殖基地建设、产品精深加工、品牌打造及市场开拓等全链条环节，激发市场主体活力，为林下经济高质量发展注入持续动力。

第五节 效益评估

一、经济效益

（一）直接经济效益

规划期末，林下种植依托1.6万亩规模，其中5000亩林药、3000亩林菌、1000亩林花、5000亩林草及2000亩林菜，通过优质品种推广和标准化种植，特色中药材（肉苁蓉、锁阳等）、食用菌（平菇、香菇等）、花卉（万寿菊等）、牧草及蔬菜年产量可达6000吨以上，预计实现年收入4800万元；林下养殖覆盖3.85万亩，14000亩林禽、2500亩林畜、20000亩林蜂、1000亩林特及1000亩林渔，年出栏“甘州黑羽鸡”13万只、甘州大鹅8万只、红沙窝肉羊2万只等，特色养殖产品销售额达3850万元；林下采集加工通过3万亩基地，对林果、菌类等进行深加工，开发中药饮片、食用菌干货、蜂蜜饮品等产品，提升附加值3-5倍，年产值达6000万元；森林景观利用6万亩，打造的森林康养基地、生态旅游线路等，年接待游客量预计达30万人次，森林康养、生态旅游等综合收入达3000万元。四项合计年直接经济效益17650万元，成为甘州区核心经济增长点。

（二）间接经济效益

林下经济的发展带动种苗培育、饲料生产、农产品加工设备制造、旅游服务等关联产业，预计关联产业产值超12000万元，其中种苗培育年销售额1500万元，饲料生产2000万元，加工设备制造3000万元，旅游服务5500万元。同时，产业发展带来的税收约2800万元，为林区道路硬化、灌溉设施完善、通信网络覆盖等区域基建，以及农村教育、医疗等公共服务提升提供资金支撑，推动产业融合与区域经济循环。

二、社会效益

（一）就业促进

全产业链从种植养殖、产品加工、销售到旅游服务等环节，可直接提供就业岗位8500个以上，其中林下种植环节2000个、林下养殖环节1800个、加工环节1500个、销售环节1200个、旅游服务环节2000个；间接带动运输、包装、餐饮等领域就业1.2万人以上。就业人员中农村劳动力占比超70%，年人均增收约1.4万元，有效解决农村剩余劳动力就业问题，特别是为农村贫困人口提供稳定增收渠道，助力乡村振兴战略实施，促进社会和谐稳定。

（二）产业融合与乡村振兴

通过发展林下经济，促进一二三产业深度融合。以林下种植养殖为基础，发展农产品加工，延伸产业链；结合森林景观资源，发展生态旅游、森林康养等服务业，拓展产业功能。这种融合模式培育新型经营主体28家，建成标准化示范基地11个，带动5000余农户参与，农村集体经济年均增长15%。同时，推动农村产业结构优化升级，完善乡村基础设施，提升乡村教育、医疗等公共服务水平，增强乡村经济活力，提升居民生活质量，推动乡村振兴战略深入实施。

（三）科普教育与文化传承

在森林景观利用中，发展自然教育项目，为公众提供了解自然、认识生态系统的平台，增强人们的生态环保意识。同时，林下经济的发展也有助于传承和弘扬当地的农耕文化、民俗文化，如传统的林果种植技艺、林下养殖经验等，丰富了乡村文化内涵，促进了文化的传承与发展。

三、生态效益

（一）生态系统保护与修复

林下种植的各类植物，如中药材、牧草等，其根系能够固土保水，减少水土流失。林下养殖的家禽家畜粪便还田，增加了土壤肥力，改善了土壤结构，有利于森林植被的生长和恢复。通过发展林下经济，合理利用林地资源，避免了过度开垦和无序开发，保护了森林、草原等生态系统的完整性和稳定性，促进了生态系统的自我修复与良性循环。

（二）生物多样性保护

多样化的林下经济模式为各类生物提供了更加丰富的栖息环境和食物来源。林下种植的不同植物种类，吸引了昆虫、鸟类等生物栖息繁衍；林下养殖的动物活动也促进了生态系统的物质循环和能量流动。这有利于维护区域生物多样性，保护珍稀物种，提升生态系统的抗干扰能力和生态服务功能。​

（三）碳汇能力提升

森林作为重要的碳汇载体，在应对气候变化中发挥着重要作用。通过科学规划林下经济发展，优化林分结构，增加森林植被覆盖度，能够进一步提高森林的碳汇能力。例如，在林下种植固碳能力强的植物，加强森林抚育管理，促进林木生长，从而增加森林对二氧化碳的吸收和固定，为实现碳达峰、碳中和目标贡献力量，提升区域生态环境质量，改善区域气候条件。

第八章 重点项目

一、生态修复类

1.亚行贷款丝绸之路沿线地区生态治理和保护甘州子项目：总投资17507万元。建设内容：新建防风固沙林0.23万亩，退化林分修复3万亩，防护林抚育0.6万亩，同时配套灌溉系统。有效遏制土地荒漠化趋势，新增与修复林带将显著提升区域生态系统稳定性。

2.亚洲开发银行贷款甘肃环境可持续乡村振兴发展项目--黑河（甘州）生态修复。总投资4090万元，2026年投资1290万元，建设内容：项目计划占地1552.59亩，其中片林种植773.16亩，道路绿化316.86亩，修建蓄水塘坝1处，有效提升黑河流域甘州段沿岸植被覆盖率，改善区域小气候。

- 3.甘肃省张掖市甘州区林草湿荒一体化保护修复项目：总投资5006.46 万元。建设内容：完成“三北”工程巩固面积66.03万亩，其中：退化林修复1.09万亩、中幼林抚育4.44万亩、退化草原修复（含围栏封育7万亩）60.5万亩，目前已完成 33.02万亩。项目成效突出，立足区域生态实际，统筹推进生态修复核心任务，打破单一生态治理模式，实现区域林草生态系统协同修复、整体提升，有效优化林草植被结构，提升生态系统稳定性和防风固沙、水土保持综合防护功能，扎实推动甘州区山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，进一步筑牢河西走廊三北工程生态安全屏障。

- 4.甘州区林草湿荒监测项目：总投资：5000万元。建设内容：该项目计划重点搭建覆盖“数据采集 - 分析 - 应用 - 预警”全流程的林草湿荒大数据平台，包含整合卫星遥感、地面监测站、无人机航拍等多源数据的接入模块，开发植被覆盖度分析、病虫害扩散趋势预测等模型的智能分析与建模模块，以及搭建分级管理端口的应用管理与共享模块；在关键硬件装备方面，围绕大范围、高精度监测需求，购置配置20-30架多旋翼、固定翼、垂直起降等多类型无人机及高清相机、多光谱传感器等配套载荷，搭建5-8处无人机起降点及配套地面系统，形成“空天地” 一体化监测网络；在专项监测能力方面，针对林区生态安全，在重点林区布设100-150个病虫害监测诱捕器及环境传感器，开发病虫害AI图像识别与分级预警系统，还建立“预警 - 核查 - 处置”闭环机制，配套购置取样工具、检测试剂并组建专业核查队伍，构建全方位的林区病虫害监测体系。

- 5.甘肃省张掖市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目：总投资7984万元。建设内容：甘州区综合治理总面积56.74万亩。其中：森林生态系统综合治理类型：规划建设任务6.44万亩，其中营造乔木林2.64万亩，退化林修复1.17万亩，封育面积2.64万亩。草原生态系统综合治理类型：规划建设任务50.00万亩，其中：建设草原围栏封育32.00千米（面积约20万亩），草原改良50.00万亩。荒漠化生态系统综合治理类型：规划建设任务0.30万亩，其中：封山（沙）育林0.30万亩。

6.甘州区2026-2028年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目：总投资2270万元，其中：中央财政资金总投资为1816万元，地方财政资金总投资为454万元，总规模5.2万亩，其中：退化林修复2.69万亩，退化草原修复2.51万亩。将有效提升林草植被盖度与生态稳定性，遏制区域沙化退化趋势，增强水土保持与防风固沙能力，显著改善区域生态环境质量，筑牢河西走廊生态安全屏障，实现生态效益、社会效益协同提升。

7.甘肃省三北工程巩固防沙治沙成果项目甘州区2026年实施项目（2024年第三批）：总投资748万，全部来源中央财政 “三北” 工程补助资金，建设内容为沙化土地新造林管护3.74万亩。

甘肃省三北工程巩固防沙治沙成果项目甘州区2026-2027年实施项目（2025年第二、三批）：总投资1030.84万，全部来源中央财政 “三北” 工程补助资金，建设内容为沙化土地新造林管护2.58万亩。项目成效突出，通过各项精细化常态化管护，全方位保障新造乔木林成活长势，大幅降低林木病死、损毁概率，扎实巩固甘州区防沙治沙造林成效，持续提升林地防风固沙、水土保持的长效防护能力，进一步筑牢河西走廊三北工程防沙治沙生态屏障，稳固区域生态治理成果。

二、林、草繁育类

- 8.甘州区乡土树种保供繁育项目：总投资3400万元。建设内容：该项目围绕乡土树种保供繁育核心目标，依托国有林场、站建设标准化育苗区、种子储存设施、苗木储备库及科研培训用房，配套滴灌温控、种子处理、质量检测等基础设施与设备，收集 30-50 种区域原生乡土树种种质资源并建立种质资源圃，通过优化播种、扦插、嫁接等繁育技术年培育优质苗木50-100万株，制定苗木分级标准并规范起苗、包装、运输流程，搭建信息化管理平台与“基地 + 合作社 + 种植户”联动模式，对接本地生态修复及城乡绿化工程，同步开展技术研发与管护指导，全方位构建 “种质收集 - 优质繁育 - 稳定保供 - 技术支撑” 全链条体系，保障区域生态建设与绿化工程的苗木质量和稳定供应。

- 9.甘肃省甘州区草种质资源保护利用建设项目：总投资17000万元。建设内容：对甘州区草原植被种类进行调查，规划建设草种质繁育基地15700亩，其中红沙窝林场1500亩、巴吉滩经济林示范基地2000亩、石岗墩滩12000亩，建设林草设施农用塘坝3处，建设1200平方米的种子仓库及300平方米的农资仓库。

三、特色经济林建设及林下经济类

- 10.黑河流域（甘州段）优质特色林果产业转型升级高质量发展建设项目：总投资14985万元。建设内容：新建优质特色经济林基地和经济林苗木育繁基地2500亩，配套建设附属设施及机械设备，有效解决优质特色经济林基地管护难、运输慢、灌溉缺等问题，推动林果加工、冷链仓储等延伸产业链融合发展。

- 11.甘州区林下养殖发展建设项目：总投资7000万元。建设内容：甘州区国有林区将新建6处禽类养殖基地，搭建12间4500平方米的钢结构简易棚舍，计划引进60000只食草鹅、生态鸡、多胎羊、林麝等林下禽类，发展规模化养殖。配套清洁室、防疫室等附属设施，配备监控、供水、通风降温及照明光照系统，保障养殖环境安全舒适。

- 12.张掖市甘州区特色林果产业集群及冷链物流建设项目：总投资14700万元。建设内容：该项目位于巴吉滩特色经济林基地，规划用地面积75.71亩，计划建设4座库容5000吨的果品冷藏库、1座分拣包装车间，以及管理用房、消防、监控等配套基础设施，将有效补齐甘州区林果产业仓储保鲜与商品化处理短板，大幅降低产品损耗并实现错峰销售以提升附加值；同时依托精细化分级与冷链保鲜技术，增强“甘州林果”的品牌竞争力和市场供应周期。

- 13.甘州区2026年“三北”工程“生态产业化、产业生态化”项目：总投资2777万元。建设内容：项目计划在优质经济林科技示范产业园提质增效优质经济林0.8万亩，配套建设300亩经济林种苗基地，并新建500平方米物料库1座、设置围栏9.1千米，同时购置气棚膜1套；在安阳乡补植枸杞21.44万株，并配套建设净化车间1处；在碱滩扩建提升杏2000亩。

四、林场、防火及智能节水发展类

- 14.甘肃省张掖市甘州区现代化国有林场基础设施建设项目：总投资18925万元。建设内容：计划对四个林场新建管护用房16处、重建改造5处、功能完善2处；新建林区道路206公里，改造林区道路15.5公里；配备多套智慧化监测系统，同步配置卫星电话、无人机、巡护终端等智能设备。

- 15.甘州区现代化国有林场建设项目：总投资5980万元。建设内容：该项目计划通过改造现有森林防火监测系统，以“全域感知、智能分析、精准管控、数据共享”为核心，联动“总基站+分基站”监测网络，构建覆盖全甘州区全域林草湿荒资源现代化智能监测体系。利用3至5年时间完成“总基站+分基站”监测系统1处；搭建数据采集，智能分析，预警研判为核心的云平台1个；同时建设遥感数据接收端3处，建设地面视频监控、水肥传感器、草原湿地监测器、病虫害监测等基础设施212套，修建防火预警终端1处，建设防火瞭望台12座。

- 16.甘肃省张掖市防火应急道路建设项目：总投资8963万元。建设内容：在甘州区林区修建道路119公里，其中新建104公里，改建15.3公里，将全面完善甘州区林区路网结构，打通防火“最后一公里”，显著提升应急响应能力，确保消防力量能够快速抵达火情一线，从而筑牢生态安全屏障。

- 17.甘肃省张掖市森林草原防灭火专业设施建设项目：总投资8367万元。建设内容：防火物资储备库1座（县区级400㎡）、人工瞭望塔（含塔路、塔房）8座、检查站（哨卡）4个、卡口及相关附属设施26套、蓄水池7个、水泵20个、输水管道10千米、移动式水罐16个、水带（30米）80副。项目分两期进行，2026—2027实施防火物资储备库、人工瞭望塔（含塔路、塔房）、检查站（哨卡）、卡口及相关附属设施、水泵、移动式水罐、水带（30米）建设。

- 18.张掖市甘州区林业智能节水增效示范建设项目：总投资7890万元。建设内容：项目计划通过新铺设管网，低效灌溉管网改造，安装智能节水系统，修缮调畜塘坝，完成全区10.25万亩林地节水灌溉工程，项目总投资2.31亿元。其中针对九龙江，红沙窝等林场的老林带完成新建管网铺设2.46万亩；对已老化失修的2.11万亩林地完成管网维修改造；对黑河林场和林投公司管护的5.68万亩新造林地，完成灌溉设施自动化改造；针对本项目的改造及新建的林地管网搭建集精准施肥，智能控水，旱情精准调控设备34套；同时对无调畜区域的林地完成调畜塘坝建设10座（每座塘坝蓄水9万立方米），强化区域水源调蓄功能。

第九章 支撑体系建设

一、强化科技创新支撑，夯实高质量发展技术基础​

种质资源创新与推广：立足甘州区干旱半干旱气候特点，应以乡土树种沙棘、新疆杨及抗逆性草种为核心，通过建立区域性林草种质资源库强化种质收集与良种选育，从源头上解决生态修复“种子”问题；同时全面推广节水抗旱造林与近自然修复等关键技术，通过乔灌草立体配置、集雨保墒等措施突破干旱缺水对造林成活率的制约，最终构建起“良种繁育为基础、节水技术为支撑、近自然修复为目标”的林草生态建设新格局，切实提升区域生态修复的稳定性和可持续性。​

碳汇技术研发与应用：围绕“双碳”目标，探索森林、草原、湿地碳汇计量核算技术，对接省级碳汇交易平台，推动碳汇项目开发与交易试点；优化林草碳汇培育模式，提升生态系统固碳能力。​

产学研协同创新：与高校、科研院所建立合作机制，组建“智库+专班”协同团队，针对病虫害防控等重点问题开展专项研究；转化推广成熟技术成果，落地一批适配甘州区的林草科技示范项目。

二、强化基础设施支撑，夯实林草发展硬件根基

基层站点标准化建设：新建、修复管护用房10处，加固改造功能完善护林站12处，配套林火视频监控系统11套，护林防火检查站24个，更新供水设施10套，新增改造消防应急取水点8处，林场通讯实现全覆盖；购置林业有害生物监测防治设备75119套（个）。

防火系统完善：新建林区防火道路130公里，开设防火隔离带148.9公里，建设防火瞭望塔20座，防火物资储备库5处、8万立方米蓄水塘坝3个，组建专业消防队6支，组建义务扑火队21支，防火物资储备库8座，消防车1辆，巡护摩托车14辆，储备防火物资705件（主要有风力灭火机93个，灭火水枪14个，发电机16台，油锯24个、割灌机25个，水泵20个，2号工具462套，帐篷8个，扑火服73套）。购置森林消防车6辆、森林消防设备运输车6辆、森林草原防灭火侦察无人机6架、建设微型森林消防站4座、森林草原防灭火其他物资4000件。

三、强化队伍与基层能力支撑，筑牢一线工作根基

专业化队伍培育：坚定不移实施“人才强林”战略，通过精准构建“林草骨干队、执法尖兵队、应急突击队”三支核心力量，形成技术引领、执法规范、应急高效的队伍架构；同时聚焦实战需求，围绕生态修复、灾害防控、碳汇管理等关键领域，分层级开展精准化专题培训，全面提升队伍的专业履职能力；此外，要广开门路精准引进“高精尖缺”专业人才，大力实施“青蓝工程”优化队伍年龄与知识结构，并建立健全激励与保障长效机制，确保队伍“引得来、留得住、用得好”，从而为筑牢生态安全屏障、实现林草事业现代化提供坚实的人才支撑和智力保障。

社会力量参与机制：培育生态保护志愿者队伍，推广“互联网+义务植树”等公众参与模式；引导企业、社会组织参与林草保护修复、产业发展，形成“共建共享”的良好氛围。

- 四、强化数字智慧支撑，构建现代化管护体系

智慧林草平台建设：依托现有森林草原防火监测资金、祁连山国家公园信息化建设资金、病虫害监测资金、林草技术推广科技示范资金等基础保障，构建覆盖我区全域林草湿荒资源的现代化智能监测体系。以“全域感知、智能分析、精准管控、数据共享”为核心，搭建统一的智能化云平台，联动“总基站+分基点”监测网络，实现对林地、草原、湿地、荒滩的动态监测、智能预警与科学管理。全面整合“四场两站”及湿地动植物保护站现有设备资源联合祁连山国家公园信息平台，建成集小气候分析、林地监测、草地监测、湿地监测、荒漠化监测、碳汇监测、防火监测、森林采伐监测于一体的智慧林业大数据平台。为资源动态变化、生态修复成效、风险隐患处置提供实时数据支撑，推动我区林草湿荒资源持续向好发展。

第十章 保障措施

一、强化组织领导，落实目标责任

一是坚持领导办绿化点制度。区上四套班子领导要在自己的联系点办好造林绿化示范点，各乡镇党政主要领导和分管领导也要包村办点，抓好造林绿化示范点。二是继续实行重点绿化工程挂项承包责任制。对退耕还林、绿色通道等重点造林绿化工程，实行区级领导挂项、实施单位技术人员分级负责制，严格按规划设计，按标准验收，按效益考核，以确保各项林业重点工程项目的高质量完成。三是坚持并完善林草建设任期目标管理责任制。对林草建设的主要指标，实行任期目标管理，严格考核、严格奖惩，并由区人民代表大会监督执行。对工作扎实，成绩突出的要予以表彰，对因工作失职造成不良后果的，要严格按照《甘州区造林绿化质量奖惩办法》追究有关人员的责任，确保造林绿化工作真正抓出成效。

二、创新制度机制，增加项目投入

- 一是不失时机地捕捉林草建设工程项目，积极向上争取项目建设资金，以项目带动林业的快速发展。二是积极争取林业专项贴息贷款。对个体私营业主和林农发放小额信贷和联保贷款。林业经营者也可依法以林木抵押申请贷款，多渠道增加林业建设的投入。三是落实优惠政策。坚持“谁开发，谁治理，谁管护、谁受益”的原则，鼓励区内外各种经济成分开发治理荒山、荒滩、荒坡、荒地，大力种草种树；允许不同经济成分特别是非公有制经济主体购买宜林“四荒地”使用权，并可依法转让、租赁、抵押和继承。

三、提升保障能力，巩固建设成果

- 加强林草法治建设，建立健全林草法律法规体系、法治实施体系、法治监督体系、法治保障体系，用最严的法治为林草建设保驾护航。建立严厉打击破坏森林、草原、湿地、荒漠植被、野生动植物资源行为新机制。将重大人为破坏自然资源、损害生态事件“零发生”纳入党政领导干部考核内容。围绕生态保护修复、绿色产业等重点领域，结合国家重大生态工程需求，提供科技创新支撑。构建林业草原资源监测监管信息平台，提升资源动态监测能力。重视林业科学技术基础研究、应用研究和高新技术开发，提高林业的科技创新能力，提高科技在生产中的转化率和贡献率。

四、加强宣传教育，鼓励全民参与

- 社会公民既是林草资源保护的参与者、实践者，也是良好生态环境的享有者。完善林地草原保护的公共参与政策，探索建立林业和草原全民共建共享的长效机制。创新公众参与林业草原建设的方式和渠道，发挥非政府组织在林业草原建设中的积极作用。

五、拓展融资渠道，解决资金问题

- 积极争取国家和各级政府不断加大对林草建设财政性资金投入。同时，在统一规划、统一管理的基础上，进一步放宽政策，扩大招商引资，采取市场运作的办法，鼓励各类具备条件的经济实体投资建设，争取多渠道招商引资。

（一）争取政府投资

- 以生态效益、社会效益为主而经济效益甚少的投资项目，通过申请国家、省、市财政专项资金。

（二）招商引资

- 在保证生态环境的前提下，拓展投资渠道。选择一批优质景点与特色游憩项目，作为森林公园开发的先行区域，引进企业资金进行开发建设。同时，积极鼓励其他部门、单位、个人参与集资联合开发。积累资金参与林草建设，解决资金难题。